泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2023-0031

项目名称：泰州中心城区2023年雨污水管网更新改造工程材料检测

采 购 人：泰州市城市建设工程管理中心

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

二〇二三年八月

目     录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 项目技术要求与有关说明

- 合同书（格式文本）

- 附件（响应文件格式）

# 泰州中心城区2023年雨污水管网更新改造工程

# 材料检测竞争性磋商公告

项目概况

泰州中心城区2023年雨污水管网更新改造工程材料检测 的潜在供应商应在 江苏建泰工程项目管理有限公司（泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室） 获取采购文件，并于 2023年8月28日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2023-0031

项目名称：泰州中心城区2023年雨污水管网更新改造工程材料检测

采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

最高限价：54.33万元（苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等文件收费标准的80%）

采购需求：工程实施过程中，按设计及规范要求对施工范围内和施工期间涉及的道路、管道、其他配套工程等各分部分项的原材料、混合料、半成品、非开挖修复原材料进行抽检试验，对各分部分项工程实体的质量进行现场检测。具体范围和内容详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：暂定150日历天（与施工工期同步），若遇工期延长情况时，检测费不作任何调整。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有合法经营资格；

（2）供应商具备【备案类市政工程检测、见证取样检测】资质，且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书；

（3）注册所在地为泰州市区以外的检测机构，必须提供泰州市住建局备案手续（注册所在地为泰州市区的检测机构不需要提供，泰州市区指：泰州海陵区、医药高新技术产业开发区（高港区）、姜堰区）；

- 4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：1、凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2、单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2023年8月16日至2023年8月22日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

方式：提供报名资料（法人代表授权书或单位介绍信原件、被授权人身份证复印件加盖公章）获取，文件售价：500元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月28日15点00分（北京时间）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

五、开启

时间： 2023年8月28日15点00 分（北京时间）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次磋商响应文件制作份数要求：正本 1份   副本 4 份

2.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法人代表或持法人代表委托书的授权代表于开标前当面提交。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：泰州市城市建设工程管理中心

地址：泰州市海陵南路308号

联系人：赵兵

联系方式：0523-86883810

2.代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系电话：0523-86898015

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电话：0523-86898015

# 二．供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在采购代理机构处领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归本项目采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

1.在磋商截止时间前采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

2.如需对采购文件进行补充或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成：

1.响应函、报价一览表、第    轮磋商报价表（格式见附件）；

2.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.供应商营业执照；

4.采购人要求本项目的特定资格要求证明材料复印件（详见“磋商公告”-“二、申请人资格要求”）。

5.供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

6.供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的投标人，应提供其依法免税的证明材料）；

7.供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

8.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料；

9.承诺书；

10.供应商必须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；（提供查询结果复印件加盖供应商单位公章）

11.评标办法中人员配备加分项证明材料（如有）；

12.评标办法中业绩加分项证明材料（如有）；

13.试验检测方案（如有）；

14.拟派本项目项目组人员配备表及供应商为其缴纳的养老保险证明材料（详见投标文件格式）（如有）

15.投标人认为需提交的其他证明材料（如有）

备注：

1、资格（资质）证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格（资质）证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、采购文件如要求递交原件的，原件需单独密封与投标文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

（六） 响应文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，装订成册。

6.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明采购项目名称及采购项目编号并加盖公章。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.磋商费用自理。

（七） 无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

18.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

19.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八） 磋商、评审：

磋商、评审工作由采购人负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由三人以上（含三人）单数组成。如有争议最终由磋商小组认定。

1.响应文件的审查

（1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商、评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。（本工程所有供应商进行第二轮报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。）供应商放弃二轮报价的其响应文件做无效响应文件处理。

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3.评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.评分标准

| 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 本次磋商报价为费率报价。 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后响应报价最低的供应商的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后响应报价)×10分。（结果保留两位小数） 注：响应报价不高于苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等文件收费标准的80%，否则作无效报价处理。 | 10分 |
| 人员配备 | 1、拟派项目负责人素质： 技术职称：具备建设工程中级职称的得2分，具备建设工程高级及以上职称的得5分。 资格证书：同时具备见证取样类资格和市政工程类检测人员上岗证，且各有5个及以上子项的得4分。 2、拟派技术负责人素质： 技术职称：具备建设工程中级职称的得2分，具备建设工程高级及以上职称的得4分。 资格证书：同时具备见证取样类资格和市政工程类检测人员上岗证，且各有5个及以上子项的得3分。 3、拟派本项目组员素质（不包含项目负责人和技术负责人）： 具备建设工程中级及以上职称，同时具备见证取样类资格和市政工程类检测人员上岗证，且各有3个及以上子项的，有1人得2分，最高得10分。 | 26分 |
|  | 类别子项以下述为准： 1、见证取样类资格证书： 水泥物理力学性能；钢筋混凝土用钢材；砂、石常规；混凝土、砂浆性能；简易土工；混凝土掺加剂；沥青；沥青混合料；预应力钢材、锚夹具、波纹管。 2、市政工程类检测人员上岗证书： 沥青；沥青混合料；土工；土工合成材料；水泥土；道路结构；桥梁结构；桥梁伸缩装置；桥梁橡胶支座；埋地排水管；路面砖、路缘石、路面石材；检查井及雨水箅；石灰、道路用粉煤灰；粗集料、细集料；矿粉、木质素纤维。 |  |
|  | 备注： 提供人员相关证书及供应商为人员缴纳的养老保险（时间要求：2023年2月- 2023 年7月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料。 |  |
| 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同或中标（（直接）发包）通知书或成交通知书时间为准）承担过市政公用工程检测的，有1个得2分，本项最高得12分。须提供合同或中标（直接发包）通知书或成交通知书复印件并加盖公章。如供应商提供的业绩是以联合体身份承接的，则供应商须为该联合体的牵头单位，否则提供的业绩不予认可。 | 12分 |
| 信用评价 | 供应商被地市级及以上住房和城乡建设局在2022年度建设工程质量检测机构综合评价等级中评为A级的得10分、B级的得8分、C级的得5分、D级的得2分，本项最高得10分，提供证书复印件或有关证明文件加盖公章作为评分依据。 | 10分 |
| 获奖 | 供应商2020年、2021年、2022年参加省级、市级建设行政主管部门组织的检测技能竞赛获奖情况： 获得省级团体一等奖的每年每项得1分，二等奖每年每项得0.5分，三等奖每年每项得0.3分；获得省级个人奖项每年每项得0.5分。团体和个人得奖均最多不超过3项，本项最高得1分； 获得市级团体一等奖的每年每项得0.5分、二等级每年每项得0.3分，三等奖每年每项得0.1分；获得市级个人一等奖的每年每项得0.2分，二等级每年每项得0.15分，三等奖每年每项得0.1分；团体和个人得奖均最多不超过3项，本项最高得1分。 团体和个人得奖最多不超过3项，本项最高得3分。 | 2分 |
| 试验检测方案 | （1）试验检测工作的程序与方法。根据试验检测的内容、方法、试验检测频率，试验检测手段，试验检测资料及分析报告，最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分，内容详尽全面得10分，内容较为详尽全面得7分，内容简单得4分，不提供或不符合要求得0分。 （2）试验检测工作服务及保证措施。根据试验检测工作服务的目标，保证试验检测精度的技术措施，试验检测进度计划及保证试验检测进度的措施，试验检测工作质量与服务保证措施，安全生产管理措施等方面进行评分，内容详尽全面得10分，内容较为详尽全面得7分，内容简单得4分，不提供或不符合要求得0分。 （3）本项目的重点和难点分析及对策措施，分析全面透彻得10分，较为合理得7分，一般得4分，无具体分析得0分。 （4）对提升工程质量管理的相关建议及具体措施，具体措施明确具有操作性得10分，可行得7分，一般得4分，无具体分析得0分。 | 40分 |

（九） 确定成交供应商：

1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

2.采购人将评审结果通知所有参加投标的未成交供应商。采购人和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.采购人以书面形式向成交方发出《成交通知书》。

（十）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十一）不良行为：

1.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十三）成交服务费：

本次采购，招标代理服务费由成交供应商支付，成交供应商须按国家计委计价格（2002）1980号文件规定的50%支付采购代理服务费。

（十四）采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

# 三．项目技术要求和有关说明

一、采购编号：

二、采购内容：

1、项目名称：泰州中心城区2023年雨污水管网更新改造工程材料检测

2、合同履行期限：暂定150日历天（与施工工期同步），若遇工期延长情况时，检测费不作任何调整。

3、服务地点：凤凰路（凤凰大桥-东风路）等约10条道路。

三、采购需求的简要说明

1、工程规模：详见设计图纸。

2、检测范围：工程实施过程中，按设计及规范要求对施工范围内和施工期间涉及的道路、雨污水管道、其他配套工程等各分部分项的原材料、混合料、半成品进行抽检试验，对各分部分项工程实体的质量进行现场检测。

四、其他要求

1、磋商报价：

（1）现场内的通行条件由供应商自行踏勘，报价应充分考虑施工现场的现状及所需人工、机械、设备、材料的各项费用，全部费用均包含在本次报价中。

（2）报价包干包括但不限于以下内容：人工费、主要材料费、设备及机械费、交通费、辅助材料费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用。

（3）本工程磋商报价如有漏项视为优惠，但不免除满足工程需要的各项检测的责任，如不能满足工程检测标准及时提供检测报告以满足施工、验收需要，延迟超过七天，采购人有权另行委托第三方检测，该费用从成交供应商结算费用中扣除。

（4）供应商结合企业自身实际情况，试验检测采用费率报价，响应费率不得高于80%[收费标准：苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等（检测收费标准以排名靠前收费文件优先）。] 否则将视为未满足磋商文件的实质性要求，作无效报价处理。

2、检测项目包括但不限于以下内容：

（1）见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋砼用钢材原材料检测、钢筋焊接、钢筋机械连接、预埋钢材；砂、石常规检测；混凝土抗压强度、抗渗；砂浆试块抗压强度、砂浆配合比；简易土工（含水 量、密度、击实试验、压实系数（度）；混凝土外加剂（混凝土外加剂、粉煤灰、矿粉），沥青、沥青混合料；

（2）市政工程备案类：沥青，沥青混合料，土工，土工合成材料，水泥土，道路结构，埋地排水管，路面砖，路缘石，路面石材，石灰，道路用粉煤灰，粗集料，细集料，矿粉，木质素纤维等。

（3）CCTV、雷达检测：管道CCTV、雷达检测（具体检测内容根据甲方需求）

（4）其他项目检测（包括但不限于以下内容）：

①非开挖修复工艺原材料检测；

②前述内容中没有列出但在本项目可能会发生的检测内容；

③每一个检验批未达到规范规定的所代表数量而增加费用；

④未来相关法律、法规及相关政策的变化导致本项目达到竣工验收要求必须增加的检测内容。

3、结算：

（1）最终结算方式：按实际工作量，以“检测的数量×收费标准×中标响应费率”予以计算，其余任何费用采购人不再承担，且最终结算价不得超过成交供应商的最后报价。

（2）无收费标准的：①有相似检测工艺或检测方法的，由成交供应商参照相似检测工艺，收费标准*中标响应费率*所需检测的工程量，经采购人或其委托单位确认后执行，其余任何费用采购人不再承担；②无相似检测工艺和检测方法的，由成交供应商根据检测工艺和检测方法按实报价，经采购人或其委托单位审核。并协商同意后执行，其余任何费用采购人不再承担。如协商不能达成共识的，采购人有权委托他人检测（委托价格低于成交供应商上报价格），但该项检测费用由成交供应商支付。

（3）本工程所有试验检测项目，均由成交供应商负责完成，若其中部分试验检测项目成交供应商不具备相应的检测资质时，成交供应商必须委托具有相应资质的检测单位进行检测并出具检测报告。成交供应商与委托的检测单位产生费用的多与少，采购人概不负责。采购人只按照本磋商文件的最终结算方式与供应商进行结算。

4、成交供应商在施工过程中，必须配合现场施工检测要求。因部分检测项目需要到现场进行检测的，采购人会提前通知成交供应商安排检测人员；如因成交供应商自身原因不能及时到达现场导致影响施工进度的，每次罚款2000元，该部分费用从履约保证金中扣除。

5、成交供应商必须在接到检测的指令后 4 小时内立即进行检测工作，并且按照工程进度和规范要求随时进行检测，确保不影响工程的正常施工。

6、本工程的付款方式为：工程竣工验收且报送检测综合报告后付至合同价的60%，工程竣工结算核对并双方确认签字后在当年年底前付清。甲方付款前乙方应提供相同金额的增值税专用发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

7、合同形式：固定费率，实际检测的数量以采购人及监理单位确认的工程施工（检测）方案为准，成交供应商须按设计及规范要求进行检测。最终结算价不得超过成交供应商的最后报价。

8、签订合同前，成交供应商需向采购人递交履约保证金，履约担保金额：合同价的10%；履约担保的形式：中标后签订合同前中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式。

9、蹉商有效期：自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

# 四．合同书（格式文本）

建设工程委托检测合同

委托方名：泰州市城市建设工程管理中心 （以下简称甲方）

检测方名：                                   （以下简称乙方）

为确保甲方开发（建设）项目工程质量，及时提供工程质量检测数据，同时，为保障双方合法利益，根据《民法典》规定，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

合同价：暂定     万元，响应费率：

合同履行期限：暂定     日历天（与施工工期同步），若遇工期延长情况时，检测费不作任何调整。

第二条  甲方的义务和职责

（1）准确提供工程信息，对乙方的检测工作提供必要的协助。

（2）甲方或工程监理单位监督将试样及时送至试验室实施检测，按要求认真填写检验委托协议书，明确样品的相关信息及检测参数要求，确认检测依据，办理有关检测手续。

（3）指定符合条件的取样人员、见证人员，保证按有关规定要求进行见证取样送检，确保样品的真实性、代表性、完整性。

（4）现场检测时，须提前约定时间，并提供必要的检测条件。

（5）收取乙方开具的合法有效增值税专用发票后，按合同要求支付检测费用。

- 第三条  乙方的义务和职责

（1）遵守国家有关方针政策和法律规范，严格执行现行规范、标准和规程（检测依据在委托协议书中明确），在核定的资质范围内开展工作。

（2）遵守《江苏省建设工程质量检行业职业道德准则》，确保检测数据准确、公正。

（3）做到公平、公正、合法、有序的竞争，自觉维护市场秩序，不得采用低价、违规承诺等恶性竞争手段承接业务。

（4）严格执行不合格数据上报制度，自觉接受各级建设行政部门的监督和管理。

（5）做到“公开检测依据、公开检测流程、公开人员身份、公开收费标准、公开服务承诺”，主动接受社会监督。

（6）及时完成检测任务，严格按照服务承诺期限提交检测报告。

（7）提供必要的检测咨询服务，对涉及甲方技术资料进行保密，甲方所提供的技术资料、数据和涉及甲方的商业机密乙方不得引用、发表。合同变更、解除或者终止，乙方均应继续承担约定的保密义务。

（8）由于乙方自身原因，未及时开展检测工作及出具检测报告的，延误项目工期的，按每延误一天罚款2000元。

（9）乙方须按照国家相关规范标准进行检测，乙方须对检测成果付全面责任，若出现相关单位反应乙方在检测过程中弄虚作假，一经查实，每次罚款合同价的10%，同时上报行业监管部门，并列入甲方黑名单。

（10）如检测报告出现错误的，乙方应退回甲方款项，因乙方过失给甲方带来损失的，应承担赔偿责任。

（11）如因乙方原因检测不及时，影响工程进度，发现一次扣款5000元。

（12）协助甲方做好《建设工程质量检测计划》编制工作。

（13）负责向甲方、监理、施工单位提供《建设工程质量检测方案》。

（14）负责向甲方提供《建设工程质量检测综合报告》。

（15）甲方将根据《泰州市城市建设工程管理中心参建单位积分制考核实施办法》相关文件开展履约评价，评价结果将报送行业主管部门，乙方须无条件服从。为更好的发挥积分考核引导作用，提高参建单位履约意识，考核结果运用如下：月度考核结果优秀的检测单位，可以优先参与工管中心限额以下可直接发包的项目；月度考核结果不合格的检测单位，暂停下一次与工管中心限额以下可直接发包的项目；汇总得分考核不合格（60分以下）的检测单位，暂停一年参与工管中心限额以下可直接发包的项目，同时，考核得分50-59的结算时扣除最终结算价的10%的检测费，考核得分在49以下的结算时扣除最终结算价20%的检测费。

- 第四条  工程检测费的计算及支付方式

（1）最终结算方式：按实际工作量，以“检测的数量×收费标准×中标响应费率”予以计算，其余任何费用甲方不再承担，且最终结算价不得超过中标价。收费标准执行苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等文件（检测收费标准以排名靠前收费文件优先）。无收费标准的： (1)有相似检测工艺或检测方法的，由乙方参照相似检测工艺，收费标准*中标响应费率*所需检测的工程量，经甲方或其委托单位确认后执行，其余任何费用甲方不再承担； (2)无相似检测工艺和检测方法的，由乙方根据检测工艺和检测方法按实报价，经甲方或其委托单位审核。并协商同意后执行，其余任何费用甲方不再承担。如协商不能达成共识的，甲方有权委托他人检测（委托价格低于乙方上报价格），但该项检测费用由乙方支付。

（2）本合同不包含材料检测不合格时产生复检或再检的检测费用。

（3）本工程所有试验检测项目，均由乙方负责完成，若其中部分试验检测项目乙方不具备相应的检测资质时，乙方必须委托具有相应资质的检测单位进行检测并出具检测报告。乙方与委托的检测单位产生费用的多与少，甲方概不负责。甲方只按照本磋商文件的最终结算方式与供应商进行结算。

（4）付款方式：工程竣工验收且报送检测综合报告后付至合同价的60%，工程竣工结算核对并双方确认签字后在当年年底前付清。甲方付款前乙方应提供相同金额的增值税专用发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

- 第五条  双方约定的补充内容

（1）本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份。自双方代表签字、盖章之日起生效，至双方结算清检测费用之日终止。

（2）本合同未尽事宜由双方协商解决。

（3）追加合同协议内容与本合同具有同等法律效力。

（4）本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成后，应提交至泰州仲裁委员会仲裁。

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

甲方代表人（签字）：                 乙方代表人（签字）：

甲方联系电话：0523-86883810          乙方联系电话：

甲方开户银行：浙商银行泰州分行       乙方开户银行：

账号：3128000010120100154485         账号：

合同签订时间：    年   月   日

# 五. 附件（响应文件格式）

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

年   月    日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州市城市建设工程管理中心：

我方收到贵方编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件蹉商有效期自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照框架协议的要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 暂定检测费 | 投标费率 | 暂定投标报价（=暂定检测费*投标费率） |
| 1 | 材料检测 | 54.33万元 | 苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等文件收费标准的 % | 万元 |

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

第    轮磋商报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 暂定检测费 | 投标费率 | 暂定投标报价（=暂定检测费*投标费率） |
| 1 | 材料检测 | 54.33万元 | 苏价服[2001]113 号、交质公【2016】8号、泰州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费指导价等文件收费标准的 % | 万元 |

注：本页请打印或复印不少于3张，投标时随身携带。

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2、扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

泰州市城市建设工程管理中心：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（          ）的报价，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- （三）供应商营业执照、采购人要求本项目的特定资格要求证明材料复印件（详见“磋商公告”-“二、申请人资格要求”）（复印件加盖公章）

（四）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

- （五）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的投标人，应提供其依法免税的证明材料）

- （六）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）

- （七）供应商3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                            材料检测作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

- （八）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料

# 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于               （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于               （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- 九、承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目            所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

（十）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”规定条件；（提供查询结果复印件加盖供应商单位公章）

（十一）评标办法中人员配备加分项证明材料（如有）

（十二）评标办法中业绩加分项证明材料（如有）

（十三）试验检测方案（如有）

（十四）拟派本项目项目组人员配备表及供应商为其缴纳的近三个月中的任意一个月(不含磋商当月)的养老保险证明材料（详见格式）（如有）

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 养老保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴，并在表后附养老保险证明材料。（提供项目组人员供应商为其缴纳的投标截止时间前连续六个月的养老保险证明材料）

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

（十五）供应商认为需提交的其他证明材料（如有）