竞争性磋商文件

项目名称：海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测

项目编号: TZC2022637-jsrhdl

采购人：泰州市自然资源和规划局

代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

2022年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	12

第四章  采购需求	15

第五章  评审方法和评审标准	23

第六章  响应文件的组成和格式	28

# 竞争性磋商公告

项目概况

海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测项目的潜在供应商应在江苏瑞恒项目管理有限公司（泰州市海陵区铁塔路20号南101室）获取采购文件，并于2022年12月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：TZC2022637-jsrhdl

2、项目名称：海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额:包一人民币191万元，包二人民币103万元。

5、最高限价:包一人民币191万元，包二人民币103万元。

超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。

- 采购需求：

包一：海陵区、医药高新区（高港区）1:1000地形图修补测

包二：姜堰区1:1000地形图修补测

备注：本项目符合条件的同一供应商可同时报名2个包，但最终只能中1个包。开标、评标顺序为一包→二包。经过评审，若一包排名第一的中标候选人在二包中仍排名第一，则二包的第一中标候选人为排名第二的中标候选人。

- 合同履行期限：

包一：2023年10月底完成本项目全部工作并通过甲方验收,验收通过后免费维护1年。

包二：2023年8月底完成本项目全部工作并通过甲方验收,验收通过后免费维护1年。

- 本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）本项目的特定资格要求：

包一、包二：具备测绘主管部门颁发的甲级测绘资质证书，且证书专业范围须同时包含工程测量和摄影测量与遥感。

## 三、获取采购文件

时间：2022年11月29日至2022年12月5日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏瑞恒项目管理有限公司（泰州市海陵区铁塔路20号南101室）

方式：1、现场领取；2、邮箱领取（提供转账截图，邮件注明单位名称、联系人、电话及拟投项目名称）,邮箱地址：1208088486@qq.com

售价：500元/包，售后不退（标书费收款账户：江苏瑞恒项目管理有限公司，开户行：江苏银行泰州分行营业部；账号：16200188000443247）

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年12月10日上午9：30整

（1）根据疫情防控需要，本项目采用不见面开标，请各投标单位采用邮寄方式将密封完好的响应文件（响应文件提供正本一份，副本三份）邮寄至江苏瑞恒项目管理有限公司（快递信息：泰州市海陵区铁塔路20号南101室，严女士，15195809098）；各投标单位务必留足邮寄发送及到达时间，2022年12月10日上午9：30以后送达的快递将予以拒收。以上邮寄费用均由投标单位承担。

（2）响应文件密封情况的确认和磋商环节将通过腾讯会议和qq群进行，会议号和qq群号详见邮箱通知（通知邮箱地址1208088486@qq.com）；未在规定时间内通过上述方式确认响应文件密封情况的视同认可密封情况检查结果，未通过上述方式参加磋商环节的视同放弃投标响应资格。

## 五、开启

时间：2022年12月10日上午9：30整

地点：江苏瑞恒项目管理有限公司（泰州市海陵区铁塔路20号开标室）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“泰州市政府采购网站”发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市自然资源和规划局

地    址：泰州市凤凰东路51号

联系方式：邱女士  052386198969

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：15195809098

3.项目联系方式

项目联系人：严女士

联系方式：15195809098

# 第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，招标人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交供应商须按国家计委计价格（2002）1980号文收费标准向代理机构支付中标服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

6.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商文件要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），正本一份，副本三份，每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件规定必须以原件形式提交的文件，供应商应当按要求提交，其他文件可以提供复印件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。供应商的任何违反本条款行为将会直接导致其响应文件有效性的判定或者使其在评审中处于不利地位。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

资格证明文件（复印件须加盖投标人单位公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）

1、 商务文件

（1）★磋商响应函原件

（2）空白加盖公章的最终承诺报价文件（用于二次报价）

（3）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照（复印件加盖供应商公章）；

（4）★法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

（5）★法定代表人身份证复印件；

（6）★法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

（7）★近六个月中任意一个月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度财务状况报告复印件；

（8）★近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（9）★近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（10）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（11）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（12）★特定资格证明材料

（13）信用中国网页截图；

（14）根据评分标准应当提供的材料。

（15）供应商认为应当提交的其他材料。

2、技术文件

（1）★采购需求响应及偏离表；

（2）技术方案、服务承诺、培训承诺；

（3）供应商认为应当提交的其他材料。

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有货物及相关服务，且响应的货物及相关服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4、磋商保证金：根据泰财购【2020】14号及苏财购【2020】52号文件的要求，本项目供应商无须提交磋商保证金。

三、响应文件的递交

1、首次响应文件的密封和标记

1.1首次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封加封条密封，封口加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及所响应项目名称及包号。

1.2密封的首次响应文件应：

- 按竞争性磋商采购邀请中注明的地址送达规定地点；

- 注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

- 密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3由磋商供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1、磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，招标代理机构组织磋商会议，并当众公布参加磋商供应商的数量和名单，宣读内容不涉及磋商价格。供应商法定代表人或负责人或其授权代表须携带本人身份证原件参加磋商开标会议。

2、磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或负责人、或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书原件。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，原件评审现场出示。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家（含）以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商,由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上(和3家)供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2、质疑处理

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## 第三章  合同条款及格式

以下为采购人与中标人签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 合 同 条 款

项目名称：海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测项目

项目编号：

甲方:

乙方:

甲乙双方根据海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测项目竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、采购标的

1、服务名称：海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区1:1000地形图修补测项目

2、服务内容：参照采购文件的具体要求。

3、服务期限：

包一：2023年10月底完成本项目全部工作并通过甲方验收,验收通过后免费维护1年。

包二：2023年8月底完成本项目全部工作并通过甲方验收,验收通过后免费维护1年。

4、补充条款：                     。

二、合同价款：

1、本合同总价款为人民币￥    元，大写：  元整。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：                        。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。相关验收工作须在甲方工作日时间内进行。

经验收不合格的，经甲乙双方协商确认一个合理期限，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，并可要求乙方支付违约金人民币：    元，大写：     整。

五、合同责任：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。若第三方仅向甲方主张权利，并经甲方确认乙方确实存在侵权行为的，甲方向第三方赔偿后，甲方有权直接向乙方追偿上述赔偿款。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：           乙方指定联络人：

姓名：                     姓名：

联系方式：                 联系方式：

六、履约保证金：合同签订前汇入5%的合同总价至采购人指定账户，提交正式成果后不计利息退还。

七、付款：

包一：合同签订后预付19.1万元，2023年通过验收后付70万元，服务期满后付清余款。

包二：合同签订后预付10.3万元，2023年通过验收后付36.65万元，服务期满后付清余款。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任:乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意按如下第  2  种方式处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地人民法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式贰份，中文书写。甲方、乙方各一份。

甲方：               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二   年  月   日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二  年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

# 第四章  采购需求

包一

- 项目概况及作业范围

为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，泰州市自然资源与规划局拟对海陵区、医药高新区（高港区），总面积共计708.7平方千米的范围，开展1:1000地形图测绘更新工作，以满足政府部门规划、决策、管理以及智慧城市的需求。

- 主要技术指标及执行的主要技术标准

结合2021年度海陵区、医药高新区（高港区）更新成果，对照最新的正射影像（DOM）或遥感影像，圈定变化区域并对变化区域进行更新。

主要技术指标如下：

1.平面坐标系: 2000国家大地坐标系（CGCS 2000）；

2.高程系统:1985国家高程基准；

3.基本等高距: 1m等高距；

4.中央子午线： 120°；

5.成图比例尺：1:1000；

6.图幅编号：采用原分幅及图幅编号、图名。

7.地形图精度指标：

（1）平面精度

地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差与地物点相对邻近地物点间距中误差应符合下表的规定。

| 地区分类 | 地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差（图上mm） | 地物点相对邻近地物点间距中误差（图上mm） |
| --- | --- | --- |
| 城市建筑区和平地、 丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地和设站施测困难的旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

（2）高程精度

城市建筑区的铺装路面和基本等高距为0.5米的平坦地区，1:1000DLG的高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于0.15米。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。

等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，应符合下表的规定：

等高线插求点的高程中误差

| 地形类别 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（等高距） | ≤1/2*H | ≤2/3*H | ≤1*H |

阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

8.建筑物标注楼栋号及楼层数

执行的主要技术标准：

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 4 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图图式》（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 5 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 6 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 7 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 8 | 《全球定位系统（GNSS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |
| 9 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 1004-2005 |
| 10 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字高程模型》 | CH/T 2009-2010 |
| 11 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字正射影像图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 12 | 《城市测量规范》； | CJJ/T 8-2011 |
| 13 | 《江苏省1：500 1：1000 1：2000基础地理信息地形要素数据规范》 |  |
| 14 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 15 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 16 | 《测绘技术设计规定》 |  |

- 成果要求

1 DLG数据成果

（1） 1:1000 DLG数据文件为DWG格式；

（2） DLG数据库：ArcGISGeodatabase(MDB)格式，2000国家大地坐标系；

2文档资料

（1）项目技术设计书；

（2）项目技术总结；

（3）项目质量检验报告。

3其他资料

- 配合完成2023年测绘法宣传日宣传，提供与本项目相关的1篇研究性的技术文档，并协助甲方发表到核心期刊，协助甲方申请1项软件著作权。

- 工期要求

中标单位于2023年10月底完成本项目全部工作，并通过省级或者以上测绘产品质量监督检验站检验合格，质检费用包含在总费用内。项目验收后服务期一年。

附图：

- 其他：

- 中标人派驻的所有工作人员应为正常签订劳动合同、缴纳社会保险、及时足额发放薪资的正式员工，原则上不准更换项目负责人，如需更换，需经过采购方同意；中标单位需建立人员到岗率考核和统计机制，项目开工前需将投入生产人员名单提前报监理处，并附公司社保证明。项目负责人、技术负责人月到岗率不少于10天，现场负责人在岗率不少于20天，现场投入人员每人每月在岗率不少于22天，且现场投入人员不少于30人，中途调换人员需甲方书面同意，监理按月统计到岗率。

2、因中标人原因所发生的劳动、劳务、工伤等纠纷由中标人自行负责；

3、中标人应保证生产安全，出现任何安全生产事故由中标人承担全部责任。

包二

- 项目概况及作业范围

为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，泰州市自然资源与规划局拟对姜堰区，总面积共计857.8平方千米的范围，开展1:1000地形图测绘更新工作，以满足政府部门规划、决策、管理以及智慧城市的需求。

- 主要技术指标及执行的主要技术标准

结合2021年度泰州空白区1：1000基础地形图测绘项目的数据成果（姜堰区），对照最新的正射影像或遥感影像，圈定变化区域并对变化区域进行更新。

主要技术指标如下：

1.平面坐标系: 2000国家大地坐标系（CGCS 2000）；

2.高程系统:1985国家高程基准；

3.基本等高距: 1m等高距；

4.中央子午线： 120°；

5.成图比例尺：1:1000；

6.图幅编号：采用原分幅及图幅编号、图名。

7.地形图精度指标：

（1）平面精度

地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差与地物点相对邻近地物点间距中误差应符合下表的规定。

| 地区分类 | 地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差（图上mm） | 地物点相对邻近地物点间距中误差（图上mm） |
| --- | --- | --- |
| 城市建筑区和平地、 丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地和设站施测困难的旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

（2）高程精度

城市建筑区的铺装路面和基本等高距为0.5米的平坦地区，1:1000DLG的高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于0.15米。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。

等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，应符合下表的规定：

等高线插求点的高程中误差

| 地形类别 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（等高距） | ≤1/2*H | ≤2/3*H | ≤1*H |

阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

8.建筑物标注楼栋号及楼层数

执行的主要技术标准：

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 4 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图图式》（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 5 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 6 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 7 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 8 | 《全球定位系统（GNSS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |
| 9 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 1004-2005 |
| 10 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字高程模型》 | CH/T 2009-2010 |
| 11 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字正射影像图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 12 | 《城市测量规范》； | CJJ/T 8-2011 |
| 13 | 《江苏省1：500 1：1000 1：2000基础地理信息地形要素数据规范》 |  |
| 14 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 15 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 16 | 《测绘技术设计规定》 |  |

- 成果要求

1 DLG数据成果

（1） 1:1000 DLG数据文件为DWG格式；

（2） DLG数据库：ArcGISGeodatabase(MDB)格式，2000国家大地坐标系；

2文档资料

（1）项目技术设计书；

（2）项目技术总结；

（3）项目质量检验报告。

3其他资料

- 配合开展2023年应急测绘保障，提供与本项目相关的1篇研究性的技术文档，并协助甲方发表到省级及以上期刊，协助甲方申请1项软件著作权。

- 工期要求

中标单位于2023年8月底完成本项目全部工作，并通过省级或者以上测绘产品质量监督检验站检验合格，质检费用包含在总费用内。项目验收后服务期一年。

附图1：

- 其他

1、中标人派驻的所有工作人员应为正常签订劳动合同、缴纳社会保险、及时足额发放薪资的正式员工，原则上不准更换项目负责人，如需更换，需经过采购方同意；中标单位需建立人员到岗率考核和统计机制，项目开工前需将投入生产人员名单提前报监理处，并附公司社保证明。项目负责人、技术负责人月到岗率不少于10天，现场负责人在岗率不少于20天，现场投入人员每人每月在岗率不少于22天，且现场投入人员不少于30人，中途调换人员需甲方书面同意，监理按月统计到岗率。

2、因中标人原因所发生的劳动、劳务、工伤等纠纷由中标人自行负责；

3、中标人应保证生产安全，出现任何安全生产事故由中标人承担全部责任。

# 第五章 评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查投标人提供的有关投标文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

包一：

| 分类 | 项目 | 评分内容 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价 (10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。 | 10 |
| 技术部分 （60分） | 技术方案 (15分) | 技术先进，方案周密，思路清晰合理，可操作性强，能响应招标人技术要求的得12-15（含）分，技术较高、方案较好的得8-11（含）分，基本可行的得4-7（含）分，有明显缺陷的不得分。 | 15 |
|  | 项目管理 (6分) | 单位组织机构齐全、各项制度健全、责任分工明确、单独成立项目组织，每项1.5分，满分6分。 | 6 |
|  | 质量保证措施 (6分) | 配备专职项目质量负责人，各级质量管理人员齐全，质量保证措施具体，对本项目质量的重点、难点分析及应对合理、得当，每项1.5分，满分6分。 | 6 |
|  | 进度安排 (3分) | 根据投标人对本次项目的实施要求，合理安排工期，确保按时序进度完成本项目的方案进行对比打分。 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性强的得3分； 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性一般的得2分； 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 3 |
|  | 安全保密措施 (3分) | 根据投标人对本次项目的安全保密工作、安全保证措施及应急响应的方案进行对比打分。 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性强的得3分； 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性一般的得2分； 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 3 |
|  | 合理化建议 (3分) | 根据招标文件要求及各投标人投标文件中提出创新、创优等合理化建议，能被甲方采纳的相关内容进行对比打分。 合理化建议具有明确、具体、可行、针对性强，被甲方采纳的得3分； 合理化建议具有明确、具体、可行、针对性一般，部分被甲方采纳的得1分； 未被甲方采纳的本项不得分。 | 3 |
|  | 技术人员投入 (12分) | - 项目负责人同时具备研究员级高级工程师、注册测绘师资格、信息系统项目管理师（高级）及地理信息安全保密培训合格证书的，得3分，不同时具备不得分； - 项目技术负责人同时具备高级工程师、注册测绘师资格及地理信息安全保密培训合格证书的，得3分，不同时具备不得分； - 投入本项目的质量负责人同时具备高级工程师、省级以上（含）测绘地理信息质量监督检验专家库成员和技术质量培训合格证书的得3分，不同时具备不得分。 - 投入本项目的数据采集人员同时具备高级工程师职称证书和注册测绘师资格证书的，有1人得0.5分，最多得3分。 注：以上人员不得兼评，投标时提供项目参与人员相关证书扫描件和近六个月以来任意一个月由本单位为其缴纳社会保险，提供人社部门网站上查询的有效的带二维码或验证码的养老保险证明扫描件，事业单位可不提供保险，但需提供为该单位正式人员的证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同扫描件加盖公章；职称证书如未写明专业，需另提供职称评审表扫描件加盖公章； | 12 |
|  | 软硬件投入情况 (12分) | 1、硬件投入情况（9分）：为了保证数据安全，投标人提供3台配置不低于15.6英寸 12代酷睿i7-12700H 16G 1T（ssd） T1200高色域的移动终端使用3年，提供每增加一年得0.3分，最多得1分。投入的自有GPS接收机、自有全站仪均不少于10台（含）的得1分，少于不得分，每增加一台加0.4，最高得3分（提供GPS接收机、自有全站仪需提供省级以上计量检定机构出具的检定证书）；拥有数字摄影测量工作站20套（含）的得1分，少于不得分，每增加一套加0.4，最高得5分（以上需提供本公告发布前购置的发票、合同复印件，并加盖公章）； 2、软件投入情况（3分）：拥有专业级航摄系统软件（含空三加密模块、正射影像生产模块）软件的得3分，没有不得分。 （以上软件需提供本公告发布前购置的发票、合同复印件，并加盖公章） | 12 |
| 商务部分（30分） | 资信及管理体系认证 （10分） | - 投标人具有质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认证的CMA证书的得2分； - 投标供应商具有测绘地理信息市场信用评价AAA等级等相关证书的得2分； - 投标人具有有效期内的质量、环境、职业健康安全、信息安全、企业研发、知识产权认证证书的，有1个得1分，最高得6分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章 | 10 |
|  | 荣誉获奖 （10分） | 因本项目需申报江苏省及以上测绘地理信息优秀工程奖： 1.2017年以来（以获奖证书颁发时间为准），投标人承担的大比例尺地形图测绘、更新、动态维护项目获国家级优秀工程奖的每项得1分，最高得4分； 2.2017年以来（以获奖证书颁发时间为准），投标人承担的大比例尺地形图项目获省级优秀工程奖的每项得0.5分，最高得4分。 3.2017年以来，投标人作为参与单位获得过省级（含）以上政府科学技术奖的，每提供一个得1分，本项最高得2分； （同一项目获多项奖的按最高奖计分，不重复累计。） 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章 | 10 |
|  | 类似业绩 (10分) | 2017年以来，投标人承担过1：500或1:1000大比例尺地形图测绘、更新、动态维护项目的，有一个得1分，本项最高得10分。注：需提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，转包、分包项目不计分。 | 10 |

包二：

| 分类 | 项目 | 评分内容 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价 (10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。 | 10 |
| 商务 资信 （55分） | 实力信誉 （15分） | 1、投标供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书得4分，没有或不全不得分； 2、投标供应商具有检验检测机构资质认定证书（CMA）的得2分，否则不得分。 3、投标供应商具有测绘地理信息市场信用评价AAA等级等相关证书的得5分，否则不得分。 | 11 |
|  |  | 投标人拥有国家版权局颁发的地形质检入库软件、数据建库系统类软件著作权相关证书的，每有一个得2分，最高得4分。 | 4 |
|  | 类似业绩 （10分） | 1、2017年以来（以合同签订日期为准）承担过100平方公里及以上数字化地形测绘项目业绩的，每提供一个合同得1分，最高6分。 2、2017年以来（以合同签订日期为准）承担过无人机航摄项目的，每提供一个合同得1分，最高得4分。 (提供合同复印件加盖公章) | 10 |
|  | 获奖情况 （10分）） | 因本项目需申报江苏省及以上测绘地理信息优秀工程奖： 2017年以来投标人获得过省级及以上自然资源行政主管部门（或行业学会、行业协会）颁发的优秀测绘地理信息工程证书或地理信息产业优秀工程证书或测绘科技进步奖证书的，每个得2分，最高得10分。同一项目不累积加分。 （提供证书复印件加盖公章） | 10 |
|  | 拟投入项目技术力量 （20分） | 1、拟投入本项目的项目负责人同时具备测绘研究员级高级工程师职称、注册测绘师和涉密测绘成果管理证书的得3分，不同时具备不得分。 2、拟投入本项目的技术负责人具有测绘高级职称、注册测绘师和涉密测绘成果管理证书的得2分，不同时具备不得分。 3、拟投入本项目组其他成员具有测绘中级职称的，每提供1人得1分，最高得4分。 4、拟投入项目组其他成员具有民用无人机驾驶员（AOPA）执照的，每有1人得3分，最高得6分； 5、拟投入本项目成员获得过市级测绘技能大赛荣誉称号证书的有1个得1分，最多得3分，拟派本项目成员获得过省级测绘技能大赛荣誉证书的有1人得2分，最多得2分，不能重复得分，最高得5分。 （以上人员不得兼评，投标时提供项目参与人员相关证书扫描件和近六个月以来任意一个月由本单位为其缴纳社会保险，提供人社部门网站上查询的有效的带二维码或验证码的养老保险证明扫描件，事业单位可不提供保险，但需提供为该单位正式人员的证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同扫描件加盖公章；职称证书如未写明专业，需另提供职称评审表扫描件加盖公章；） | 20 |
| 技术方案 （35分） | 技术方案 （16分） | 根据投标人对本次对人员投入、技术方案清晰情况、设备等方面分析阐述，综合比较投标人项目管理、能力水平及合作预期的优劣情况予以评分。 目标任务明确、技术路线合理可行、方法技术先进、方案周密的得12-16（含）分； 目标任务制度不够明确、技术路线欠合理、方法技术一般的得6-11（含）分； 目标任务制度非常不明确、技术路线非常不合理、方法技术差的得0-5（含）分； 未表述的本项不得分。 | 16 |
|  | 进度保证措施 （4分） | 根据投标人对本次项目的实施要求，合理安排工期，确保按时序进度完成本项目的方案进行对比打分。 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性强的得4分； 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性一般的得2-3（含）分； 进度保证措施方案具有明确、具体、可行、针对性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 4 |
|  | 质量保 证措施 （4分） | 根据投标人对本次项目的质量保障机构，质量制度齐全，质量保证措施得力的方案进行对比打分。 保证措施具有明确、具体、可行、针对性强的得4分； 保证措施具有明确、具体、可行、针对性一般的得2-3（含）分； 保证措施具有明确、具体、可行、针对性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 4 |
|  | 安全保密措施 （4分） | 根据投标人对本次项目的安全保密工作、安全保证措施及应急响应的方案进行对比打分。 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性强的得4分； 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性一般的得2-3（含）分； 安全保密措施具有明确、具体、可行、针对性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 4 |
|  | 合理 化建议 （3分） | 根据招标文件要求及各投标人投标文件中提出创新、创优等合理化建议，能被甲方采纳的相关内容进行对比打分。 合理化建议具有明确、具体、可行、针对性强，被甲方采纳的得3分； 合理化建议具有明确、具体、可行、针对性一般，部分被甲方采纳的得1分； 未被甲方采纳的本项不得分。 | 3 |
|  | 服务保证措施 （4分） | 根据投标人对本次项目提供完整的服务方案、服务落实的保障措施，后续技术支持和维护能力情况的方案进行对比打分。 服务方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得4分； 服务方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得2-3（含）分； 服务方案具有的全面性、科学性与实际可操作性差的得1分； 未表述的本项不得分。 | 4 |
|  | 合计 |  | 100 |

注：1、投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

四、评标专家按照评分标准进行打分，综合得分最高的为第一中标候选人（若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推，或选择重新组织招标。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

# 第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

- 附件1 ：                             磋商响应函（格式）

- 致：

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务，总报价为（大写）__________________人民币。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及帐户：

传    真：                  电    话：

首次响应报价一览表

项目名称：                                                       项目编号：

| 磋商总报价 | 小写： 人民币元 大写： 人民币 元 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |
| 投标供应商是否属于小微企业 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得

影响报价，影响服务质量。

2、“投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；非小微企业或不符合本采购文件规定的不享受价格扣除。

3、 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

4、本表报价非本次磋商中的最后报价。

- 附件2：                              法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（公章）

日期：年月日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

- 附件3：                              法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

单位名称：（公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

- 附件4：                              采购需求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件项目需求 | 响应文件具体响应情况 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

附件5：                           投入本项目工作人员一览表

投标供应商名称（盖章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格、职称 | 学历 | 项目负责人、技术负责人、项目组成员 | 社保缴纳情况（已缴/未缴） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附拟投入人员的职称证书、资格证书、社保证明等材料并加盖供应商公章

附件6：          具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自定）

附件7：     参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日    期：       年    月    日

- 附件8：                                中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

- 日  期：

- 附件9：                      最终承诺报价文件格式（用于二次报价）

致：竞争性磋商小组：

根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重声明：

1．我方愿意按照磋商文件的规定本次磋商的要求，严格履行合同的责任和义务。

2．按照磋商情况，我方提供的服务项目的最终报价为（大写）                人民币。

3．我方已参加了全部磋商，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

5．我方的报价文件在正式报价后 90日内有效。

6．与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

报价单位全称（盖章）：

法人代表或其授权代表（签字）：

地址：          电话：            邮政编码：

报价人：                         法定代表人：

该表在磋商前无需填写，请打印好加盖公章随身携带（可以多准备几份备用）， 磋商结束后，按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内由法定代表人或授权代理人统一填写递交（扫描件发送至指定邮箱）给磋商小组。

附件10：                            评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

2. 供应商应按上表的格式，对照磋商文件中评审办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。