泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采购文件

采购编号：JSZC-321200-JSWC-C2024-0020

项目名称：泰州市区乐享园林二期工程设计

采购人：泰州市城市建设工程管理中心

采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

二○二四年四月

第一章 竞争性磋商公告

泰州市区乐享园林二期工程设计的潜在供应商应按本公告明确的方式获取采购文件，并于2024年4月24日下午2：30整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JSWC-C2024-0020

2.项目名称：泰州市区乐享园林二期工程设计

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：77.06万元

5.最高限价：77.06万元，供应商首次报价及最终报价超过最高限价的，其响应文件无效。

6.采购需求：包含泰州市区乐享园林二期工程项目概念性方案设计、可行性研究报告编制、初步设计（含设计概算编制）及相关配套服务等。（详见项目需求）

7.合同履行期限（设计服务期限）：40日历天，其中：概念性方案设计、可行性研究报告编制：25日历天（含现场勘查），初步设计（含设计概算编制）：15日历天。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供法人营业执照或相关部门的登记证明文件】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明；依法免税的投标人，应提供其依法免税的证明文件）；提供近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明；依法免缴社会保障资金的供应商，应当提供相应的证明文件）】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备[工程设计综合资质]或者[风景园林工程设计专项资质甲级]及以上资质；（提供有效期内的证书复印件）

（2）供应商拟派项目负责人系已在供应商单位并具有园林绿化相关专业高级（含）以上工程师职称 (注: 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林、城市规划、城市园林等园林绿化类)。若投标人提供的职称证书不能显示专业的，则以毕业证书或专业技术资格评审申报表上载明的专业为准。（提供项目负责人职称证书复印件、毕业证书（如需）或专业技术资格评审申报表复印件（如需））

供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：2023年10月-2024年3月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员提供退休证明和聘用证明。（提供养老保险证明复印件）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2024年4月11日至2024年4月18日，每日上午9：00时至11：30时，下午2:30时至5：30时（北京时间，法定节假日除外 ）；

地点：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1902-1904室；

方式：现场获取或联系代理机构线上获取文件（线上获取文件联系人：马莉18652651279）。

售价：300元/套，售后不退。支付宝账号：18652651279（备注单位名称）

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月24日下午2：30整（北京时间）

地点：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室

五、开启

时间：2024年4月24日下午2：30整（北京时间）

地点：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商文件的解释权归采购人所有。

2.本项目采购人不组织现场踏勘，供应商需自行踏勘工作现场，详细了解项目任务详情及工作要求后谨慎投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州市城市建设工程管理中心

地址：泰州市海陵南路308号

联系人：赵先生0523-86883810

2.采购代理机构信息

名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1902-1904室

联系人：孙华0523-86981686、18115939599

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市区乐享园林二期工程设计 项目编号：JSZC-321200-JSWC-C2024-0020 |
| 2 | 采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司 采购代理机构地址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1902-1904室 |
| 3 | 文件发放：详见公告 |
| 4 | 本项目采购预算：77.06万元； |
| 5 | 最高限价：77.06万元，供应商首次报价及最终报价超过最高限价的，其响应文件无效。 |
| 6 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 7 | 磋商响应文件递交至：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室 投标开始时间：2024年4月24日下午2：00整 投标截止时间：2024年4月24日下午2：30整 |
| 8 | 磋商响应文件正本份数：1份，副本份数：4份；为便于存档，除纸质文件外，请将响应文件盖章扫描后，以U盘形式与纸质文件一同递交（U盘标后不退）。 |
| 9 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：磋商响应文件递交地点 |
| 10 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 11 | 工程地点：泰州市区 |
| 13 | 合同履行期限（设计服务期限）：40日历天，其中概念性方案设计（含可行性研究报告编制）：25日历天（含现场勘查），初步设计（含设计概算编制）：15日历天 |
| 14 | 付款方式：初步设计审批完成后付至暂定合同价的50%，施工图预算评审完成后付至暂定合同价的70%，余款在工程结算完成后，按照招标文件投标人须知前附表16项计算出最终设计费并扣除已付款项后一次性结清余款。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。 |
| 15 | 履约保证金： 1、本项目在合同签订前，成交供应商须向采购人交纳中标价10%的履约保证金，于合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。 2、履约保证金形式：供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3、履约保证金的退还：履约保证金在初步设计审查完成日7后可向发包人提出退回履约保证金的申请，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减设计人赔偿金和其他应从设计人扣回的款项后，将履约金的余额退还给设计人（无息）。 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。采购人逾期退还履约保证金的，应当对成交供应商的损失承担赔偿责任。 |
| 16 | 最终设计费计算方法如下： 1.最终设计费=工程设计收费基准价×固定费率； 2.工程设计收费基准价=基本设计收费； 3.基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×50%； 注：（1）最终设计费的计算是参照国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格 [2002]10 号文，相关系数及计算方法以本项约定为准； （2）相关系数如下：专业调整系数1.1，工程复杂程度调整系数1.15，附加调整系数1； （3）工程设计收费基价在国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文《工程设计收费基价表》（附表一）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价； （4）计算工程设计收费基价时，以工程施工结算价作为工程设计收费计费额。 |
| 17 | 本项目采用固定费率结算，投标时采用总价报价，固定费率=（总价报价/最高限价）×100%。本项目依据总价报价计算出的固定费率对招投标双方构成约束；响应报价表中投标报价为暂定价对采购人不构成约束。 |
| 18 | 特别提醒： 本项目招标人将对中标人进行履约评价考核，项目重要的方案汇报必须由项目负责人进行汇报，中标人履职过程中如发现挂靠、转包情况的，将依法依规进行处理，同时报行政主管部门予以通报并与企业信用评价挂钩。 |

第二章参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市区乐享园林二期工程设计。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交

结果如何，采购代理（采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费：按发改价格［2002］1980号和发改价格[2011]534号文件标准五折收取；公证费按照苏价费（2017）114号文件收取（10万元至50万元的，每件收取1000元、50万元以上至200万元的，每件收取1500元）。上述费用由成交供应商支付，上述费用在报价时不单独列出，请磋商供应商在投标报价中综合考虑。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦购买本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构（以实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，采购代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏省政府采购网上发布更正公告，以更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制及保证金的收取

1.磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件规定必须以原件形式提交的文件，供应商应当按要求提交，其他文件可以提供复印件，文字材料需打印或用不褪色的墨水书写，响应文件正本须加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。供应商的任何违反本条款行为将会直接导致其响应文件有效性的判定或者使其在评审中处于不利地位。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改或错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与采购代理及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文译义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件的构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作出实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

2.3.1 资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，但不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。）

（1）★具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件，自然人的身份证复印件）；

（2）★磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（3）★磋商供应商法定代表人身份证复印件；

（4）★磋商供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（5）★按照本文件第一章申请人的资格要求第3条“本项目的特定资格要求”应当提供的相关证明材料（复印件）；

（6）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件；

（7）★有依法缴纳税收的良好记录：提供近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明；依法免税的投标人，应提供其依法免税的证明文件）；

（8）★有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明；依法免缴社会保障资金的供应商，应当提供相应的证明文件）；

（9）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（10）★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（11）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（12）投标人认为应当提交的其他材料。

如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项如国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）评审索引表；

（2）★磋商响应函；

（3）★首次响应报价表；

（4）★服务及商务响应偏离表；

（5）★拟投入本项目的主要人员表；

（6）★设计方案；

（7）供应商基本情况表；

（8）供应商业绩情况表；

（9）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

（10）磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

3.磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

投标报价以元为单位，精确到小数点后两位。报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本对磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有服务，且响应的服务只能有一个报价，报价应包含但不限于本项目方案设计费、可研报告编制费、初步设计费、概算编制费、相关配套服务及第三方审查费、设计评审费、专家论证费、配合费、管理费、规费、差旅费、利润、税金等招标内容包含的一切费用。供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不能低于供应商的企业成本，否则作无效标处理。如果有任何漏项或缺项，供应商将承担全部责任。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。

磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4.磋商保证金：根据泰财购【2020】14号及苏财购【2020】52号文件的要求，本项目磋商供应商无须提交磋商保证金。

三、响应文件的递交

1.首次响应文件的密封和标记

1.1首次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封单独加封条密封，封口加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及所投项目名称。

1.2密封的首次响应文件应：

（1）按竞争性磋商采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商的名称和地址。

1.3由公证员、磋商供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理将予以拒绝，作无效响应处理。

2.响应文件开启时间

2.1采购代理收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购代理可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受限制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3.迟交的响应文件

3.1采购代理将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4.响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5.磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购代理规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，采购代理于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、磋商与评审

1.磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，采购代理机构组织磋商会议，并当众公布参加磋商供应商的数量和名单，宣读内容不涉及磋商价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加磋商开标会议且在《供应商开标现场承诺书》上签名并对其承诺事项负责。供应商法定代表人或其授权代表未携带本人身份证原件出席磋商会议或拒绝在《供应商开标现场承诺书》上签名的，其磋商响应文件将被拒绝。

2.磋商小组

2.1 磋商会议结束后，采购代理将组织磋商小组进行评审。

2.2采购代理及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由5人（含）以上单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序 和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。供应商为自然人的，应当由其本人签字并附上身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度上进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性地响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采取选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）磋商小组认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，不能证明其报价合理的；

（6）投标报价超过采购文件规定的最高限价的，或投标综合单价超过项目清单中的综合单价的；

（7）磋商文件有效期、项目完成时间、服务期等不能满足磋商文件要求的；

（8）响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

（9）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（11）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

（13）不同响应人的响应文件相互混装的；

（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（15）第二次报价高于第一次报价的；

（16）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（17）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（18）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将拒绝接受。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留，使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许对响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方进行修正，但这些修改不会影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行第二轮不得更改的报价。最后报价在采购需求没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价的总价（即响应文件中的首次报价）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商,由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商轮次原则上为一轮，根据需要，磋商小组将视情况决定是否进行第三轮及以上报价，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。如不再进行第三轮及以上报价的，则第二轮报价即为最终报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未参与磋商或未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的，视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正性的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第四项第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第四项第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。若得分相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，以技术部分得分由高到低顺序排列；技术部分得分仍相同的，用抽签方式确定成交候选顺序。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告，依法确定排名第一的成交供应商为成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，采购代理（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推；或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

1.4成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者响应文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购代理（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。

2.质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话等；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购代理收到质疑函后，将对质疑函的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在收到参加磋商供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1.签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起30日内，否则采购人有权取消其成交资格，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清文件、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 履约保证金

2.1签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。履约保证金可以以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给采购人。

2.2签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3履约保证金的有效期自提交之日起至服务期满且项目验收合格止，不计取利息。

2.4如果中标单位未按上述规定缴纳履约保证金的，采购人有充分理由取消其中标资格。除此之外，采购人保留进一步追究该投标人法律责任的权利。

3.保密

参与此项目活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

七、政府采购政策功能落实

1.中小微企业

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定填写。本项目所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性投标。

5、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

6、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号和财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号文件执行。

第三章 评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即磋商供应商在最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家成交候选单位。若得分相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，以技术部分得分由高到低顺序排列；技术部分得分仍相同的，用抽签方式确定成交候选顺序。

| 评分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 |
| 价格部分 | 第一步：未被认定响应无效的最后报价为有效磋商报价。 第二步：在所有有效磋商报价中选择报价最低的确定为磋商基准价。 第三步：将所有有效磋商报价与磋商基准价相比较：等于磋商基准价的得10分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分＝（磋商基准价/有效磋商报价）×10％×100 注：当磋商报价满足价格扣除政策时，以价格扣除后的报价参与计算。 | 10分 |
| 商务部分 |
| 项目组人员（不含项目负责人） | 项目组人员（不含项目负责人）配备全部满足以下要求的，得满分3分，每少1人扣1分，扣完为止。（注：项目组人员不得互相兼任，也不得兼任项目负责人） 1、风景园林（园林绿化）专业负责人：具有园林绿化相关专业高级（含）以上工程师职称 (注: 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林、城市规划、城市园林等园林绿化类)。若投标人提供的职称证书不能显示专业的，则以毕业证书或专业技术资格评审申报表上载明的专业为准。提供职称证书复印件，及毕业证书或专业技术资格评审申报表（如需） 2、道路专业负责人：具有国家注册土木工程师（道路工程）执业资格；提供有效期内的证书复印件 3、结构专业负责人：具备一级注册结构工程师执业资格；提供有效期内的证书复印件 4、造价专业负责人：具备注册一级造价工程师资格或注册造价工程师资格（不含注册二级造价工程师）；提供有效期内的证书复印件 注：除提供人员相关证书复印件外，还需要提供投标人为其缴纳的养老保险（时间要求： 2023 年 9 月- 2024 年 2 月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员提供退休证明和聘用证明。 | 3分 |
| 项目负责人类似项目业绩 | 投标人拟派项目负责人以项目负责人身份承担过园林绿化景观类设计的（设计内容至少包含方案设计），有1个得2分，本项最多得4分。 有效期自2019年1月1日起至招标公告发布之日止。时间以合同签订时间 为准。 （1）业绩证明材料： ①中标通知书、②合同协议书、③竣工验收证明材料（需由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位共同盖章认可）。 注： ①业绩证明材料中的合同协议书须为单项合同协议书，业绩证明材料中的合同协议书不符合上述要求的，该合同协议书不予认可。（单项合同协议书是指一个合同的合同协议书）。 ②若投标人提供的业绩证明材料均不能体现“项目负责人”的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“工程勘察设计合同备案表”或“该业绩建设单位出具的证明材料（证明材料上需盖有该业绩建设单位公章）”。如投标人提供的业绩证明材料能体现“项目负责人”，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。 （2）投标人拟派项目负责人以项目负责人身份承担过的类似项目不是投标人承担的项目，不予认可；有项目负责人变更情形的，不予认可。 | 4分 |
| 奖项 （3 分） | 投标人拟派项目负责人以项目负责人身份承担过的园林绿化景观类设计类似项目（设计内容至少包含方案设计），获得市级及以上行业主管部门颁发的市级勘察设计奖或设计奖的得3分。 注： 1.本项对类似项目的有效期不作要求； 2.获奖有效期自2019年1月1日起至招标公告发布之日止。时间以 获奖证书或颁奖部门的相关文件载明的时间为准； 3.加分时，仅对投标人所报符合要求获奖项目中的最高奖项计分，且只能计算一个获奖项目，不得重复累计。本项最高得3分； 4.奖项证明材料：获奖证书或颁奖部门的相关文件。同时提供类似业绩的证明材料： ①中标通知书、②合同协议书、③竣工验收证明材料（需由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位共同盖章认可）。 注： ①业绩证明材料中的合同协议书须为单项合同协议书，业绩证明材料中的合同协议书不符合上述要求的，该合同协议书不予认可。（单项合同协议书是指一个合同的合同协议书）。 ②若投标人提供的业绩证明材料均不能体现“项目负责人”的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“工程勘察设计合同备案表”或“该业绩建设单位出具的证明材料（证明材料上需盖有该业绩建设单位公章）”。如投标人提供的业绩证明材料能体现“项目负责人”，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。 5. 投标人拟派项目负责人以项目负责人身份承担过的类似项目不是投标人承担的项目，不予认可；有项目负责人变更情形的，不予认可。 | 3分 |
| 技术部分 |
| 设计方案 | （1）设计方案总体概述（13 分） ①对本项目设计定位准确，总体认识表述清晰，严谨，合理； 方案定位准确，表述清晰，严谨，合理，得13分； 方案定位较准确，表述较清晰，较严谨，较合理，得8分； 方案定位准确性一般，表述清晰度一般，严谨性一般，合理性一般，得3分； 未提供或方案定位不准确性，表述清晰度差，严谨性差，合理性差，得0分； | 80分 |
|  | （2）设计理念与总体构思（20分） ①主题鲜明，构思新颖；②充分体现地域文化特性；③各区段与周边环境协调，并具有特色； 设计理念与总体构思新颖，有特色，方案合理可行的，得20分； 设计理念与总体构思较新颖，较有特色，方案较合理可行的，得15分； 设计理念与总体构思新颖一般，无特色，方案合理可行性一般的，得10分； 未提供或设计理念与总体构思不新颖，无特色，方案合理可行性差的，得0分； |  |
|  | （3）方案合理性（32分） ①方案对项目特点、重点、难点分析全面透彻，目标明确，对策切实可行（8分） 方案完整且合理可行的，得8分； 方案满足要求，较合理可行性的，得5分； 方案基本满足要求，合理性、可行性一般的，得2分； 未提供或方案不能满足采购人要求，且不合理可行的，得0分。 ②游园新建、改建：尊重地形地貌，保护好既有景观资源、绿化成果，以《江苏省口袋公园建设指南》为指导，注重出入口形象设计，有主题景观、艺术小品，植物配置科学、功能设施完善，形成内外兼收、形神兼备、高颜值、高品质的街头游园。（8分） 方案完整且合理可行的，得8分； 方案满足要求，较合理可行性的，得5分； 方案基本满足要求，合理性、可行性一般的，得2分； 未提供或方案不能满足采购人要求，且不合理可行的，得0分。 ③滨河绿道：结合现状宽窄不一的线性空间条件，因地制宜进行桥下贯通、绿道连通、景观提升、设施完善，形成“一河一景、步移景异”的绿道印象，与周边路桥、单位、小区互联互通的慢行绿道复合空间等。（8分） 方案完整且合理可行的，得8分； 方案满足要求，较合理可行性的，得5分； 方案基本满足要求，合理性、可行性一般的，得2分； 未提供或方案不能满足采购人要求，且不合理可行的，得0分。 ④便民设施建设：改造20个公园广场积水点44处；仿古建（构）筑维修加固88组；三河绿道观光通道转角提升18处；更新监控（太阳能、无线式）100组；更新桌凳300套（部分桌凳要兼具实用与装饰艺术功能，材质耐久）。（8分） 方案完整且合理可行的，得8分； 方案满足要求，较合理可行性的，得5分； 方案基本满足要求，合理性、可行性一般的，得2分； 未提供或方案不能满足采购人要求，且不合理可行的，得0分。 |  |
|  | （4）植物配置（15分） ①植物品种选择合理，体现生态性、地方性特色；②配置形式体现统一与多样性；③植物配置手法符合项目特性程度； 方案完整且植物配置合理可行、特色多样的，得15分； 方案满足要求，植物配置较合理可行、较特色多样的，得10分； 方案基本满足要求，植物配置合理可行性一般、无特色的，得5分； 未提供或方案不能满足采购人要求，且植物配置不合理可行的，得0分。 |  |

注：投标供应商应当对所提供所投商务、技术、业绩资料、证明材料（证书、报告、合同等）全部真实负责，如有弄虚作假的，视作投标人自动放弃投标及中标资格；并上报财政主管部门给予不良行为公示，同时取消近三年内由采购人组织的其他采购活动。

第四章  项目需求

乐享园林二期项目设计任务书

一、项目概况

项目名称：乐享园林二期

建设地点与主要内容：拟建设3条沿河滨水绿道、6个街头游园和20个绿地的便民设施。

工程建安费：约4000万元

（一）滨水绿道建设。翻身河（南官河-青年路段南岸，海陵路-凤凰河段两岸，包括西泠路、鼓楼南路两座桥梁桥下绿道贯通）；中子河(海陵路-济川华庭段两岸）；城南河绿道（凤凰路-金水湾，金水湾北门-农业银行，鼓楼路-凤凰河）。

（二）游园新建、改造。云辰园（泰高路和黄河路东南角，新建）；双河园（太湖路南侧，双河新村东侧，新建）；东风园（翻身河北，资规局东，东风路凤凰路西南角，改造）；知春园（知春路自海曙路至育才路段，改造）；蒲田园（人民西路与迎春路东南角、蒲田公寓西）；曦城园（周山河路与西谢路西北角）；工农园（迎春路与工农路西北角）；陆佃园（鼓楼路西，学政试院北，改造）；百孝园（春云路与森园路交叉口东南侧，改造）。

（三）便民设施建设。人民公园、人民广场、泰山公园、祥泰公园、智堡公园、三河绿道等既有公园游园20个绿地积水点改造、便民设施改造、仿古建（构）筑物维护与更新；三河绿道观光通道转角改造。

二、设计依据

2.1本任务书和相关控制性详细规划图纸

2.2现状地形图

2.3周边已审定的方案（包括平面布局图和整体效果图）

2.4河道水利要求

2.5工程设计的相关法律法规、设计规范及验收规范

三、设计要点

（1）口袋公园：对照“300米见绿、500米见园”目标，按“一园一品”的要求，新建双河、云辰2个游园；改建陆佃园、知春园、百孝园、东风园、蒲田园、工农园、曦城园7个游园，均以完善设施、叠加功能为主，同时局部植被更新，使之与时俱进、富有特色、充满活力。

①改造类：如知春园、东风园、陆佃园是在既有道路、游园基础上改建而成，须因地制宜地进行微更新，最大限度保护利用好既有树木与亭廊等景观资源，适度打开郁闭空间，有机嵌入休闲绿道、游憩设施和城市家具，以文化绿，使之成为一道形神兼备、充满活力、与周边小区人居环境相得益彰的靓丽风景。

②新建类：双河、云辰游园方案设计要秉承“公园+”理念，尊重现状地形地貌基础上，以《江苏省口袋公园建设指南》为指导，融入地域文化，落实住建部有关“国球进公园进社区”战略要求，提炼主题特色，优化植物配置、丰富休闲游憩设施，增强绿地综合性服务功能，形成“一园一品、一园一景”的游园形象。

（2）滨河绿道：在一期工程建成的“凤凰河、南官河、周山河三河绿道”大动脉基础上、大框架范围里，在人口密集的“城市中央活力轴”区域内，沿翻身河、中子河、城南河3条支河建设长约3km绿道，以拓展绿色空间、丰富绿道层级、织密绿道网络，并补齐绿道分布不均、均衡性差、品质不高的短板，为市民亲河乐水、绿色出行、休闲锻炼的慢生活带来福祉，也将有力改善人居环境、提升城市形象、彰显蓝绿交织、水城一体、天人合一的水乡风貌。

方案设计要保护好既有河道与水利设施安全前提下，畅通两岸滨水绿道，有机衔接周边路桥，配建景观小品、绿化亮化、城市家具、文体设施、标识导引牌、智能监控，形成主题突出、特色鲜明的多功能慢行绿道复合空间。

（3）便民设施改造：存在安全隐患的座椅、亭廊、监控等设施加固、维护与更新换代：改造人民公园、人民广场、泰山公园、祥泰公园、智堡公园、三河绿道等公园广场积水点44处；古建筑维修加固88组；三河绿道观光通道转角提升10处，更新周山河（凤凰路以南）、凤凰河监控100组（太阳能、无线式），更新桌凳300套（部分桌凳要兼具实用与装饰艺术功能，材质经久耐用）。

四、设计内容

4.1  景观规划与设计（包括入口形象、交通组织、广场等环境艺术空间）

4.2  硬质铺装设计（亲水平台、休闲廊架、健身广场、慢行步道和自行车道、无障碍坡道等）

硬质活动空间设计以透水型材料为宜，控制好硬质铺装面积比，硬质铺装内部及其周边宜多种植落叶类乔木类、藤本植物提高林荫率，提高活动空间的舒适性。

4.3  绿化与水体设计（包括花草树木及水体等）

4.4  配套设施设计（如球场、亭台廊架、桌椅、垃圾箱、公厕、健身器材、阅报栏等）

4.5  雕塑、小品、标识导向以及休闲康体设施的环境布置以及其他构筑物的艺术处理

4.6  给排水、强弱电、照明及亮化设计

4.7  设计需结合现场情况，核实并自行补充相关测绘图纸，以满足设计需求。

五、成果内容和要求

设计分为两个阶段：概念性方案设计、初步方案设计。

5.1  概念方案设计阶段要求

5.1.1  总说明

5.1.2  项目景观设计，项目概况

5.1.3  主要构思解释图

5.1.4  景观总平面图、总鸟瞰图、局部鸟瞰图

5.1.5  交通分析图

①  交通流线

②  道路级别及断面

5.1.6  竖向设计分析图

5.1.7  场所分析（包括入口、广场、竖向空间等）及区域微地形景观设计平面及效果图及示意图

5.1.8  景观分析。景观轴线、分析及主要节点景观设计方案图及示意图

5.1.9  小品及城市家具、服务性公共设施配置（包括出入口、水景、亭台廊架等）

5.1.10 植物设计

要尽可能保护利用现有林木资源。充分考虑植物种类乡土化、多样化，乔灌花草比例科学，多用自然生长的乔木、球宿根、多年生与自衍力强花卉，少用需频繁修剪的绿球、模纹色块类灌木，通过大小搭配、高低错落、疏密有致的植物搭配，营造自然活泼的绿化景观和舒适宜人的林荫式活动空间，忌单调、机械、呆板，缺乏参与性。

5.1.11 标识与灯具系统设计

5.2.1 其他设计方认为应添加的必要内容。

5.2   成果要求

①  PPT文件（含多媒体渲染动画）。

②  A3文本。

本设计阶段乙方提交的图纸及文件必须符合国家颁布的深度要求有关规范，规定进行设计并能够完整地反映本设计阶段所要达到的设计效果。

六、报价要求

1、磋商报价：

（1）现场内的通行条件由供应商自行踏勘，报价应充分考虑施工现场的现状及所需人工、机械、设备、材料的各项费用，全部费用均包含在本次报价中。

（2）报价应包含但不限于本项目方案设计费、可研报告编制费、初步设计费、概算编制费、相关配套服务及第三方审查费、设计评审费、专家论证费、配合费、管理费、规费、差旅费、利润、税金等招标内容包含的一切费用。本工程磋商报价如有漏项视为优惠。

（4）报价方式：本项目采用固定费率结算，投标时采用总价报价，固定费率=（总价报价/最高限价）×100%；最终设计费计算方法详见投标人须知前附表16项，以最终设计费进行结算。

2、本工程的付款方式为：初步设计审批完成后付至暂定合同价的50%，施工图预算评审完成后付至暂定合同价的70%，余款在工程结算完成后，按照招标文件投标人须知前附表16项计算出最终设计费并扣除已付款项后一次性结清余款。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

第五章  合同格式

合同编号：

建设工程设计合同

工 程  名 称：

工 程  地 点：            泰州市

设计证书等级：

发   包   人：    泰州市城市建设工程管理中心

设   计   人：

签 订  日 期：        2024年   月     日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：泰州市城市建设工程管理中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 泰州市区乐享园林二期工程     。

2. 工程地点：  泰州市区                                      。

3. 工程内容及规模：                                             。

4. 工程主要技术标准：按国家和江苏省现行建筑设计标准、规范。

5. 投资估算：建设投资 4480 万元。

6. 工程批准、核准或备案文号： 泰发改函【2024】9号 。

7. 工程进度安排：     按招标文件约定

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：包含方案设计（含可行性研究报告编制）、初步设计（含设计概算编制）及相关配套服务等_。

2. 工程设计服务阶段：方案设计、初步设计、编制可行性研究报告和设计概算、提供施工配合、参加竣工验收等。

3. 工程设计服务内容：详见第四章项目需求

三、工程设计周期

1. 计划开始设计日期： 2024 年     月     日。

2. 计划完成设计日期： 2024 年     月     日。

3. 实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。

4. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定费率

2. 签约合同价为：人民币（大写）                  （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表：           。

2. 设计项目负责人：              。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）设计费用清单；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、质量标准和要求

设计工作质量符合的标准和要求：符合国家规定的工程质量标准和要求。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订地点

本合同在 泰州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同正本一式  贰  份、副本一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹   份、副本 贰   份，设计人执正本  壹  份、副本  贰  份。

发包人：泰州市城市建设工程管理中心      设计人：

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：12321200MB1W241266  统一社会信用代码：

地  址：  泰州市海陵南路308号          地  址：

邮政编码：      225300                  邮政编码：

电  话：      0523-86883810             电  话：

传  真：       /                        传  真：  /

电子信箱：     /                        电子信箱：  /

开户银行：浙商银行泰州分行              开户银行：

账号：3128000010120100154485            账号：

签订时间： 2024  年   月    日          签订时间： 2024  年    月    日

### 第二部分 通用合同条款（略）

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及招标文件的澄清、修改、补充；投标文件的澄清、说明；经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议、廉政合同书等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规和部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：不低于现行国家及地方标准，如有涉及另行约定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    承包人       ；

提供国外技术标准的名称：       如有涉及另行约定                ；

提供国外技术标准的份数：       如有涉及另行约定                       ；

提供国外技术标准的时间：       如有涉及另行约定                       ；

提供国外技术标准的费用承担：            承包人                    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  见招标文件发包人要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）招标文件的澄清、修改、补充；

（3）投标文件的澄清、说明；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）中标通知书；

（7）投标函及其附录；

（8）发包人要求；

（9）技术标准；

（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（11）招标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）；

（12）投标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）

（13）其他合同文件。

上述各文件是相互解释、相互说明的，但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同解释的优先次序。同一排序中的文件以日期较后为准，如是技术方面的，则以标准高者为准。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：        发包人办公室            ；

发包人指定的接收人为：                           ；

发包人指定的联系电话及传真号码：       /          ；

发包人指定的电子邮箱：             /              ；

设计人接收文件的地点：       设计人办公室         ；

设计人指定的接收人为：                 ；

设计人指定的联系电话及传真号码：           ；

设计人指定的电子邮箱：             。

1.8 保密

保密期限：在本合同订立前、履行中和终止后 10 年，设计人应履行保密义务。未经发包人书面同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件及声明需要保密的资料信息等商业机密泄露给本工程无关第三方。发包人可因本工程的需要而复制、使用设计人提供的技术文件、成果资料或将之提供给任何第三方。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：

按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性及时限负责；发包人对自己有能力提供的文件、资料的正确性负责；配合设计人对发包人引用第三方提供文件、资料的正确性进行甄别；发包人不得要求设计人违反国家有关强制性标准进行设计。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                         ；

联系电话：                          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，对本工程设计文件质量、设计进度进行监督检查；对涉及设计文件审查、设计周期延长、设计变更和进度款支付等相关事项作出处理，并需要提供书面批准文件。全面负责本工程设计方面的组织、协调和管理，处理设计过程中的各有关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  7  天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

3.1.3.1设计合同签订后 5 个工作日内在“合同归集系统”中录入合同相关信息，完成合同信息归集工作。

3.1.3.2按照国家及地方相关规定，组织或参与方案设计、初步设计评审等汇报论证，并承担相应的专家论证及评审费用、会务费。

3.1.3.3根据发包人要求进行主要材料设备的技术要求编制、技术参数确认、材料设备封样、出厂验收等工作。

3.1.3.4设计人应当按本合同规定的内容和时间向发包人提交质量符合合同要求的设计图纸、汇报文件及其他设计资料，并对设计的完整性、准确性、及时性负责。设计人应按国家及地区现行有关设计规范及发包人提出的要求进行设计，所有设计成果应符合中华人民共和国相关法律、法规、技术规范及标准、政府审批部门提出的要求。设计人须将设计成果的全部纸本和电子文档以中文文本向发包人提交。

3.1.3.5设计开始时，设计人应当向发包人提交设计计划书（设计计划书应载明：设计进度、项目负责人、主要设计人员名单和组织机构等）。经双方确认后，设计人不得擅自变更设计计划。如确有必要调整，应事先征得发包人的书面同意。

3.1.3.6设计人应在发包人约定的工程造价基础上进行设计，如果设计人的设计超出该成本标准，设计人应按照发包人的要求修改其设计文件，如设计人另行提供替代设计文件的，应事先经发包人审核通过。设计人不得因修改或提供替代设计文件而增加设计服务费用。

3.1.3.7设计人应根据发包人的要求到项目所在地或发包人指定的其他地点进行设计汇报。如发包人对设计人的汇报或设计成果有意见的，设计人应按照发包人的意见进行修改或补充，并在发包人要求的期限内重新提交。

3.1.3.8设计过程中，各阶段工作完成后必须获得发包人的许可后，才能进行下一阶段工作。（即方案设计阶段所有工作完成后在得到发包人的许可后，方可进行初步设计；以此类推）。

3.1.3.9在方案设计、初步设计完成并提交发包人后，设计人应向发包人及时进行设计成果汇报，同时根据发包人要求前往指定地点向发包人和施工单位进行图纸交底，并应在 3天内完成图纸交底问题的书面回复。

3.1.3.10设计人应及时解决工程中出现的设计问题，并须在 24小时内响应，且在发包人要求的时间内提供书面答复。对于重大设计问题，设计人应在发包人指定的时间内予以解决，并对可能引起的其他问题书面告知发包人。设计人对其设计过失的责任，不得以设计成果已被发包人书面认可为由要求减免。

3.1.3.11 对于设计过程中所需的设计资料或其它需发包人配合的事项，设计人应及时书面通知发包人。涉及重大设计问题的，设计人均应先送发包人书面审核确认后方可继续设计。

3.1.3.12 设计人有责任对本项目中其它设计单位提供各专业的技术支持，如对其他设计单位的各阶段设计成果和所有设计变更文件有异议的，设计人须在提出异议后三日内向发包人及设计单位提出技术建议。

3.1.3.13 设计人应配合发包人完成初步设计图纸审核，设计人应按发包人要求对审查过程予以配合，对审图意见及时修改并反馈，保证审查在两轮以内通过。

3.1.3.13.2 发包人进行设计管理,设计人须接受管理，对发包人提出的异议,设计人应在 1 个工作日内书面回复。

3.1.3.13.3 配合发包人委托的其他设计单位提供专业设计意见，优化设计成果。

3.1.3.13.4 全力协助发包人做好项目各项报批、报建及各阶段验收工作，并提供准确的图纸及说明。凡发包人要求设计人参加的阶段验收，设计人必须组织相关人员准时参加。

3.1.3.13.5 配合施工验收，并协助发包人取得竣工证明。如设计人对发包人的合理要求不予配合，造成工程竣工验收延误的，发包人有权扣除本合同设计服务费5%作为违约金。

3.1.3.13.6 设计人交付设计成果后，应按发包人的要求参加相关的技术专题会议、及有关管理部门的审查，并根据审查结论进行调整补充，确保方案设计、初步设计获得相关主管部门的批准。

3.1.3.14 设计人在招投标、施工阶段应提供必要的配合（包括但不限于如下）：

3.1.3.14.1 在项目施工招投标过程中，设计人应负责对投标单位提出的设计问题进行答疑，并进行资料补充。在定标后，设计人负责向中标单位进行施工前的图纸交底、物料(包括替代物料)审批等工作，以确保工程的顺利开展。

3.1.3.14.2 在施工期间，设计人按需要及发包人的要求到工地现场进行施工配合，协助施工单位解决施工现场与设计图纸相关的所有问题，并进行答疑，及时按相关规定出具变更文件以确保工程的顺利推进。其他工作内容包括不定期出席工地会议、设计会议及应发包人的邀请进行厂家考察。

3.1.3.14.3 工程完成后，设计人根据发包人要求，参与由发包人组织的工程验收，对工程质量及工程完成情况提出意见。

3.1.3.15 设计人在履行本合同约定的义务和责任的过程中，应保证其使用的文字、图片，或设计人为实现该成果所使用的必要方法及所提交的设计成果不会侵犯任何第三人的知识产权。发包人因使用设计人提交的设计成果被任何第三人提出异议，认为构成侵权的，设计人须无条件负责解决，并承担因此产生的全部法律责任。如发包人因此而遭受经济损失,设计人须予以全部赔偿。

3.1.3.16 设计人要配合专项设计单位进行方案审核及相关核算，并报批。

3.1.3.17 设计人在与建设单位或相关审批单位设计沟通过程中如进度滞后无法满足项目总体进度要求，发包人有权要求相关部分或全部设计人员常驻泰州进行相关设计沟通直至沟通完成，增加相关费用由设计人承担包含在本次报价范围内。

3.1.3.18 工程结束之前，设计人应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后服务的质量。设计人擅自更换项目组成员（含项目负责人）的违约责任：发包人将按照专业合同条款3.2.2条向设计人收取违约金。

3.1.3.20施工招标阶段设计单位应配合发包人列出危大工程清单。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                            ；

执业资格及等级：                       ；

注册证书号：                          ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                               ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面负责本合同的履约，协调处理本项目设计的各项事宜，负责合同范围内各专业设计的统筹协调管理。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人未经发包人同意擅自更换投标文件中选派的设计人员的，一经发现并经查实后，发包人有权单方解除合同并扣除履约保证金，同时赔偿由此给发包人造成的经济损失。如确需更换，必须在取得发包人书面同意之后更换，而且需向发包人支付赔偿以弥补给发包人带来不便的损失，更换项目负责人赔偿人民币15万元/人（次），更换设计人员赔偿人民币10万元/人（次）。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人无正当理由拒绝更换项目负责人或更换后的项目负责人不能获得发包人的认可，则自设计人接到发包人更换项目负责人通知之日起，设计人应向发包人支付违约金5万元/天，直至更换符合发包人要求的项目负责人为止，由此增加的设计费用和设计周期延长的责任由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限接到发包人开始设计通知后 3 天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝更换主要设计人员或更换后的主要设计人员不能获得发包人的认可，则自设计人接到发包人更换主要设计人员通知之日起，设计人应向发包人支付违约金 2 万元/天，直至更换符合发包人要求的主要设计人员为止，由此增加的设计费用和设计周期延长的责任由设计人承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   /  。

主体结构、关键性工作的范围：  /   。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体、非关键性且中标人无设计能力设计的特殊专业项目

其他关于分包的约定：满足分包项目设计要求，并经招标人同意  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 资质证书、类似业绩合同等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：承包人与分包人双方协商，与发包人无任何关系。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /   。

3.6 履约担保

设计人是否提供履约担保：设计人在收到中标通知书后，须在合同签订前向发包人提交履约担保。

设计人提供履约担保的形式、金额、期限及退回：

形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

金额：履约担保为合同价款的 10  %。

期限：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至初步设计审查完成之日止。但采用履约保函时，如果设计人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更设计阶段完成日期的，保证期间按照变更后的设计阶段完成日期做相应调整”或类似约定的条款。

退回：履约保证金在初步设计审查完成日7后可向发包人提出退回履约保证金的申请，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减设计人赔偿金和其他应从设计人扣回的款项后，将履约金的余额退还给设计人（无息）。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计,设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时书面通知发包人并经发包人书面确认。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性 的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，相关费用均包含在本次报价中，不另支付，请投标人自行考虑 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  符合国家及地方法律、法规及技术标准要求。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：设计文件编制深度应符合《建设工程设计文件编制深度的规定》要求并满足国家、省、市相关规定，以及符合本招标文件及招标人的要求。招标人认为中标人的设计文件需进行优化或修改的，中标人须服从，中标人须将设计文件修改到招标人满意为止且在发包人要求的时间内完成。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：国家、江苏省以及泰州市相关规定 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后 7天内提供。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计（含可行性研究报告）、初步设计（含设计概算）、初步设计审查或审批时所需的相关材料。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：同通用合同条款。发包人对设计人提交的工程设计进度计划（包括修订后的工程设计进度计划）的确认，不能减轻或免除设计人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无  。

设计人应在发生进度延误的情形后  2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 提前交付工程设计文件的奖励： 无奖励  。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：可研报告、方案设计文本、初步设计文件及设计概算。

7.3工程设计文件交付的名称、时间和份数：设计人须向发包人提供本项目所有文件，包括但不限于如下文件：方案设计文件十套、初步设计文件十套、设计成果数据光盘一套、PPT报告一份、设计概算三份以及其他相关材料（招标人可根据实际情况要求中标人增加上述文件数量，但不额外增加费用）。时间按各阶段设计进度要求提供。

设计人完成设计成果文件并通过相关部门审查，且按7.1、7.2、7.3款交付给发包人之日为设计阶段完成日。发包人签收设计文件后的7日内，发包人应出具设计阶段完成证明；如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计阶段完成的日期。

工程竣工验收日为设计服务完成日。工程竣工验收后的7日内，发包人应出具设计服务完成证明。如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计服务阶段完成的日期。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 /   天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：   按发包人要求执行。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供，设计人自行考虑并承担费用   。

9.2 设计人应当在交付初步设计文件并经审查合格后  至项目竣工验收合格  时间内提供施工配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式：（4）

（1）单价合同

价格计算：

每平方米单价： /   元/㎡，根据建筑物的建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米报价

设计费＝总建筑面积（㎡）×单价（元／㎡）。

（或）投标费率  /  %。

设计费=实际批复的投资总额×中标费率

单价包含的风险范围：            /                      。

风险费用的计算方法：            /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /               。

（2）总价合同

总价：          /         元。

总价包含的风险范围： 除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险  。

风险费用的计算方法： 按招标文件约定的工程价款调整条款执行    。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按招标文件约定的工程价款调整条款执行   。

（3）浮动系数价格合同

价格计算：浮动系数   /  %；

设计费 =工程设计收费基准价×（1±中标的浮动系数）【浮动幅度值有“+ %”（上浮）或“—%”（下浮）。设计费计价标准：实行市场调节价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》附表计算本工程设计费收费基价。专业调整系数：  /  ，工程复杂程度调整系数： /  ，附加调整系数：  /  。该费用已经包含   /  费用及相关服务。

浮动系数价格合同是指当事人约定按国家有关部门颁布的《工程勘察设计收费标准》计算工程设计收费基准价，在此基础上按合同当事人约定的价格浮动系数计算出合同价格。合同当事人应在专用合同条款中约定《工程勘察设计收费标准》中的专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数，以及价格包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（4）其他价格形式：固定费率=（总价报价/工程设计收费基准价）×100%=   %，以最终设计费进行结算。

最终设计费计算方法如下：

1、最终设计费=工程设计收费基准价×固定费率；

2、工程设计收费基准价=基本设计收费；

3、基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×50%；

注：

①最终设计费的计算是参照国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文，相关系数及计算方法以本项约定为准；

②相关系数如下：专业调整系数：1.1，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0；

③工程设计收费基价在国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文《工程设计收费基价表》（附表一）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价；

④计算工程设计收费基价时，以工程施工结算价作为工程设计收费计费额。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      无     或预付款的比例    无        。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   无   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。

10.3.3付款方式

初步设计审批完成后付至暂定合同价的50%，施工图预算评审完成后付至暂定合同价的70%，余款在工程结算完成后，按照招标文件投标人须知前附表16项计算出最终设计费并扣除已付款项后一次性结清余款。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 30天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则，发包人有权对因此造成的全损失追究设计人责任，设计人的责任不因本合同解除、无效或到期后而免除。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：删除通用合同条款 14.1.1 ，另行约定为：合同生效后，合同因发包人原因解除的，除根据设计人已完成且经发包人确认的实际工作量，双方按照合同约定设计费收费标准协商确定并支付设计费外，发包人不承担其它责任。设计人未经发包人通知而开展的设计无权要求发包人赔偿。本合同工程停建、缓建，发包人应按该约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  /   。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，合同因设计人原因解除的，除设计人已经完成阶段设计图纸且为发包人作为设计成果在后续建设中实际使用外，发包人无需再支付设计费；设计人已经完成阶段设计图纸且为发包人在后续建设中实际使用的设计成果相应设计费按实结算，超付部分设计人应该返还；同时，设计人应支付签约合同价10%的违约金并应返还发包人提供的一切资料。因设计人原因造成发包人损失，应按照实际损失赔偿。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未能在发包人要求期限（要求期限包括但不限于合同规定的期限、召开设计进度协调会所确定的期限以及电话或口头承诺的期限）内完成各项设计咨询服务工作并提交成果（包括但不限于方案设计文本、初步设计文本及其他相关文件等）的，每迟延一日向发包人支付合同金额的1‰的违约金；如因发包人原因造成设计单位无法按时提供成果的，则时间顺延，费用不补偿。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同签约总额的20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：如果因设计原因导致工程损失，工程直接损失费用由设计单位承担 ，损失赔偿金的上限为合同结算总额的200%。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：每超过一项，设计人向发包人支付违约金 10 万元，且设计人应按发包人要求纠正。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：未经发包人书面同意，发包人有权解除合同，并拒绝支付分包部分的设计费，设计人应按约承担违约责任 。

14.2.6项目例会确定的核定单，设计人收到后 5 天内完成签字盖章，每拖延一天设计人应向发包人支付违约金 0.5 万元/天；项目例会确定的合理设计变更，设计人应在一周内提供设计变更图，每拖延一天设计人应向发包人支付违约金 0.5 万元/天，若由于设计的延误造成工期影响，发包人将额外追究设计人责任。视情节轻重，可以给予处罚2万-5万元。

14.2.7为细化违约责任的承担，双方同意细化违约责任如下：

（1）设计人明确的项目负责人或设计代表根据招标人要求到场协调解决问题，相关专业设计人员根据项目需求及时到场，否则，设计人应按 0.5 万元人民币/次向发包人支付违约金。

（2）由发包人、监理通知设计人参加的验收及其他会议，无故不出席的，设计人应按 0.5 万元人民币/次向发包人支付违约金。若本合同项下约定的违约金不足以弥补合同一方因另一方的违约行为而遭受的实际损失时，则违约方应当赔偿以实际损失计算的赔偿金（包括但不限于守约方遭受的实际损失以及由此而生的律师费、诉讼费、保函费、保全费等合理费用）。

设计人存在上述违约情形的，发包人可直接从设计费中扣除相应的违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为120天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    不同意    。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                    。

选定争议评审员的期限：          /                     。

评审所发生的费用承担方式：       /                    。

其他事项的约定：               /                      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /                 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向     泰州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /      人民法院起诉。

18. 其他

18.1本项目实行限额设计，如因中标人原因导致本项目投资估算超出限额指标（非承包人原因除外），则扣除设计费总额的5%作为违约金，承包人仍需进行优化并无条件免费修改。

18.2承包人对初步设计图纸的设计深度的准确性负责，如因设计深度不够及设计概算不准确造成工程投资超过批准投资，同样按 18.1 条中限额设计条款考核。承包人须响应招标文件限额设计的要求，如因承包人原因导致严重超出限额指标，视为承包人违约，发包人可单方终止合同，不支付任何设计费用，同时没收承包人履约保证金，承包人须赔偿发包人损失。

18.3承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，承包人需无条件采取补救措施。由于承包人失误造成的各种损失，包括但不仅限于：如造成工程质量事故等情况，根据损失的程度和承包人责任的大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。

18.4建设单位单独委托的专业设计完成后，承包人应对图纸进行审核，避免因各专业之间不协调造成无法满足使用功能等相关要求。因配合专业设计而导致承包人设计范围内发生调整，不再计取费用。项目实施过程中，专项设计需经承包人确认的，承包人应积极配合，并在发包人要求的时间内完成，每迟延一日向发包人支付迟延违约金 5000元。

18.5承包人须做好跟踪服务，服从发包人统一管理，须做好与发包人及其他相关单位的对接协调，对发包人提出的变更积极响应，承包人不得拒绝和拖延，响应时间不得超过24小时，否则对承包人处以 5000元/次罚款（从设计费中扣除）。当发包人通知相关设计人员到场协调、处理有关设计问题时，承包人应及时派相关设计人员到场，并提出有关处理意见，若相关设计人员无故拖延时间或缺勤，按每人每次罚款 5000 元（从设计费中扣除）。因承包人原因未能在发包人要求的时间内拿出变更方案并出具变更文件的，每延迟一天，从设计费中扣除 5000元/天。

18.6本合同设计费暂按设计招标时的中标价。最终设计费按约调整。

18.7承包人应主动做好与相关部门的沟通，因承包人原因造成审查不通过的，每次支付违约金2万元人民币。

18.8承包人在设计时应对拟采用的主要材料及设备种类、规格等进行认真比较，以保证实现相同效果的前提下造价最合理。如有发现承包人按照某指定品牌材料、设备进行设计且未经发包人确认的，扣除每项次支付违约金2万元人民币，给发包人造成的损失另计。

18.9 承包人应配合确保设计成果审查按时通过。

18.10设计单位应保证其提供的设计文件成果质量，不得有重大设计错误。原则上不得出现设计变更。

18.11未经发包人允许，私自出设计变更（不包括原设计错误）的，每出现一个支付5 万元的罚款。因私自变更导致发包人增加费用的，所增加费用由设计单位承担。

18.12发包人所需设计单位的资料，设计单位应无条件根据发包人的要求送达指定地方。

18.13承包人收到发包人提供的资料后，应及时对资料进行审核，发现提交的资料不齐全或有错误或提出的要求违反规定或存在其他问题的，应在收到资料后 3 日历天内向发包人书面提出，逾期不及时提出的，视为发包人提供资料准确齐全，出现相关责任由承包人承担。

18.14除本合同另有约定外，承包人未按约定履行本合同义务，且在发包人催告的期限内仍未整改的，发包人有权解除合同，承包人应按约承担违约责任。

18.15发包人不定期去设计单位检查设计进度工作，如发现未按合同人员表中配备人员或配备不足的，设计单位应及时予以调整，每发生一次支付5000元的违约金。

18.16发包人不定期打电话询问设计进度事宜，设计单位敷衍了事故意推托的，每发生一次支付1000元的处罚。

18.17安全条款：承包人的中标金额中已包含安全金，承包人在施工期间发生的安全事故，一切责任由承包人承担，与发包人无关。

18.18最终结算方式：按专业合同条款 10.2 第（4）条款执行（因承包人违约应缴纳给发包人的违约金除外，因承包人违约应缴纳给发包人的违约金从设计费中直接扣除），其余任何费用发包人不再承担。

18.19承包人须及时完成合同约定的工作，履行合同义务，如未能在合同约定的时间内及时完成合同约定的工作，或出具的成果文件达不到发包人要求，视为承包人违约，发包人将按照合同违约条款对承包人进行处罚，达到一定程度时，发包人可单方终止合同，不支付任何设计费用，同时没收承包人履约保证金，承包人须赔偿发包人损失。经发包人书面通知要求其整改的，承包人拒不按发包人要求整改的，发包人可单方终止合同，不支付任何设计费用，同时没收承包人履约保证金，承包人须赔偿发包人损失。

18.20发包人要求承包人修改完善成果文件的，承包人须响应发包人要求，如承包人不配合，未能在发包人要求的时间内完成修改或上述成果文件未能在发包人要求的时间内获得相关主管部门审批通过的，均视为承包人违约，发包人将按照合同违约条款对承包人进行处罚，达到一定程度时，发包人可单方终止合同，并没收承包人提交的全部履约保证金，发包人不支付设计费，同时承包人须赔偿发包人损失；

18.21承包人为本项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。

18.22本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备等，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

18.23其他约定

18.23.1承包人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权以及其他知识产权均归发包人享有。

18.23.2承包人在进行设计，以及使用任何材料、工程设备或采用施工工艺时，应保证发包人不受到第三方关于因侵犯专利权或其他知识产权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，承包人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿发包人的损失。

18.23.3承包人在设计文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

18.23.4若相关主管部门或发包人要求承包人对所提供的设计文件、设计概算进行进一步完善或修改的，承包人须完全响应且在发包人要求的时间内完成修改或完善，承包人应无条件执行。

18.23.5根据发包人要求，提交相关设计文件和施工技术规范及其他参考资料。

18.23.6方案设计、初步设计、设计概算等材料通过评审前，承包人必须派相关人员负责与发包人及其他相关单位进行对接、沟通，做到一般问题立即解决，较复杂的问题经联络协调后在接到通知 24 小时内解决。

18.23.7 承包人提交的设计文件、设计概算等，发包人可组织专家论证，因承包人原因导致的，其专家论证费用由承包人承担，承包人无失误的，其基础费用由发包人支付。上述文件须满足专家论证后的修改意见。

18.23.8发包人认为承包人的设计文件、设计概算等需进行优化或修改的，承包人须服从，将上述文件修改到发包人满意为止且在发包人要求的时间内完成。

18.23.9承包人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的要求，进行工程设计，按合同及招标文件规定的进度要求提交质量合格的设计文件，并对其负责。

18.23.10承包人派赴与发包人对接、协调的人员，其所有工作生活及交通等费用由承包人承担。完成18.23条款规定所产生的费用全部包含在投标报价中，发包人不再另行支付费用。

18.24本项目设计分方案设计、初步设计、施工配合阶段三个阶段，实施过程中如因相关主管部门审批原因导致项目终止，则本项目设计合同自行终止，发包人不构成违约，设计费用按已完成阶段工作量结算。请投标单位按照企业自身实际情况谨慎投标。

若项目终止，各阶段按此结算：

1、方案设计（含可行性研究报告编制）结束后终止的，承包人在完成方案设计阶段应尽的合同义务后，发包人按“项目终止结算价”的50%结算设计费；

2、方案设计（含可行性研究报告编制）、初步设计（含设计概算编制）结束后终止的，承包人在完成方案设计阶段、初步设计阶段应尽的合同义务后，发包人按“项目终止结算价”的85%结算设计费；

注：（1）“项目终止结算价”只针对项目实施过程中因相关主管部门审批原因导致项目终止才会启用；

（2）“项目终止结算价”计算方法如下：

1）项目终止结算价=工程设计收费基准价×固定费率；固定费率=（总价报价/工程设计收费基准价）×100%；

2）工程设计收费基准价=基本设计收费；

3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×50%；

说明：

①项目终止结算价的计算是参照国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文，相关系数及计算方法以本项约定为准；

②相关系数如下：专业调整系数：1.1，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0；

③工程设计收费基价在国家计委、建设部工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文《工程设计收费基价表》（附表一）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价；

④计算工程设计收费基价时，1）方案设计（含可行性研究报告编制）结束后终止的，以       3200万元作为工程设计收费计费额；2）初步设计（含设计概算编制）结束后终止的，均以泰州市财政投资评审中心出具的《泰州市财政投资评审报告》中的工程费用审定金额作为工程设计收费计费额；

18.25发包人将根据《泰州市城市建设工程管理中心参建单位积分制考核实施办法》（泰工管发〔2023〕42号）、《泰州市城市建设工程管理中心参建单位积分制考核应用管理办法（试行）》相关文件开展履约评价，评价结果将报送行业主管部门，承包人须无条件服从。

18.26 设计人确认后，在设计阶段审查的相关规定按《关于建立市级政府投资集中建设项目设计阶段集中审查工作机制的通知》等文件执行。

18.27承包人应根据《关于印发泰州市市级政府投资项目工程变更实施细则的通知》（泰工管发〔2023〕15号）、《泰州市市级政府投资项目工程变更实施细则》等相关文件要求履行变更手续，发包人将按照《关于印发泰州市城市建设工程管理中心工程变更三级追责实施办法的通知》（泰工管发〔2023〕37号）启动追责程序，处罚措施按照《关于全面实施“358经济处罚”和工程变更发函追责制度的通知》相关要求执行，同时，承包人须仔细研读工管中心“错题集”，对“错题集”中重复出现的问题，按500元/次进行处罚。

附件1：

项目组人员

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政合同书

（以下简称本工程），合同总价       元。由建设单位泰州市城市建设工程管理中心（以下简称甲方）负责建设，经招投标，由中标单位                     （以下简称乙方）承揽本工程。根据党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的有关要求，为避免和杜绝各种不廉洁现象的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保市级政府投资工程建设高效、优质，特订立如下工程建设廉政合同书，供双方共同遵守执行。

第一条  双方共同遵守的约定

（一）严格遵守党和国家有关法律及上级组织的有关规定。同时严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，严格按合同办事。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理等法律法规。不得假公济私，化公为私，在工程量签证、材料价格审定、工程结算等问题上徇私舞弊。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育和谈心谈话，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的现金、代币购物券、债券股票等有价证券、消费券、购物卡、商品提货单等各类支付凭证和其他贵重物品，不得以任何理由在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不得向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（五）甲方工作人员不得在逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面收受乙方和相关单位的礼金、礼品。

第三条、乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、代币购物券、债券股票等有价证券、消费券、购物卡、商品提货单等各类支付凭证和其他贵重礼品，不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）乙方不准以任何理由接受甲方人员的配偶、子女、亲属、熟人等参与本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由为甲方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（五）乙方不得利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面向甲方及其工作人员赠送礼金、礼品。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本协议第一、二条的，甲方按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条的，乙方按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方报请市建设行政管理部门根据相关规定给予处罚。

第五条  监督检查

本协议由甲乙双方负责监督，或由甲乙双方的上级纪检监察机关对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工交付止。

第七条  本协议作为建设工程设计合同（协议书）的附件，与设计合同（协议书）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方法人代表（签字）：                   乙方法人代表（签字）：

甲方单位（公章）：                       乙方单位（公章）：

2024年     月    日

履约保函格式

按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）中明确的格式提交。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

附件1 ：

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_____________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：      年   月   日

附件2 ：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：____    __

日期：______年    月    日

附件3：

评审索引表

| 评审项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件4：

磋商响应函

致：                  （采购人名称）

根据贵方的             号磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，            （签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们接受采购人的所有处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称(加盖公章）：

日 期：________年____月____日

附件5：

首次响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 元 |
| 合同履行期限 （设计服务期限） | 日历天，其中： 概念性方案设计（含可行性研究报告编制）： 日历天（含现场勘查） 初步设计（含设计概算编制）： 日历天 |
| 标书份数 | 正本：一份 副本：四份 |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

附件6：

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及评审要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，完全符合的填写“无偏离”；出现负偏离作无效响应文件处理。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件7：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |
| 其他 |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件8：

供应商业绩情况表

（每一项目填写一页）

| 项目名称 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业 主 名 称 |  | 地址 |  |
| 所承担的服务内容 |  |
| 合同咨询服务期限 |  | 实际完成日期 |  |
| 项目简述 |  |
| 服务内容描述 |  |

注：在本表后附有关业绩证明材料，详见评审办法。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件9：

拟投入项目主要人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

附件10：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：       。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   　年　  月　 日

### 附件11：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于其他未列明行业   ；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于      ；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额应填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：

http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

3、成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，为本单位参加  单位的  项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：  。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）      项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。