招　标　文　件

项目名称：泰州市区实景三维建设项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-G2024-0080

采购人：泰州市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………25

- 投标文件格式………………………………29

# 第一章  投标邀请

受泰州市自然资源和规划局的委托，江苏华强工程投资管理咨询有限公司就泰州市区实景三维建设项目(项目编号：JSZC-321200-HQGC-G2024-0080)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州市区实景三维建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HQGC-G2024-0080

2.项目名称：泰州市区实景三维建设项目

3.预算金额：988万元

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为988万元，其中采购包1为402万元，采购包2为556万元，采购包3为30万元。

5.采购需求(简介)：

项目要求：根据《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》、《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》、《泰州市“十四五”基础测绘规划》和《实景三维泰州建设实施方案（2023-2025年）》要求，“十四五”期间，我市将有序推进实景三维泰州建设工作，2024年开展泰州市区192.18平方千米实景三维模型数据建设、重点建（构）筑物LOD3级重建单体化、特色建（构）筑物室内部件级建模、1566.68平方千米范围基础地理实体建设，以及开展凤城河、溱潼古镇的历史文化保护和数字化管理实景三维应用示范，相关成果必须满足《实景三维中国建设技术大纲》、《实景三维中国建设总体实施方案》、《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》等相关国家规范和要求。工作内容如下：

采购包1（姜堰区）

（1）姜堰区已建30km2范围倾斜摄影三维模型，本次项目采集制作实景三维姜堰建设工作界范围内尚未覆盖区域的倾斜摄影三维模型；（2）针对溱潼古镇，遴选部分重点建筑物、标志性建筑物开展LOD3级精细化建模（不少于50处）；（3）遴选部分文保建筑、城市综合体等开展部件级精细化建模（不少于2处）；（4）完成全域（857.84km2）基础地理实体转换生产与部分重要地理实体补充采集生产；（5）实景三维应用（实景三维赋能姜堰古镇（古村）保护）；（6）对已有实景三维存量成果进行变化更新。

采购包2（海陵区、医药高新区（高港区））

（1）采集制作实景三维泰州建设工作界范围内尚未覆盖区域的倾斜摄影三维模型；（2）针对凤城河历史风貌区（含四个历史文化街区），遴选部分重点建筑物、标志性建筑物开展LOD3级精细化建模（不少于50处）；（3）遴选部分文保建筑、城市综合体等开展部件级精细化建模（不少于2处）；（4）完成全域（708.84km2）基础地理实体转换生产与部分重要地理实体补充采集生产；（5）实景三维应用（实景三维赋能泰州历史文化名城保护）；（6）对已有实景三维存量成果进行变化更新；（7）完成采购包1和采购包2建设成果的数据融合，形成一套泰州市辖区（姜堰区、海陵区、高港区）完整的地理场景与基础地理实体数据成果；（8）升级智慧泰州时空大数据平台，确保平台能满足实景三维泰州数据成果管理、服务发布、应用对接等需求。

采购包3

对项目实施全过程进行监理，履行项目监理职责。

具体详见采购文件“第四章 采购需求”。

6.合同履行期限：2025年3月1日前完成实景三维数据建设；2025年7月1日前完成项目验收与成果归档。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目属于其他未列明行业类。

3.本项目接受联合体投标。

3.1本项目采购包1和采购包2接受联合体投标，采购包3不接受联合体投标。

3.2以联合体形式投标的，联合体成员单位数量不超过2家，须明确联合体牵头人，代表联合体递交投标文件。投标文件内须附联合体协议书（格式见招标文件格式），协议书上需明确联合体各方负责的工作和义务、小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额的比例（如涉及），未提供协议的视为非实质性响应。

（二）本项目的特定资格要求

1、采购包1和采购包2：供应商须具有有效的行业主管部门颁发的甲级测绘资质证书，且专业类别涵盖测绘航空摄影、摄影测量与遥感和地理信息系统工程。

联合体投标的，联合体成员各单位均须满足通用资格要求；联合体牵头人须具备有效的行业主管部门颁发的甲级测绘资质证书，且专业类别涵盖测绘航空摄影、摄影测量与遥感和地理信息系统工程；联合体成员单位须具备有效的行业主管部门颁发的甲级测绘资质证书，且专业类别涵盖摄影测量与遥感和地理信息系统工程。

采购包3：供应商须具有有效的行业主管部门颁发的甲级测绘资质证书，且包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感和地理信息系统工程。

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年11月12日14点30分（北京时间）

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目共划分为3个采购包，评标顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3，各供应商可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市自然资源和规划局

地址：泰州市海陵区凤凰东路51号

联系人：    吴正伟

联系方式：  0523-86198928

2.代理机构信息

名 称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地 址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

联系人：张女士、陈先生

联系方式：0523-86882663

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市自然资源和规划局（以下简称招标人）和江苏华强工程投资管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002）规定收费标准计取，由各包中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，招标人（或代理机构）可以对招标文件进行修改。

7.2招标人（或代理机构）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人（或代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.3投标文件的组成，详见第六章投标文件格式。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2招标人（或代理机构）可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受限制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1招标人拒绝接收在规定投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标人（或代理机构）均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标人（或代理机构）和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人及评标委员会联系。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的

25.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3招标人（或代理机构）将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人（或代理机构）提出，由招标人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5以下情形的质疑不予受理

27.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人（或代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l中标结果确定后，招标人（或代理机构）将向中标供应商发出中标通知书。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清文件、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

泰州市区实景三维建设项目包

技术合同书

合同编号 ：

项目名称 ：

签订日期：   年   月

签订地点：中国▪泰州

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，由          （以下简称：“甲方”）委托            （以下简称：“乙方”，乙方具有签署及履行本合同的资格和能力，并有能力独立履行完成甲方委托的本合同条款及相关的工作）承担本合同约定的内容。经双方友好协商，签订本合同。

一、项目名称

泰州市区实景三维建设项目包

二、项目概况

三、建设内容和要求

四、知识产权

从研究单位征集至最终成果提交过程中的各类成果（含初步技术路线）及知识产权均归甲方所有而不被视为侵权，乙方须无条件提供。甲方对编制过程中的阶段性成果和方案享有版权和使用权，并可以进行展览、印刷、出版等。

五、各方承担的工作和义务

（一）甲方

1、协助乙方开展现状调查和基础资料收集工作，提供相关测绘资料；

2、分阶段组织审查并对乙方所作的成果提出书面意见，对乙方提供的报批成果和正式成果进行验收；

3、参与合同设定的各阶段工作，参与研究讨论工作；

4、根据情况需要安排召开相关讨论、咨询和论证会；

5、合理安排工作进度，及时组织成果论证；

6、按合同要求履行付款义务。

（二）乙方

1、开展现状调查和基础资料收集工作。

2、乙方应提供从事本项目编制工作的人员名单，名单中的人员应符合本合同及其招标文件中对人员能力、年限、资格等具体要求。乙方对名单中的人员调整必须经过甲方的同意。

3、乙方应指定一名人员为本项目中乙方的项目负责人/联络人，并提供联络电话、邮箱和邮寄地址，在本项目编制期间，原则上上述人员和联络方式不得更换，如确有需要更换，乙方应提前7日书面告知甲方。

4、按甲方提出的要求和国家有关技术标准和规范开展研究工作，按合同进度完成各阶段工作，按甲方要求制作相应成果。

5、乙方有义务参加甲方组织的各阶段有关的讨论、咨询和论证等各种会议，按甲方要求提供会议材料，并按甲方意见修改完善。

6、项目负责人应参与编制过程中的重要讨论会、座谈会，并在成果汇报时到场汇报。

7、乙方应广泛征求地方政府、相关部门意见。除调研以外，乙方还应以书面形式征求上述单位对方案的意见。乙方应认真落实甲方在项目编制各阶段提出的意见。

8、乙方应加强成果后期跟踪与服务。测绘成果在实施过程中出现质量问题的，乙方应及时予以修正；遇有该测绘项目的信访案件需乙方协助甲方进行接待的，乙方有义务参加信访接待活动并就信访人提出的相关技术层面问题给予现场解答；乙方有义务做好国家、省市相关奖项的申报工作,并完成与本项目相关的总结报告。

9、项目必要的考察、调研、专家咨询、专家评审等产生的费用包含在本合同总金额中，由乙方承担，具体工作方案由甲乙双方共同讨论制定。

10、乙方有义务配合做好宣传报道工作，制作宣传材料，内容形式包括但不限于文字、图片、视频、宣传册等。

六、合同金额及支付方式

（一）合同金额

本项目合同金额为人民币   万元（大写：      ）。该合同价款为固定总价，除此以外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付其他费用。

（二）付款方式及时间

甲方付款前，乙方应提供正规足额的增值税发票，否则甲方有权延迟支付对应款项，且无须承担任何违约责任。

付款方式：

包1包2：成果通过省有关部门质量检验合格并交付后支付合同价的30%，第二年支付合同价的35%，余款第三年付清。

包3：本项目建设完成验收合格后一次性付清。

以上付款均不计息。

七、履约保证金

履约保证金为成交价的5%，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

履约保证金可以以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保证保险等非现金形式，在合同签订前提交给采购人。

八、署名、版权及保密约定

（一）署名

1、本成果由甲方署名。

2、成果上报审批时，乙方可在扉页标注编制单位名称、编制人员名单，同时加盖乙方测绘成果审核章。

3、成果批复后，正式成果的扉页不再标注乙方相关信息，应替换为批复文件。

（二）资料使用和管理

1、甲方提供的既有测绘成果只能用于本合同约定的测绘项目，不得扩展到其他项目或其他单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。

2、乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

（三）版权、信息发布与学术研究

1、甲方拥有本测绘成果的版权。

2、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。

3、项目完成前，乙方不得单独发表或交流与本项目有关的学术研究（含论文）。

4、项目完成后，乙方进行的相关学术交流（含论文）须以书面形式征得甲方同意后方可进行。

5、在测绘编制或实施的过程中，乙方若侵犯他人的知识产权及相关合法权益，所产生的一切影响和后果由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（四）保密条款

1、乙方承诺：采取必要的管理与技术措施，确保乙方专为本项目采集的数据、建立的数据库只为乙方获得相关授权的人所接触和掌握，承诺完全履行其保密义务，并不以任何方式将以上成果资料的部分或全部泄露、提供和转让给任何第三方，否则乙方按本合同约定承担相应违约责任。保密期限为永久。

2、未经甲方书面同意的情况下，乙方不得将甲方向乙方提供的任何资料，包括但不限于合同全部或部分约定、技术要求、计划、图纸、式样、样本，以及乙方因履行本合同所知晓的甲方和项目的服务成果资料等保密信息透漏给任何第三方，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）归还甲方。除非因履行本合同需要，在事先未得到甲方书面同意的情况下，乙方不得以任何理由、方式使用上述所列的任何文件、资料和信息的部分或全部。

3、除了乙方为履行本合同所雇人员外，在未经甲方书面同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的内容或甲方为上述内容向成交方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于履行合同必不可少的范围内。乙方应确保其所雇佣人员严格遵守本合同约定的各项保密义务。

九、违约责任

（一）因乙方自身原因造成项目成果质量问题或重大错误的，乙方须向甲方支付合同总金额的百分之二十（20%）的违约金。如该质量问题对甲方管理工作造成严重后果的，乙方应予以赔偿。

（二）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长服务成果提交时间以及是否收取逾期违约金，并应通过修改合同的方式由双方认可。

（三）除不可抗力外，如果乙方因自身原因没有按照合同约定完成各阶段任务的，甲方有权采取在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中直接扣除逾期违约金。每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额百分之零点五（0.5%）的违约金，直至提供合格服务为止。逾期违约金额累计最高限额为合同总金额的百分之十五（15%）。一旦达到逾期违约金的最高限额，甲方有权选择终止本合同。

十、合同的终止

（一）如果发生下列情况之一，甲方可选择终止部分或全部合同：

1、乙方未能在合同约定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务。

2、乙方未能履行合同约定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

3、合同分阶段实施，每个阶段结束后由甲方进行测试验收，如服务质量、技术指标达不到要求，甲方有权终止合同。

（二）一旦甲方根据本条第（一）款终止部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式与其他服务商签订合同继续服务。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

（三）非因乙方原因甲方如需解除本合同，应提前通知乙方；给乙方造成损失的，应根据经甲方确认的乙方工作进度作出赔偿。

十一、不可抗力

（一）本条所述的“不可抗力”系指本合同各方不能预见、不能避免并不能克服的或虽能预见但不能避免或克服的客观情况，包括战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故。

（二）任何一方因不可抗力致使合同履行受阻时，则该方应在不可抗力发生后五个工作日内书面通知对方；并应在十五个工作日内提供事件的详细情况及有关主管机关、职能部门或公证机构证明本合同全部或部分不能履行的证明文件。

（三）发生不可抗力，各方应依据不可抗力对履行本合同的影响程度，协商决定变更或终止本合同。否则，本合同的履行时间根据受影响的时间相应延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决，但合同总金额不得调整。不可抗力结束后，各方应及时履行合同，否则视为违约。

十二、税费

（一）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

（二）根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（三）在中国境外发生的与本合同履行有关的一切税费由乙方承担。

十三、争议解决

（一）合同履行或与合同有关的一切争端，各方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向南京仲裁委员会申请仲裁，仲裁适用申请仲裁时该委员会的仲裁规则。

（二）仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

（四）不管是仲裁程序还是其他争议解决程序中，乙方均应该履行合同规定的义务，不得耽误或影响甲方。

十四、转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同部分转让或全部转让给任何其他方。

十五、适用法律

本合同的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中国大陆地区现行法律法规。

十六、合同生效及其他

（一）本合同经双方盖章后生效，一式七份，甲方四份、乙方三份，每份均具有同等效力。

（二）项目阶段乙方的交通、住宿、餐饮等费用由乙方自行承担。

（三）甲方如因项目报建、审批、验收等需要，对本合同内容进行调整的，乙方应予配合。

（四）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第四章 采购需求

## 1、项目概况

根据《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》、《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》、《泰州市“十四五”基础测绘规划》和《实景三维泰州建设实施方案（2023-2025年）》要求，“十四五”期间，我市将有序推进实景三维泰州建设工作，2024年开展泰州市区192.18平方千米实景三维模型数据建设、重点建（构）筑物LOD3级单体化、特色建（构）筑物室内部件级精细化建模、1566.68平方千米基础地理实体建设，以及开展凤城河、溱潼古镇的历史文化保护和数字化管理的实景三维应用示范，相关成果必须满足《实景三维中国建设技术大纲》、《实景三维中国建设总体实施方案》、《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》等相关国家规范和要求。

## 2、实景三维建设内容

### 2.1地理场景建设

1）针对泰州市海陵区、高港区共167.44平方千米范围，采集分辨率优于0.05米分辨率的倾斜摄影影像，制作Mesh三维模型，完成模型修饰；针对姜堰区24.74平方千米范围，采集优于0.03米分辨率的倾斜摄影影像，制作Mesh三维模型，完成模型修饰。

2）针对城市核心区、凤城河历史风貌区以及溱潼古镇等历史风貌区范围内政府机关主体建筑区、标志性建筑区、其他特色建筑区等不少于100处建（构）筑物，采集分辨率优于0.015米的倾斜摄影影像，制作Mesh三维模型，完成LOD3级重建单体化模型建设。

3）遴选部分文保建筑、城市综合体等，开展不少于4处建（构）筑物室内部件级精细化建模。

4）将采集建设的实景三维模型成果、已有实景三维模型存量成果等进行接边融合处理，形成一套泰州市区范围内完整的基础地理场景数据成果。

倾斜摄影三维采集范围、LOD3级单体化和部件级建模区以中标后甲方提供的矢量范围为准。

### 2.2 TDOM生产

利用航摄影像、机载POS、地面控制等数据，采用相应生产工艺，制作建模范围TDOM数据成果，数学精度满足1：1000比例尺数字真正射影像图要求。

### 2.3地理实体建设

参考自然资源部和江苏省自然资源厅印发的基础地理实体生产相关技术标准，基于泰州市更新后地理场景数据、基础地理信息数据库以及收集到存量地理实体数据等，从地理实体分类、地理实体空间身份编码、二维图元编码、元数据等方面对基础地理实体数据进行设计，对其进行分析、预处理、映射转换及转换后编辑处理、语义化处理、质量控制等数据治理工作。针对海陵区、高港区共708.84平方千米范围，姜堰区857.84平方千米范围，通过转换方法构建基础地理实体数据；并对范围内建（构）筑物、院落以及与其相关道路和水系等重要实体数据通过补充采集更新方式完成数据生产。

### 2.4实景三维应用

1）针对溱潼古镇以及相关区域，约15平方千米范围，打造溱潼古镇实景三维数字底座，真实还原古镇格局、风貌肌理、建筑形态和水系分布情况，实现古镇全域数字化保护和风貌协调，以实景三维形式展示古镇过去和现在，实现辅助项目决策、风貌管控、古城规划、古建修缮、文旅融合、社区管理等综合应用需求。

2）针对凤城河历史（含四个历史文化街区），约12平方千米范围，创新历史文化保护和管理手段，加强对泰州历史文化资源的保护和传承，开展历史文化保护数字化管理平台建设，全面展示凤城河畔望海楼、桃园、梅园、老街等30多个历史风貌区，运用实景三维方式展示泰州以水为脉,以文为魂的都市水韵地方特色，讲好泰州故事，用时空三维数字化手段探索历史文化名城保护传承的新路径。

### 2.5时空大数据平台更新

升级智慧泰州时空大数据平台，确保平台能满足实景三维泰州数据成果管理、服务发布、应用对接等需求。平台功能需满足实景三维数据日常数据维护更新。平台数据维护功能可结合相关参考数据，对相关实体图层开展更新，包括图形和属性的新增、删除、修改。更新完成后进行数据入库处理，对图形矛盾、属性矛盾、空间关系矛盾进行的检查、修改和规范化，形成一套现势、准确、规范的数据成果，并对成果进行地图编制和瓦块切片，实现多尺度、多类型实景三维数据成果整合、入库与轻量化处理；平台具备实景三维数据综合展示与分析服务功能，同时满足实景三维在线服务管理、发布管理、权限管理、访问监控等要求，并可通过零码组装实现快速简易应用搭建。

### 2.6 现有成果数据更新

因泰州市区（海陵区、医药高新区（高港区））、姜堰区现有实景三维数据航飞时间均超过1年，根据实际变化情况，进行数据变化更新，维持数据成果现势性。

### 2.7 数据成果融合建库

针对泰州市辖区（海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区）多尺度地理场景数据进行模型接边融合处理，形成泰州市辖区地理场景分库；针对泰州市辖区（海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区）基础地理实体进行矢量接边融合处理，形成泰州市辖区基础地理实体分库，建库成果满足实景三维江苏统一汇交要求。

## 3、工作任务标段

根据实景三维泰州建设需求，按照任务建设区域范围、技术流程工序等要求，将项目建设任务划分为海陵区医药高新区（高港区）、姜堰片区等三个标段，同步开展实施，同时由二标段负责数据成果融合接边，建设实景三维泰州数据库、时空大数据平台建设。三标段负责项目监理工作。制定建设任务并按标段划分如下表所示。

| 标段 | 任务区域 | 工作内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 标 段 | 姜堰区 | 分辨率优于3公分倾斜+TDOM制作 （24.74平方公里范围） | 姜堰区已建30km2范围倾斜摄影三维模型，本次采集制作实景三维姜堰建设工作界范围内尚未覆盖区域的倾斜摄影三维模型 |
|  |  | 重点建筑LOD3三维模型等 | 针对溱潼古镇，遴选部分重点建筑物、标志性建筑物开展LOD3级精细化建模（不少于50处） |
|  |  | 部件级实景三维数据 | 遴选部分文保建筑开展部件级精细化建模（不少于2处） |
|  |  | 基础地理实体数据生产 | 完成全域（857.84km2）基础地理实体转换生产与部分补充采集生产 |
|  |  | 实景三维应用 （实景三维赋能姜堰古镇古村落保护规划） | - 详见2.4(1)章节内容 |
|  |  | 已有存量成果数据更新 | - 对已有存量成果进行变化更新 |
| 二 标 段 | 海陵区 高港区 | 分辨率优于5公分倾斜+TDOM制作 （167.44平方公里范围） | 采集制作实景三维泰州建设工作界范围内尚未覆盖区域的倾斜摄影三维模型 |
|  |  | 重点建筑LOD3三维模型等 | 针对凤城河历史风貌区，遴选部分重点建筑物、标志性建筑物开展LOD3级精细化建模（不少于50处） |
|  |  | 部件级实景三维数据 | 遴选部分文保建筑、城市综合体等开展部件级精细化建模（不少于2处） |
|  |  | 基础地理实体数据生产 | 完成全域（708.84km2）基础地理实体转换生产与部分补充采集生产 |
|  |  | 实景三维应用 （实景三维赋能泰州历史文化名城保护） | - 详见2.4(2)章节内容 |
|  |  | 已有存量成果数据更新 | - 对已有存量成果进行变化更新 |
|  | 全市区 | 全市数据接边、汇总等 | 完成两个标段建设成果融合处理 |
|  |  | 智慧泰州时空大数据平台升级 | 升级智慧泰州时空大数据平台，确保平台能满足实景三维泰州数据成果管理、服务发布、应用对接等需求 |
| 三 标 段 | 全市区 | 项目监理 | 对项目实施全过程进行监理，履行项目监理职责 |

## 4、总体技术指标

### 4.1 数学基础

1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

2）高程基准：1985国家高程基准；

3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影；

4）时间基准：公元纪年和北京时间。

### 4.2 执行技术标准

1）《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》；

2）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释》；

3）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；

4）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》；

5）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》；

6）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》；

7）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》；

8）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》；

9）GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》；

10）GB 7931-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影外业规范》；

11）GB 7930-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影内业规范》；

12）GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》；

13）GB/T 27920.1-2011《数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影》；

14）CH／T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1：500 1：1000 1：2000 数字正射影像图》；

15）GB/T 39610-2020 《倾斜数字航空摄影技术规程》；

16）CH/Z 3005-2010《低空数字航空摄影规范》；

17）CH/T 1029.2-2013《航空摄影成果质量检验规程第2部分：框幅式数字航空摄影》；

18）CH/T 659-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

19）CJJ/T 157—2010《城市三维建模技术规范》；

20）CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

21）CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

22）GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

23）GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

24）CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

25）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

26）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

27）DB32/T 3867-2020《三维地理信息数据服务规范》；

28）《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；

29）《江苏省基础地理实体数据库规范》；

30）《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》；

31）《实景三维泰州建设实施方案（2023-2025年）》。

### 4.3 位置精度

| 数据类型 | 平面中误（米） | 高程中误（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾斜摄影三维模型 | 0.3 | 0.25 | 参考《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》和CH/T9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》 |
| 真正射影像（TDOM） | 0.3 | / | 参考CH/T9008.3-2010《基础地理信息数字成果1:5001:10001:2000数字正射影像图》 |
| LOD3级单体化模型 | 0.3 | 0.25 | 参考《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》和CH/T9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》 |
| 基础地理实体数据成果 | / | / | 根据收集的资料确定精度 |

三维模型数据成果平面中误差0.3米，高程中误差0.25米，困难地区（如林区、阴影覆盖隐蔽区等）的中误差可放宽至两倍标准中误差。

### 4.4 成果资料

1）外业航摄数据，包括：真彩色像片数据（JPG格式）；数字航摄仪技术参数；摄区完成情况图；摄区航线结合图；航空摄影资料移交书；航空摄影飞行记录；像片中心点坐标数据；

2）像片控制点数据；

3）空三成果数据；

4）倾斜摄影三维模型成果数据（包括融合LOD3 级单体化模型前和融合LOD3级单体化模型后的模型）；

5）LOD3级单体化三维模型成果数据（具有相关属性信息）；

6）部件级实景三维模型成果；

7）真正射影像数据（TDOM）；

8）基础地理实体数据库；

9）地理场景、地理实体数据成果对应元数据库；

10）实景三维成果检查报告；

11）实景三维应用系统；

12）智慧泰州时空大数据平台；

13）项目技术设计书、技术总结、检查报告、检验报告等文档；

14）其他相关资料。

成果目录如下表所示。

| 序号 | 成果名称 |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外业航摄数据 | 数字航摄仪技术参数和检校文件 | PDF、DOC |
| 2 |  | 摄区完成情况图（含分区图） | JPG |
| 3 |  | 摄区航线结合图 | JPG |
| 4 |  | 航空摄影飞行记录 | XLSX |
| 5 |  | 像片中心点坐标数据 | CSV |
| 6 | 倾斜摄影影像 | 真彩色像片数据（处理后影像） | JPG |
| 7 |  | 空三成果与空三报告 | XML、 PDF |
| 8 |  | 像片控制点数据 | TXT |
| 9 | 倾斜摄影三维模型 | 基础倾斜摄影三维模型 （5公分分辨率） | OSGB、3DTiles |
| 10 |  | 基础倾斜摄影三维模型 （3公分分辨率） | OSGB、3DTiles |
| 11 |  | 多尺度融合地理场景三维模型 | OSGB、3DTiles |
| 12 |  | LOD3级单体融合地理场景三维模型 | OSGB、3DTiles |
| 13 | 真正射影像 | TDOM | TIF、TFW |
| 14 | 单体化模型 | LOD3级单体化模型 | OBJ、OSGB |
| 15 |  | 部件级单体化模型 | OBJ、Max |
| 16 |  | 实体属性和语义 | GDB、SHP |
| 17 | 基础地理实体 | 基础地理实体数据库 | GDB |
| 18 | 元数据 | 实景三维元数据 | XLSX |
| 19 | 系统软件 | 实景三维应用系统 | 源码文件 |
| 20 |  | 智慧泰州时空大数据平台 | 源码文件 |
| 21 | 文档资料 | 技术设计、技术总结 | PDF、DOC |
| 22 |  | 检查报告、检验报告 | PDF、DOC |

## 5、专业技术要求

### 5.1 航摄技术要求

1）航摄种类：IMU/DGPS辅助倾斜数码彩色航空摄影；

2）航摄仪要求：不少于五镜头倾斜数码航摄仪（含），无人机搭载航摄仪单镜头不低于4200万像素（含），有人机搭载航摄仪单镜头不低于1.2亿像素（含）；

3）带有高精度IMU/DGPS系统；

4）全域航摄影像地面分辨率：姜堰地区分辨率等于或优于0.03米（下视），海陵区、高港区地区分辨率等于或优于0.05米（下视），部分重点区域分辨率等于或优于0.015米（下视）；

5）垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%；

6）倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计；

7）旋偏角：一般不大于15°；在像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下，最大不超过35°；同一航线连续达到或接近最大旋偏角的像片数不应超过3张；同一摄区出现最大旋偏角的像片数不应大于摄区像片总数的4%；

8）测区覆盖：保证测区边缘区域倾斜视角影像的覆盖范围，旁向范围超出摄区边界不少于3条基线；航向超出摄区边界不少于7条基线，覆盖不全须补测；

9）影像质量要求：各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像；

10）航摄时间：在规定的航摄期限内，选择对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、光照充足、大气透明度好的晴或多云天气进行摄影。若为晴天拍摄，太阳高度角≥40°，阴影倍数≤1.2倍；若为多云天气拍摄，在保证照度的前提下可适当放宽太阳高度角要求。

11）补摄与重摄：航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄，补摄航线的长度应超出漏洞外五条基线，应采用同一主距的航摄仪进行补摄，当某段POS数据经分析后无法使用，应对该段航线进行补摄，补摄航线的长度应超出该段航线外五条基线。

### 5.2 倾斜摄影三维模型成果要求

1）总体要求:模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。

2）需对水系、交通、建筑、独立物、植被、地形等进行修饰，修饰后模型应维持修饰前模型的目录、命名和文件结构，不得新增瓦片文件或在瓦片文件内直接新增不具备细节层次结构的补丁模型。

3）水系：水系的同一横断面上的高程不得相差0.2米，对有遮挡处进行人工处理到设计精度要求；水面平整、无破面，放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符的情况。影像接边处无明显接痕，水面纹理可采用正射影像进行纹理映射。

4）交通：对有遮挡处进行人工处理达到设计精度要求，道路及其附属设施的平面位置及高程信息满足三维模型整体表达精度，道路及其附属设施线状模型结构与实际情况一致，不能有明显不平整、变形等情况。放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符情况且影像接边处无明显接痕。

5）建筑：所有建筑物几何形状（面、线、角）和纹理完整、正确；放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，房檐、房角线平直。抵近观察时建筑物的轮廓、形状、纹理不变形。

6）地形:真实反映地形起伏、地表形态、质地、色彩、纹理等特征。地形模型的平面位置及高程精度满足三维模型表达要求。

7）其他:不允许在模型表面出现与现实不符的孔洞,如水面、广告牌、玻璃幕墙等，需进行修复；模型中不允许存在孤立、细碎的3D悬浮物（如很小的树冠、残缺不全的路标牌等及其他异常错误目标），需进行修复；对提供的影像数据或补摄的影像中涉及如人脸、汽车牌号等隐私信息或保密信息进行模糊化处理。

### 5.3 重建单体化模型数据要求

1）对政府机关主体建筑、体育馆、标志性建筑、城市风貌区、文物保护区其他特色建筑区进行LOD3级重建单体化。

2）数据的坐标必须与给定的坐标保持一致，建筑模型平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。

3）所有单体模型均采用建筑分栋（幢）独立建模的方式进行模型制作，不得将多个建筑物模型结合在一起。

4）模型应真实反映建筑物的外观形态和细节特征，对于建筑附属结构，如屋檐和立面突出物等结构超过0.3米的要做出结构，应避免整个墙面一张贴图导致损失模型立体效果。由于树木遮挡等原因，造成城市重要建筑物遮挡超过20%，需现场采集建筑照片，对建筑遮挡部分的贴图进行修正。

5）数据的基底、立面轮廓结构与建筑高度须准确，纹理拼接过渡自然，不得有漏缝、交叉点、废点、废线等现象，模型与模型之间不得出现裂缝、漏面和反面。模型的面数、段数、曲面必须进行精简优化，删除模型之间的相交面、底面。保证单体建筑的墙面、房顶面等在一个平面内，除开柱状建筑，一般不出现曲面形状。模型与周边倾斜摄影三维模型在平面、高程上无缝融合。

6）整体采用倾斜航片纹理进行贴图映射，不得使用通用材质纹理。建筑模型所有物体面都必须附加贴图，不能漏贴或出现贴图错误，选取色彩一致的航片纹理，严禁选取色差太大的纹理进行贴图，保证纹理贴图光效的一致性，不允许出现由于拍摄光线影响而造成的建筑各面的色彩差异，确保影像色调均匀、清晰可辨、无缝拼接、过度自然。

7）模型纹理应进行纹理图集映射处理，单个模型瓦片引用贴图数量不大于16幅，有效纹理像素面积与总纹理像素面积的比值不低于70%。单幅纹理应为边长符合2的N次幂的正方形，尺寸不大于2048px*2048px且不小于512px*512px。

8）在可保证模型视觉表现和精度的前提下，避免集中使用大量细分面片表达表面形态，单一模型的面数控制在5000面以内。

9）应提供重建三维模型单体与周边倾斜摄影三维模型融合后的OSGB模型瓦片集，维持瓦片集目录结构规则，不得新增OSGB文件或变更OSGB文件命名。

10）对于提取出的OBJ格式单体模型，应保留原始矢量结构线，不作三角化处理。模型目录结构和命名应与倾斜摄影三维模型一致，按模型几何中心点所属的瓦片目录范围存储。以空间身份编码命名模型文件，关联矢量数据声明实体属性信息。

11）3DTiles格式瓦片集成果应综合采用几何重分块、纹理重映射、顶层重建等方式构建和优化细节层次结构，最精细级别的几何和纹理表达应OBJ/FBX格式单体模型保持一致，每一块瓦片的几何、纹理、材质、属性数据量总和最大不超过1MB。瓦片中应至少记录每个单体模型的空间身份编码等必要语义信息。

12）实体的采集和语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》和《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7基础地理实体语义化基本规定》要求。

### 5.4 TDOM技术要求

1）平面中误差优于0.3米。

2）图幅内影像清晰，反差适中，色彩及色调均匀、无噪声，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。

3）图幅镶嵌线附近色调视觉上基本一致（大面积田块及大面积树林覆盖区域除外），不应有明显的灰度（或色彩）改变。

4）匀光匀色需尽量保证地物的纹理特征，尤其是旱地、水田等地物，匀光匀色时应尽量避免纹理信息损失。

5）地物地貌应真实，无扭曲变形、无噪声、云影等缺陷。

6）同时期摄影的TDOM之间应完全接边，不允许在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象；由于航摄时间不同造成的影像颜色差异，应尽量使同一线状或面状地物的颜色及纹理特征保持一致。

7）不应该有阴云、大团云阴影与烟雾。不得有任何单块云、密云阴影或烟雾使地物变得模糊的面积超过影像的3%。

8）真正射影像图（TDOM）数据的基本比例尺、地面分辨率按下表的要求执行。

| 比例尺 | 地面分辨率（m） | 数据代号 |
| --- | --- | --- |
| 1:1000 | 0.1 | TDOM1000 |

TDOM数据中明显地物点的平面位置精度应达到相关技术规范要求。

9）成果形式与格式：真正射影像图（TDOM）数据文件按照分幅与文件编号存储为：tif格式，并包含同名TFW文件。

### 5.5 基础地理实体技术要求

1）场景模型数据的基底、立面轮廓结构与建筑高度须准确，纹理拼接过渡自然，不得有漏缝、交叉点、废点、废线等现象，模型与模型之间不得出现裂缝漏面和反面。删除模型之间的相交面、底面。保证单体建筑的墙面、房顶面等在一个平面内，除开柱状建筑，一般不出现曲面形状。模型与周边倾斜摄影三维模型在平面、高程上无缝融合。科学、合理、质量保证事后控制设置合理，

2）多尺度场景数据融合后的总体效果、几何精度、纹理质量及文件命名规范等方面对模型标准化进行检查，对三维原始模型库和三维数据库进行入库、拼接、融合，确保原始数据和平台数据的一致性。

### 5.6 接边融合要求

基础地理实体的转换、采集、语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6基础地理实体数据采集生产技术规程》、《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7基础地理实体语义化基本规定》、《江苏省基础地理实体分类、粒度与精度基本要求（试行）》和《江苏省基础地理实体数据库规范（试行）》的要求。

### 5.7 其他要求

1）技术方案要求：供应商应根据具体情况进行方案设计，要针对地理场景和基础地理实体建设进行详细设计，满足实景三维中国建设要求，方案应设计全面、科学先进、作业流程清晰、需求分析准确、仪器设备先进、可操作性强:

2）合理化建议要求：供应商应针对项目重点和难点进行具体分析，方案应认真分析项目特点，特别是针对场景融合、模型快速搭建等项目重难点，科学合理并且详尽具体地提出建议。

3）关键环节要求：供应商应针对项目特点，方案对航飞、建模、实体化等关键环节分析合理，有深度，且提出具体措施。

4）安全措施要求：供应商应针对项目特点，方案对作业人员人身安全和数据安全进行隐患分析，并提出切实有效的具体措施。

5）应急措施要求：供应商应针对项目时间紧任务重的特点，提出合理可操作性强的应急方案，针对出现突发情况具有较好的应急保障措施。

6）进度安排要求：供应商应严格按规定的时间节点安排进度，进度安排合理、进度控制科学、工期保障措施健全且切实可行。

7）质量保障要求：供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确，有事前、事中事后控制的具体措施，确保本项目质量达到项目的各项标准要求。

8）组织管理要求：供应商应该按照保质保量按时完成项目的要求进行组织设置和人员配置，项目组织管理体系的架构及项目的运作规划应全面、科学、合理，同时岗位设置及岗位职责应完整、得当。

## 6、质量要求

中标供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制（三维模型质量须满足省自然资源厅实景江苏三维模型建设要求），质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。

## 7、工期要求

2025年3月1日前完成实景三维数据建设；2025年7月1日前完成项目验收与成果归档。

## 8、付款方式：

甲方付款前，乙方应提供正规足额的增值税发票，否则甲方有权延迟支付对应款项，且无须承担任何违约责任。

包1包2：成果通过省有关部门质量检验合格并交付后支付合同价的30%，第二年支付合同价的35%，余款第三年付清。

包3：本项目建设完成验收合格后一次性付清。

以上付款均不计息。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

本项目共划分为3个采购包，评标顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3，各供应商可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购包1、采购包2评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。（联合体投标的，以联合体牵头人提供的资料为评审依据）

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 | 报价 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 评标报价得分＝（评标基准价/评标报价）×10分 | 10 |
| 二、技术部分 （40分） | 2.1 | 对项目的理解程度 | 基于泰州市实景三维建设现状，对项目背景、作业区概况和已有资料情况、建设目标和内容等分析和理解程度进行评审：上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得8分，分析较透彻、基本全面的得6分；供应商除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多的有效的针对性的背景理解及需求分析，得4分。 对项目现状及目标需求不了解的不得分。 | 8 |
|  | 2.2 | 项目管理 | 根据供应商提供的管理体系进行综合评分： ①具有全面、合理的项目实施管理制度，得2分，没有不得分。 ②项目组织管理岗位职责完整、得当，项目组织管理岗位设置健全的得2分；项目组织管理岗位不完整的得1分；没有不得分。 | 4 |
|  | 2.3 | 技术方案 | 根据供应商提供地理场景建设、基础地理实体转换与生产、实景三维数据库建设和更新维护等的技术方案进行综合评分： 上述内容阐述比较完整、合理、可行、技术先进，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且技术先进全面的得10分，分析较透彻、基本全面的得7分，分析、理解一般、不尽完整得4分。 未提供不得分。 | 10 |
|  | 2.4 | 质量保证方案 | 根据供应商提供的质量保证方案，包括各生产流程的质量控制措施，质量管理、质量事故处理制度等情况综合评审： 上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得4分，分析较透彻、基本全面的得3分，分析、理解一般、不尽完整得1分。 | 4 |
|  | 2.5 | 安全保密措施 | 根据供应商提供的安全保障措施进行综合评分： - 对进度保障措施的内容，包括进度安排、进度管理、进度控制措施等进行评审： 上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得2分，分析较透彻、基本全面的得1.5分，分析、理解一般、不尽完整得0.5分。 ②供应商具有涉密信息系统审查合格证的得2分，没有不得分。 | 4 |
|  | 2.6 | 项目进度安排及保障措施 | 对进度保障措施的内容，包括进度安排、进度管理、进度控制措施等进行评审：上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得3分，分析较透彻、基本全面的得2分，分析、理解一般、不尽完整得1分。 | 3 |
|  | 2.7 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审： ①售后服务体系完备合理的，响应时间30分钟以内，4个小时到达现场的得2分；响应时间30分钟以外1小时以内，4-6个小时到达现场的得1分；其余不得分。 ②对本项目制定培训方案且切实可行的得1分，有培训方案但可行性较差的得0.5分，没有不得分。 | 3 |
|  | 2.8 | 合理化 建议 | 供应商能够根据本地实际情况，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议。 分析全面透彻，建议清晰合理的，得4分； 分析有针对性，建议较合理的，得3分； 分析没有针对性，建议不合理的，得1分； 未分析、没提出建议不得分。 | 4 |
| 三、商务部分 （50分） | 3.1 | 体系认证 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书的，有一项得1分，最高得6分。 （须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章，不按要求提供不得分） | 6 |
|  | 3.2 | 类似业绩 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）： 供应商承担过城市实景三维建模类似业绩的，有一个得2分，最高得16分。 （须提供项目合同扫描件和中标通知书并加盖供应商公章，转包或分包合同无效，不按要求提供不得分） | 16 |
|  | 3.3 | 荣誉奖项 | 供应商获得过省级以上（含）颁发的科学技术奖，有一个得3分；市县颁发的奖项，有一个得1分，合计最高得6分。(与测绘、遥感、地理信息有关奖项) （同一项目多次获奖以最高级别奖项计分；须提供获奖证书扫描件） | 6 |
|  | 3.4 | 知识产权 | 供应商具有与本项目建设内容相关的（如三维类、地理实体类等）计算机软件著作权登记证书的，有一个得2分，最高得6分。 （须提供证书扫描件并加盖供应商公章，不按要求提供不得分） | 6 |
|  | 3.5 | 人员投入 | （1）项目负责人（2分） 同时具有测绘类正高级工程师（研究员级高工）及以上职称证书和国家注册测绘师资格证书的得2分； 同时具有测绘类高级工程师职称证书和国家注册测绘师资格证书的得1分； （2）技术负责人（2分）： 同时具有测绘类正高级工程师（研究员级高工）及以上职称证书和国家注册测绘师资格证书的得2分； 同时具有测绘类高级工程师职称证书和国家注册测绘师资格证书的得1分； （3）质量负责人（2分）： 具有测绘类正高级工程师以上（含）职称证书的得1分，具有国家注册测绘师资格证书得1分，最高得2分。 （4）安全保密负责人（1分）： 具有测绘类正高级工程师以上（含）职称证书的得0.5分；具有省级以上（含）涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的得0.5分。 （5）除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全保密负责人外，供应商为本项目配备的项目组其他成员中（9分）： ①同时具有高级工程师及注册测绘师资格证书的，有一个得0.5分，最高得6分。 ②获得过省级以上（含）测绘地理信息行业技能竞赛技术能手的，有一个得1分，最高得3分。 【以上人员不可重复，须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位本年度连续3个月为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章，不按要求提供不得分】 | 16 |

采购包3评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （15分） | 1.1 | 报价 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 评标报价得分＝（评标基准价/评标报价）×15分 | 15 |
| 二、技术部分 （47分） | 2.1 | 对项目的理解程度 | 基于泰州市实景三维建设现状，对项目背景、作业区概况和已有资料情况、建设目标和内容等分析和理解程度进行评审：上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得8分，分析较透彻、基本全面的得6分；供应商除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多的有效的针对性的背景理解及需求分析，得4分。 对项目现状及目标需求不了解的不得分。 | 8 |
|  | 2.2 | 监理方案 | 监理方案完整性。 监理方案周密，内容详实，思路清晰合理，可操作性强，很好响应招标人技术要求的得8分； 监理方案较好，内容比较全面，可操作性较强，较好响应招标人技术要求的得6分； 监理方案、内容基本能响应招标人技术要求的得3分； 有明显缺陷的不得分。 | 8 |
|  | 2.3 | 项目监理关键技术问题的把握 | 对本次项目监理关键技术问题的把握。 对本项目监理关键技术问题把握准确全面，应对措施阐述较详细的得9分； 提出本项目存在的关键性技术问题，但应对措施阐述一般得7分； 对本项目关键性技术问题理解片面，且应对措施阐述不完善得4分； 有明显缺陷的不得分。 | 9 |
|  | 2.4 | 质量保证方案 | 对质量保障措施的内容：质量管理体系、质量管理制度、质量保障措施进行评审：上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得5分，分析较透彻、基本全面的得4分，分析、理解一般、不尽完整得2分。 | 5 |
|  | 2.5 | 安全保密措施 | 对安全及保密措施的内容包括数据安全措施、保密管理措施、应急预案上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得5分，分析较透彻、基本全面的得4分，分析、理解一般、不尽完整得2分。 | 5 |
|  | 2.6 | 项目进度安排及保障措施 | 对进度保障措施的内容，包括进度安排、进度管理、进度控制措施等进行评审：上述内容阐述比较完整、合理、可行，比较满足项目采购需求的，分析透彻、详细且全面的得5分，分析较透彻、基本全面的得4分，分析、理解一般、不尽完整得2分。 | 5 |
|  | 2.7 | 合理化建议 | 供应商能够根据本地实际情况，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议。分析全面透彻，建议清晰合理的，得5分；分析有针对性，建议较合理的，得4分；分析不全面，建议不合理的，得3分；未分析、没提出建议不得分。 | 5 |
|  | 2.8 | 服务响应方案 | 根据供应商提供的服务响应方案进行评审： 服务体系完备合理的，响应时间30分钟以内，4个小时到达现场的得2分；响应时间30分钟以外1小时以内，4-6个小时到达现场的得1分；其余不得分。 | 2 |
| 三、商务部分 （38分） | 3.1 | 体系认证 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书的，有一项得1分，最高得5分。 （须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章，不按要求提供不得分） | 5 |
|  | 3.2 | 类似业绩 | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过测绘类监理项目的，有一个得3分，最高得15分。 （须提供项目合同扫描件并加盖供应商公章，转包或分包合同无效，不按要求提供不得分） | 15 |
|  | 3.3 | 荣誉奖项 | 供应商获得过省级以上（含）颁发的科学技术奖，有一个得3分；市县颁发的奖项，有一个得1分，合计最高得5分。(与测绘、遥感、地理信息有关奖项) （同一项目多次获奖以最高级别奖项计分；须提供获奖证书扫描件） | 5 |
|  | 3.4 | 人员投入 | （1）项目负责人（2分） 同时具有测绘类正高级工程师（研究员级高工）及以上职称证书和国家注册测绘师资格证书的得2分； 同时具有测绘类高级工程师职称证书和国家注册测绘师资格证书的得1分； （2）除项目负责人外，供应商为本项目配备的项目组其他成员中：（11分） ①同时具有测绘类高级及以上工程师职称证书和国家注册测绘师资格证书的得1分；最高得8分。 ②获得过省级以上（含）测绘地理信息行业技能竞赛技术能手的，有一个得1分，最高得3分。 【须提供人员名单、证书扫描件及相关证明材料，且须提供本单位本年度连续3个月为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章，不按要求提供不得分】 | 13 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

2.近三个月任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的上一个年度的审计报告和所附已审财务报告；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

3. 近三个月任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

4、近三个月任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

6.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

7.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；(联合体投标的，联合体各方均需提供)

8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）；(联合体投标的，联合体各方均需满足)

9.法人授权书（格式见附件7）

10.投标函（格式见附件8）

11.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

12.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

13.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、9、10条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；7、11、12、13条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

五、投标人根据评标办法需要提交的技术文件和商务文件及相关证明材料

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章 采购需求 |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 投标货币 |  |  |
| 4 | 履约保证金 | …… | …… |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：泰州市自然资源和规划局

根据贵方的               招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为              ，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为              的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章 采购需求 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。