招   标   文   件

招标编号：JSZC-321200-ZFDL-G2025-0006

采购人：泰州市市政园林事业中心

采购代理机构：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

项目名称: 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护

采购类别：服务采购

2025年2月

目  录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章采购内容

第五章评标办法及标准

第六章合同

# 第一章 招标公告

项目概况 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0006 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 获取招标文件，并于2025-02-28 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-ZFDL-G2025-0006

项目名称：2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护

预算金额：8050.000000万元（采购包1：911.229720万元；采购包2：822.779541万元；采购包3：784.828541万元；采购包4：883.940650万元；采购包5：588.294328万元；采购包6：1055.752368万元；采购包7：648.121725万元；采购包8：784.100235万元；采购包9：647.024792万元；采购包10：923.928100万元）

最高限价（如有）：各标段最高限价总价如下： 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护一标段：911.22972万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护二标段：822.779541万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护三标段：784.828541万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护四标段：883.94065万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护五标段：588.294328万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护六标段：1050.73108万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护七标段：648.121725万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护八标段：784.100235万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护九标段：647.024792万元； 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护十标段：923.9281万元； 各标段最高限价单价及具体养护范围详见公告附件。 注：本项目共分十个标段，供应商可同时参与十个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一至十标段顺序进行，第一标段中标供应商可参与后续标段的评审但不参与推荐中标候选供应商，依此类推。

采购需求：

本项目共分十个标段，一标段为火车站区域，养护面积约104万㎡；二标段为东进路以北及相关区域，养护面积约76万㎡；三标段为东进路-济川路区域，养护面积约88万㎡；四标段为济川路-永定路区域，养护面积约81万㎡；五标段为永定路以南及相关区域，养护面积约59万㎡；六标段为纵向主干道，养护面积约56万㎡；七标段为凤凰路及拆墙透绿庭院，养护面积约34万㎡；八标段为横向主干道及绿地，养护面积约41万㎡；九标段为东风路，养护面积约59万㎡；十标段为长江大道及附近区域，养护面积约106万㎡。

合同履行期限：3年，自正式移交之日起至2028年6月30日止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策。供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包2

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包3

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包4

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包5

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包6

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包7

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包8

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包9

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购包10

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-02-28 09:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（登录系统在线提交电子投标文件）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3.各标段最高限价及投标报价明细表作为公告附件上传，请供应商自行下载查阅。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10

单位名称：泰州市市政园林事业中心

单位地址：泰州市海陵南路308号

联系人：李先生

联系电话：0523-86883211

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室

联系人：秦志远

联系电话：0523-86050105

3.项目联系方式

项目联系人：秦志远

电话：0523-86050105

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2027年度泰州市市政园林事业中心道路、游园绿化养护 |
| 2 | 招标内容 | 绿化养护服务 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 3年，自正式移交之日起至2028年6月30日止。 服务地点：泰州市区范围内。 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高限价单价详见招标文件。投标报价不能超过招标文件规定的最高限价总价及单价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标人提出疑问截止时间 | 时间： 2025 年 2 月 14 日 12 时前 |
| 10 | 澄清、修改时间 | 时间： 2025 年 2 月 14 日 18 时 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | ☑固定单价合同,工程量按实结算，但结算价不得超过中标价 □固定总价合同 □其他： |
| 13 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间： 2025 年 2 月 28 日 09 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间： 2025 年 2 月 28 日 09 时 00 分 地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 17 | 评标办法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 18 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的5% 形式：保函（含电子保函）、保证保险（含电子保证保险）、电汇、转账、汇票或支票等非现金形式 提交时间：合同签订前提交 |
| 20 | 付款方式 | ### 1、甲方和乙方订立合同之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，乙方达不到约定质量和标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内管护费根据中标价、管护面积的变化和实际管护时间计算的50％结算，如苗木有死亡、设施损坏的，乙方负责赔偿。 ### 2、试用期满且试用合格后，管护费用支付采取月度考核、按季度支付的方式实施。原则每季度根据考核结果支付一次。 |
| 21 | 其他说明 | ### 1、成交供应商在养护作业实施过程中，须做好扬尘防控相关措施，如因因施工噪音、扬尘被投诉或对采购人造成不良影响的，所有责任由成交供应商承担。 ### 2、经过采购人试点研究后效果良好的园林绿化有关新技术新工艺，养护单位必须按照采购人要求执行，涉及的所有费用包含在成交价中，供应商在投标报价时综合考虑。 3、本项目养护面积按实测结算，但结算价不超过合同价。 |
| 22 | 其他约定 | 本次采购，成交供应商在领取中选通知书前须足额支付采购代理服务费。代理服务费总额为：21.6万元，各标段供应商应支付的代理服务费金额为（标段中标价金额/所有标段中标价总额）*21.6万元。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在泰州市政府采购网（http://czj.taizhou.gov.cn/zfcg/index.html，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

  - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（提供信用中国查询证明）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见公告附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3投标文件不符合清单及“投标报价明细表”给出的项目名称、项目内容、计量单位、工程量的，按无效投标文件处理。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

### 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的递交

1． 电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

1 、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2 、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

1、投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2、 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

1．采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

2.开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏省政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。超时系统规定解密时长视同解密失败。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏省政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4.招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

21.改变采购文件给出的序号、项目名称、项目内容、计量单位、工程量的。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏省政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。27.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标供应商的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的推荐中标候选人。

31. 中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标供应商应按规定提交履约保证金，本项目履约保证金金额为中标价的10%。

32.2中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格.

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标供应商的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

33. 合同的签订

33.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

# 第三章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：   年  月  日

# 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投 标 函

泰州市市政园林事业中心：

我方全面研究了 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0006项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于资格的声明函

泰州市市政园林事业中心：

我公司（单位）参加本次项目（      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，  我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托    （姓名）为我公司授权代表（即委托代理人），以本公司的名义参加江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织实施的编号为 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0006号的招标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

年  月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

采购人名称：泰州市市政园林事业中心

我单位郑重承诺以下事项：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

年  月  日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明

（采购单位名称）：

我公司（单位）参加本次          项目（编号：     ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我公司（单位）愿针对本次项目进行响应，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 名称 | 招标文件的技术条款 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求、服务要求等 |  |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人名称：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

拟派项目组成员一览表（与评标办法加分项对应）

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称或 技术资格 | 养老保险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：(盖单位章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

设备一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 KW | 生产 能力 M/H | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：(盖单位章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 绿化养护服务 ，属于采购文件中明确的所属行业其它未列明行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年     月    日

投标报价明细表

详见采购公告附件

采购内容

一.服务内容

（1）绿化养护。主要包括绿化修剪、除草、施肥、病虫防治、浇水、防台防汛及绿化补栽等。现场项目负责人应与投标文件上的项目负责人一致且不得更换，在养护过程中项目负责人每周需到养护现场巡查、定位打卡不少于2次，每周需参加甲方组织的养护考核，所有养护相关移交手续及养护经费申请资料需由项目负责人本人签字确认。如发生项目负责人缺勤，每次扣养护经费3000元。

（2）环境卫生。主要包括项目范围内的园路、广场、水体、坐凳、亭廊、垃圾箱等的保洁工作。需做到绿化养护范围内无生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾和其他杂物，以及垃圾箱清运及时。

(3)应急处置。主要包括书记信箱、市长信箱、12345热线、数字化城管、媒体曝光及市民投诉交办件等的处置工作。

（4）小型基础设施维修。主要包括：

①绿地内座椅、廊亭、垃圾桶、导视系统（含标识标牌）、路灯、监控等相关基础设施维修（设施设备材料单次更换金额200元以内的）；

②绿地内铺装场地、园路、水池、石桥等小面积（5平方米以下）维修；

③绿地内廊、亭、栏杆、灯杆等设施在本合同周期内，按照采购人要求至少油漆保养出新一次；

（5）发生大面积非管理不当造成的损坏、维修出新另行商议结算。

6.养护目标：确保养护范围内景观设施安好，为广大市民出行提供优良的基础设施保障。

二、工作要求

1.绿化养护要求。按照《江苏省城市绿化管理条例》《泰州市绿化条例》《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关规定和泰州市市政园林事业中心的有关要求执行。

2.中标单位应安排专人进行绿化养护和卫生情况巡查，并对设施破损情况及时进行维修；中标单位不在约定期限内及时进行维修的，采购人可委托其他人员维修，所需费用从中标单位的合同款内扣除。

3.中标单位必须执行国家劳动法的相关规定，按法律、法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

4.作业人员在养护作业时应当统一着劳保服装，并按照要求设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场疏导，以确保养护作业安全及行车安全。

5.中标单位应在重大节日、“迎检”、“创建”期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

6.中标单位应承担书记信箱、市长信箱、12345热线、数字化城管、媒体曝光及市民投诉交办件等的处置工作。

7.对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标单位应采取有效的保护、防护措施。如因中标单位巡查管护不当，对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标单位负责。

8.养护期内中标单位应做好管护区域内各类设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理，在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标单位全面负责。

9.中标单位应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放作业材料，施工结束后做到工完、料净、场地清。

三、合同履行期限要求

本项目自正式移交之日起至2028年6月30日止。前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，并全额扣减其履约保证金，中标单位不得以任何理由提出索赔要求：

1、因中标单位原因发生安全事故；

2、中标单位不服从采购人正常养护任务安排，造成工作延误；

3、中标单位未按照投标承诺配备相应设备和人员；

4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成养护质量不合格；

5、月度考核连续三次得分低于70分的；

6、中标单位转包或违法分包的。

四、养护考核奖惩办法

# 按照国家、省、市相关法律法规、行业规范和采购人的文件规定以及相关要求执行。

五、报价说明

1、各标段投标报价单价、总价均不得高于最高限价，否则按无效投标响应文件处理。服务期三年，全年合计=绿地面积×绿地单价，三年合计=全年合计×3。如投标报价时总价与单价金额不符，以单价金额为准。本项目投标报价采用固定单价的方式，投标报价应包含本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及采购文件约定的其他等各项费用。投标供应商自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

2、合同总价款中绿化养护报价的 5%为肥料费用，由甲方负责统一采购，在乙方养护经费中扣除，成交供应商须按采购人要求实施。新型农药由采购人统一采购，成交供应商须按采购人要求实施。

3、应急措施费主要用于基础设施维修，包括书记信箱、市长信箱、12345热线、数字化城管、媒体曝光及市民投诉交办件等的处理及维修工作，应急措施费用为不可竞争费用，不参与下浮。所有维修及处理项目需经甲方认定确认，每年应急措施费按实际发生情况进行结算，但不得超过当年控制费用标准。

六、支付方式

合同项下所有款项均以人民币支付。付款方式：

（1）甲方和乙方订立合同之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，乙方达不到约定质量和标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内管护费根据中标价、管护面积的变化和实际管护时间计算的50％结算，如苗木有死亡、设施损坏的，乙方负责赔偿。

（2）试用期满且试用合格后，管护费用支付采取月度考核、按季度支付的方式实施。原则每季度根据考核结果支付一次。

七、现场勘察

本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

注：凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行。本章内容需完全响应，不允许负偏离，如有疑问请与采购人联系。

八、本项目所属行业为其它未列明行业。

# 九、各标段最高限价详见采购公告附件。

第五章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标内容及标准

二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 20分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的价格作为评标基准价，得满分20分；其它报价得分=评标基准价/最后报价*20分。（分值保留两位小数） 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 拟派项目组成员 | 20分 | 1.项目负责人（3分） （1）拟派项目负责人具有园林绿化相关专业高级职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分； 响应文件中应同时提供：①职称证书原件扫描件，②投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料； 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表。 （2）项目负责人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过公园绿化或者旅游景区绿化、道路绿化、游园绿化等公共绿地绿化养护业绩的（不含住宅小区、厂区绿化养护业绩），得1分。 响应文件中应同时提供：以项目负责人姓名的中标通知书原件扫描件及合同原件扫描件、至少1次合同款付款发票及银行流水证明并加盖公章作为得分依据，若中标通知书及合同中未体现项目负责人姓名的，应提供原甲方出具的加盖公章的情况说明作为得分依据，否则不得分。 2.项目组其他人员（17分） （1）项目技术负责人。具有园林绿化相关专业高级职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分，本小项最高得2分（只能1人）； （2）高空作业人员。具有应急管理部门（原安监部门）核发的《特种作业操作证》高处作业证或住建部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证》高处作业证的（证书应在有效期内，否则不得分）且年龄在60周岁以下的，每有1人得1分，本小项最高得1分； （3）绿化技能工。拟派的绿化养护人员职业技能具有绿化工（或花卉工）三级（高级工）及以上职业技能证书的，每有1人得1分，本小项最高5分； 注：以上第（1）至（3）项应提供：①职称证书、技能等级证书及资格证书原件扫描件；②投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料，以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 （4）绿化养护作业人员。具有从事过公园绿化、旅游景区绿化、道路绿化、游园绿化养护工作经验的，每有1人得0.5分，本小项最高得9分（工作经验由单位出承诺书，否则不得分）。 注：应提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明或含工伤保险的意外伤害保险证明（可为团体意外伤害险）原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 注：①以上拟派项目的所有成员中，同一人员只计一次，不得重复计分； ②园林绿化相关专业指园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术等。 |
| 车辆及机械设备 | 19分 | 1.投标供应商拟投入本项目的车辆（9分） （1）每配备1辆专业登高作业车的得3分，本小项最高得3分； （2）每配备1辆专业洒水车且驾驶人员具有机动车驾驶证的得2分，本小项最高得2分； （3）每配备1辆清运货车且驾驶人员具有机动车驾驶证的得2分，本小项最高得2分； （4）每配备1辆巡查机动车（轻型普通客/货车或轿车）且驾驶人员具有机动车驾驶证的得1分，每增加一辆且驾驶人员具有机动车驾驶证的得1分，本小项最高得2分； 响应文件中应提供：①车辆购置发票或租赁合同（租赁期限应覆盖本项目服务截止时间）， ②车辆行驶证，③车辆照片（含车牌号），以原件扫描件并加盖公章作为得分依据。 2.投标供应商拟投入本项目的自有机械设备（10分） （1）水泵3台及以上的得1分； （2）油锯2个及以上的得1分； （3）高枝油锯2台及以上的得1分； （4）吹风机4台及以上的得1分； （5）绿篱机2台及以上的得1分； （6）高程打药1个及以上的得1分； （7）草坪机1台及以上的得1分； （8）草坪打孔机1台及以上的得1分； （9）割灌机1台及以上的得1分； （10）物料粉碎车（机）一辆（台）及以上的得1分。 响应文件中应提供：①设备发票，②设备照片，以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，以上每小项中投标供应商的机械数量不符合要求的不得分。 |
| 业绩 | 9分 | 投标供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过公园绿化或者旅游景区绿化、道路绿化、游园绿化等公共绿地绿化养护业绩的（不含住宅小区、厂区绿化养护业绩），每提供一个得3分，本小项最高得9分； 响应文件中应提供：中标通知书原件扫描件和合同原件扫描件、至少1次合同款付款发票及银行流水证明并加盖公章作为得分依据。 |
| 履约 能力 | 2分 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分，本小项最高2分。 以提供有效期内的证书原件扫描件并加盖公章作为得分依据。 |
| 服务 方案 | 30分 | 1.总体技术方案（5分） 针对本项目采购需求制定的总体技术方案是否具有针对性、计划是否可实施、流程是否具有可操作性。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 2.养护作业方案（5分） 针对本项目采购需求制定的不同季节的养护要求和技术措施是否满足采购需求（包括不同植物的肥水、修剪、补植、病虫害防治、土壤改良等措施）。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 3.机械设备配置和使用方案（5分） 针对本项目采购需求供应商拟投入的各类机械设备能否满足本项目绿化养护实际需要（包括但不限于作业车辆、机构设备、应急设备等）。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 4.管理制度方案（5分） 针对本项目制定的管理制度（包括但不限于内部管理制度、人员培训、考核制度等）是否符合本项目采购需求。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 5.突发应急方案（5分） 制定的恶劣天气（防寒、防旱、防台、防涝）以及节假日和重大活动等的应急处理方案是否具有针对性和科学性。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 6.园林设施设备日常维护管理方案（5分） 针对本项目的设施（包括绿地范围内的道路、市政设施、消防设施、亮化设施、给排水设施、供电设施、园林设施及标示标牌等）制定的日常维护方案和日常保洁、设施维修维护的流程、保洁频次、时间安排等是否满足项目需求。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |

注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

2、投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

3、开标、评标、定标按一至十标段顺序进行，第一标段中标供应商可参与后续标段的评审但不参与推荐中标候选供应商，依此类推。

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

# 第六章 合同书

道路游园绿地养护服务合同

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

第一条  项目名称

项目名称：泰州市市政园林事业中心2025-2027年度道路、游园绿化养护项目    标段            。

第二条  养护范围及服务期限

1、养护范围

养护范围：                                 ，其中绿地养护面积       平方米，园内小品等基础设施详见移交清单。

2、服务期限

自       年     月     日起至  2028  年  6 月  30  日止。

第三条  合同价款及支付方式

1、合同价款

本项目暂定价¥         元（人民币）（大写                ），结算金额将根据养护移交手续及测绘结果的养护面积计算。此项为包干费用，是为完成本项目日常管养服务所需各项费用的总和。设施设备材料单次更换金额200元以内，设施维修面积5平方米以下都包含在投标总价中。合同总价款中的5%为肥料费用，由甲方负责统一采购，在乙方养护经费中扣除。乙方在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，但必须符合原设计、甲方及有关养护技术规程、规范要求。

2、支付方式

（1）甲方和乙方订立合同之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，乙方达不到约定质量和标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内管护费根据中标价、管护面积的变化和实际管护时间计算的50％结算，如苗木有死亡、设施损坏的，乙方负责赔偿；

（2）试用期满且试用合格后，管护费用支付采取月度考核、按季度支付的方式实施。每季度根据考核结果支付一次，考核标准依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及泰州市市政园林事业中心等相关规定执行，每月汇总得分计算服务费。考核得分低于70分的，扣除当月管护费，连续三个月得分低于70分的，终止该养护权。

第四条  工作要求

1、维护服务

（1）乙方必须无条件按照国家行业规范和采购人要求进行维护服务；

（2）如在维护过程中甲方要求使用新材料、新工艺、新技术等，乙方应积极配合，无条件地按照甲方的要求施工。

2、安全文明施工

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

（1）施工区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

（2）施工区域应按规定设置围挡；

（3）施工人员作业时要求统一着劳保服装；

（4）施工区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

（5）要求做到工完、料净、场地清。

3、考核

（1）甲方依据国家、省、市相关法律法规、行业规范等有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核；

（2）甲方采用日常考核方式进行。

4、奖惩办法

甲方对乙方的考核结果直接与管护费的支付挂钩，有下列行为之一的，将予以通报批评，并扣除当月管护费：

（1）养护作业单位月度考核低于70分；

（2）一年内被新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；

（3）因服务不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。

5、服务要求

（1）乙方负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任；

（2）乙方必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由乙方负责；

（3）乙方必须按法律、法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险；

（4）乙方必须执行国家劳动法的相关规定；

（5）乙方必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品；

（6）乙方的服务人员数量必须满足甲方的实际工作要求，且穿着统一标识的劳保服装。

（7）乙方的现场项目负责人应与投标文件上的项目负责人一致且不得更换，在养护过程中项目负责人每周需到养护现场巡查、定位打卡不少于2次，每周需参加甲方组织的养护考核，所有养护相关移交手续及养护经费申请资料需由项目负责人本人签字确认。如发生项目负责人缺勤，每次扣养护经费3000元。

第五条 双方的权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）对乙方的质量、安全、工期和巡查工作进行不定期抽查；

（2）根据养护需要，甲方对乙方的工作内容及范围有调整的权利，要求乙方服从；

（3）帮助协调乙方养护作业施工与外部环境的问题；

（4）按照合同要求及时向乙方支付养护经费；

（5）在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知乙方终止合同,并按相关法律、法规对乙方追究责任。

2、乙方的权利、责任和义务

（1）按照本合同确定的养护设施范围，实施设施养护，确保养护设施完好率，取得相应的养护经费；

（2）根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保维护质量；

（3）按照规定对设施组织每日检查；

（4）及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报甲方等工作，配合甲方进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查；

（5）乙方进行养护时，必须选用符合设计及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲方代表的签认；乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。

（6）做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因维护不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任；合同期内，乙方发生的任何责任事故都与甲方无关；

（7）防汛、暴雪期间，乙方需及时巡查，并无条件服从甲方的有关抢险调度；

（8）文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动；

（9）乙方对所维护的交通设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告；

（10）在重大节日、“迎检”、“创建”期间按要求完成甲方交办的突击性任务和指令性任务；

（11）实施过程中与市容、交通、道路、周边小区等外部的协调由乙方自行承担，甲方协助。接水接电由乙方自行承担，结算时不另行计算；

（12）乙方应承担书记信箱、市长信箱、12345热线、数字化城管、媒体曝光及市民投诉交办件等的处置工作。

（13）乙方所用人员必须按照国家的规定执行，如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。

第六条　违约责任

1、乙方无法按要求完成服务的，乙方应向甲方支付合同总价款5％的违约金，同时甲方有权解除合同；

2、乙方逾期完成服务的，每逾期1天应向甲方偿付合同总价款0.5％的滞纳金，逾期超过10天的，甲方有权解除合同；

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝。甲方拒绝的，乙方应向甲方支付合同总价款5％的违约金，同时甲方有权解除合同；

4、因一方违约致使合同不能履行的，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知对方，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任；

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

第七条  合同的终止

1、承包范围内的管护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包、转包、转让，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止管护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

2、试用期经甲方考核，乙方达不到约定质量和技术标准的，甲方有权终止合同；

3、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利；

4、月度考核连续三次低于70分的，终止该养护单位绿地管护权；

5、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

6、本合同正常履行完毕；

7、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

8、任何一方行使解除权解除本合同的。

第八条  履约保证金

1、乙方在签订本合同之日，应先行缴交履约保证金       万元；

2、如乙方未能履行合同规定的义务，给甲方造成损失的，甲方有权从履约保证金中取得赔偿；

3、履约保证金在整个项目所需货物、服务供货完毕，项目验收合格后七个工作日内无息退付。

第九条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十条  合同生效及其他

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2、合同经甲方、乙方签字盖章，并由乙方向甲方交纳履约保证金后生效；

3、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力；

4、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分；

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话

年    月    日                           年    月    日