编 制 说 明

工程名称：泰州市七里河东侧支路（纬一路-永兴路段）新建工程

一、工程概况： 泰州市七里河东侧支路（纬一路-永兴路段）道路总长约280米，道路红线宽12米，横断面布置：2米人行道+8米混行车道+2米人行道；铺设DN600钢筋混凝土雨水管道272米及其配套检查井、雨水口；新建交通标志标线、信号灯、监控及电子警察、路灯等。 二、编制依据： 1、泰州市城市建设工程管理中心提供的华设设计集团股份有限公司设计的泰州市七里河东侧支路（纬一路-永兴路段）新建工程道路、排水施工图纸（2025年3月14日版本）、交安路灯施工图纸（2025年3月18日版本）及设计单位对相关图纸的疑问答复； 2、苏建价[2014]448号，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见。 3、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）； 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容； 5、苏建函价[2019]178号（省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知）； 6、关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号； 7、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告[2019]第19号； 8、工程类别： （1）道路三类工程 （2）排水三类工程 （3）路灯及交通设施工程 三、有关计价、取费的说明 1、有关取费的说明 （1）安全文明施工费:计取基本费、扬尘污染防治增加费； （2）计取冬雨季施工、临时设施费、建筑工人实名制费、智慧工地费用，其它不计取，取费费率（费率有区间的按中值计算）详见工程量清单。 2、有关计价的说明 （1）人工工资单价按江苏省建设厅印发的《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）文件执行； （2）材料价格按照《泰州工程造价管理》2025年第5期指导价，指导价没有的按现行市场价计入； （3）砼采用预拌砼； （4）暂列金额按分部分项工程费的4%计取，由建设单位控制使用。 3、有关工程量计算的说明 工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据；结算时按实际发生并经发包方及监理等认可的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量。 4、其他说明 （1）投标人要充分考虑社会交通干扰等因素，满足道路安全通行需求，费用包干，由施工单位在投标报价中自行考虑。包括但不限于交通临时围挡、警示标牌标志、临时红绿灯、交通疏导设施多处多次设置等费用。中标人应确定施工方法，保证施工区域及周边交通正常通行。 （2）扬尘税由中标单位代缴，工程竣工后凭合法合规且财务认可的相关缴纳凭证资料，由招标人一次性拨付给中标单位。工期的延长导致施工扬尘环境保护税增加的风险全部由承包人承担，招标人不再支付任何费用。由于承包人扬尘保护措施不到位导致增加的施工扬尘环境保护税全部由承包人承担，招标人不再支付任何费用。承包人未缴纳的施工扬尘环境保护税，招标人在工程结算审核时扣回此项费用。 （3）渣土在场内或场外放置期间，渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾协调费由中标人自行解决，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑。 （4）投标人自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，对施工现场临近建筑物，地下管线构筑物、高压线、树木等保护义务，充分考虑可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 （5）中标人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由投标人在投标报价时自行考虑。 （6）招标人不提供临时设施、材料堆放及土方临时堆场等场地，场内土方：场内土方堆放地点由中标人自行考虑，场内土方运距由中标人自行考虑，不计取二次（含）以上土方堆置、二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由投标人结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。 （7）中标人自行解决施工中与周围居民、行人、单位的矛盾。中标人应做好防止噪声措施，降低噪声对学生的影响，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑。 （8）施工过程中不得污染损坏周边环境（不需要维修的绿化等），不得对周边环境造成影响，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑。 （9）临时设施的搭建，应满足文明施工要求，中标人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由中标人承担。 （10）施工用电、用水由中标人自行解决，发包人不提供供电接引点、供水接引点，水、电接引的相关费用在招标控制价中已考虑，各投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用包含在投标报价中。 （11）工程施工所处位置需严格进行扬尘管控，扬尘治理必须达到“六个百分之百”标准，施工单位须按相关部门要求设置防尘等设备，投标人充分考虑该因素进行报价，不得因扬尘管控延误工期或增加费用。“六个百分之百”标准：围挡封闭百分之百到位；覆盖封闭百分之百到位；湿法作业百分之百到位；路面硬化百分之百到位；出入清洗百分之百到位；车辆管理百分之百到位。 （12）路面及结构层拆除并清运，固定单价，施工中由监理和跟踪审计按实际做法现场计量，拆除物的残值已扣除。 （13）道路封闭围挡采用标准化围挡，做法必须符合市建工局编发的《泰州市工地围挡标准图集》，投标单位自主报价，结算时单价不予调整。 （14）道渣便道工程量暂估，结算按实计量。 （15）所有模板含在相应分部分项清单子目中报价。 （16）雨水管网施工考虑轻型井点降水2套7天，总价包干，投标人自行考虑报价。 （17）考虑接入平台设备费用，实际发生时按实计取。 （18）其它未尽事宜详见图纸与工程量清单项目特征。