- 竞争性磋商文件

项目名称：过船沿江口门示位标重建

项目编号：JSZC-321200-JSKR-C2025-0018

- 采购人：泰州市港航事业发展中心

- 采购代理：江苏锴瑞工程咨询有限公司

2025年10月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  参加磋商的供应商须知	6

第三章  合同条款及格式	15

第四章  项目需求	45

第五章  评审方法和评审标准	48

第六章  响应文件的组成和格式	53

第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况：

过船沿江口门示位标重建JSZC-321200-JSKR-C2025-0018采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年10月20日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1.项目编号：JSZC-321200-JSKR-C2025-0018

2.项目名称：过船沿江口门示位标重建

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：134万元

5.最高限价：133.0571万元

6.采购需求：对如泰运河口门示位标拆除移位重建，新建示位标灯塔高度26.0m，标体总高度27.0m。具体详见采购文件第四章及项目施工图、工程量清单。

7.合同履行期限：50日历天，缺陷责任期：一年。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购〔2021〕34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目为政府采购限额以下项目，原则上全部预留给中小企业。本项目整体专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有有效的企业法人营业执照；

（2）供应商须具有国家建设行政主管部门核发的有效的港口与航道工程施工总承包三级及以上或航道工程专业承包三级及以上资质；

（3）供应商须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；

（4）拟投入的项目负责人须具有港口与航道工程专业一级注册建造师资格证书或水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格证书并具有交通运输行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证），注册单位须与投标供应商一致；（提供相应证书和社保机构出具的投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明材料）

（5）拟投入的项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形（提供承诺书加盖电子章，格式自拟。如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理）：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

- （6）拟投入的项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（有在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。提供承诺书加盖电子章，格式自拟。如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理）

（7）拟投入的专职安全生产管理人员具有交通运输行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C类证）；（提供相应证书和社保机构出具的投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明材料）

（8）信誉要求：供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网。

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件的递交

截止时间：2025-10-20  09：00分（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

截止时间：2025-10-20  09：00分（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、本项目采购公告发布平台：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

4、本项目不收取磋商保证金。

5、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6、江苏省泰州市泰州公证处对本项目开标和磋商过程进行公证。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：泰州市港航事业发展中心

地  址：泰州市高港区鼓楼南路301号

联系人：王先生

电  话：13961096210

- 2、采购代理信息

- 名  称：江苏锴瑞工程咨询有限公司

地  址：泰州市海陵区凤凰东路92-6号1501室

联系人：于建霞

电  话：0523-86871289

电子邮件：36954886@qq.com

- 3、项目联系方式

项目联系人：于建霞

电  话：0523-86871289

- 第二章  参加磋商的供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费以《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）规定标准（即50万元（含）以下1万元，50万元-400万元（含）综合费率为1.5%）的72%计算（50万元以内的项目代理费按0.5万元/项目计算）；工程量清单和预算编制费用按《省物价局、省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》苏价服﹝2014﹞383号文标准的72%计算（收费不足3000元的按3000元计算）。以上费用均由成交供应商支付，供应商在投标报价时需考虑以上费用。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5.1如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

5.2如果出现响应文件迟到或提交前遗失、失密等情况，采购人概不负责。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括清单中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人证明书及法人身份证扫描件或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证扫描件；

（3）★磋商报价表；

（4）★供应商资格资信证明文件：第一章竞争性磋商采购公告中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件或根据该条要求应该提交的证明文件。

（5）★供应商资格声明函

（6）★商务条款偏离表；

（7）类似项目一览表；

（8）拟投入本项目的人员一览表；

（9）合同草案条款；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和其他商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的清单符合磋商文件要求，以及对服务方案的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的服务如与竞争性磋商采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

7.4.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，竞争性磋商采购文件没有特别说明的，每一项服务仅接受一个投标报价。

7.4.2供应商的投标报价是竞争性磋商采购文件所确定的采购范围内的全部服务产生的价格体现。

7.4.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价等行为不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.4.4本项目采用固定单价，结算时投标单价不变，工作量按实调整。供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，如果有漏项，在投标答疑中提出，否则视同让利。

7.4.5经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件中的报价且磋商时未要求提交最终报价清单的，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.4.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7.4.7供应商应在《磋商报价表》、《分项报价表》/《工程量清单》中标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

7.4.8关于报价的其他说明详见采购文件第四章。

7.5响应文件的其他部分。供应商根据采购文件编制响应文件时需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章，竞争性磋商采购文件要求盖章处均可以电子签章代替。

8.2.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照竞争性磋商采购公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

8.2.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章 第11.7条规定做无效响应处理。

8.2.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件等方式酌情延长提交响应文件的截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

8.3有下列情形之一的响应文件将被拒收：

提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

四、磋商

9、联合体

本项目不接受联合体。

10、磋商组织

10.1在提交响应文件时间截止后，代理机构应在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出磋商通知，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

11.2磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过苏采云系统通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

11.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

11.7响应文件的审查

11.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

11.7.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）复核供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，复查结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.7.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

11.7.2对未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

11.7.3在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

11.7.4出现下列情形之一的响应文件按照未实质性响应磋商文件处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的资格条件的；

（5）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）；

（7）响应文件未按磋商文件要求加盖电子公章；

（8）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（15）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（16）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（17）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（18）供应商的报价出现以下情形的，磋商小组应当启动异常低价审查程序，通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理：

①投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45% ；

③磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（19）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（20）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

（21）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件都被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价都超过采购预算或最高限价的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11.9磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。评分统计方法采用百分制，将全部评委的评分直接进行算术平均。

12.2综合评审的主要因素是：详见磋商文件第五章。

12.3评定方法，详见磋商文件第五章。

13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购人处领取《成交通知书》。

13.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14、编写评审报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。单价以本次成交所报单价计算。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

17.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间等；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托的具体权限和事项。

17.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得进行虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  合同条款及格式

说明：

在本章节中，招标文件指竞争性磋商文件；业主、招标人、发包人均指采购人；投标人指供应商；承包人指成交供应商；补遗书指答疑文件。

第一节  通用合同条款

采用中华人民共和国交通运输部水运工程标准施工招标文件（JTS110-8-2008）中通用合同条款。

第二节  专用合同条款

- 专用合同条款数据表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2.2 | 发包人 | 泰州市港航事业发展中心 |
| 1.1.2.6 | 监理人 | 待定 |
| 1.1.2.7 | 总监理工程师（总监） | 待定 |
| 1.4 | 其他合同文件 | 无 |
| 1.5.2 | 合同生效的其他条件 | 无 |
| 1.8 | 合同转让 | 不允许转让 |
| 4.2 | 履约担保 | 0 |
| 10.1 | 合同进度计划提交时间 | 合同进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的28天内提交给监理人 |
| 10.2 | 合同进度计划修订提交时间 | 合同进度计划提交时间： 在确保合同工期的前提下，每两个月修订一次，在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理人 |
| 11.1 | 开工 | 开工通知中写明的开工日期 |
| 11.2 | 完工期限 | 50日历天，缺陷责任期：1年 |
| 11.5 | 逾期完工违约金 | 1000元/天 |
| 11.5 | 逾期完工违约金限额 | 合同总价的5% |
| 13.1.1 | 工程验收标准 | 合格 |
| 17.1 | 计量方式 | 按实计量 |
| 17.2.1.1 | 预付款额度 | / |
| 17.3.5 | 工程进度款支付的方式和时间 | 工程交（竣）工验收合格并经审计结算后支付至审计结算价的97%，余款作为质保金，待工程缺陷责任期满1个月内付清余款（无息）。 |
| 17.4.1 | 质量保证金扣留办法及限额 | 质量保证金在办理竣工付款证书支付时一次性扣留；质量保证金限额为审计结算价的3%。 |
| 17.5.2 | 审签竣工付款证书并支付给承包人的期限 | 终止证书后的28天内 |
| 17.6.1 | 最终结清申请单 | 见专用合同条款 |
| 18.1.4 | 竣工验收的含义 | 工程验收时提交（竣）工程资料纸质版二套、电子版一套 |
| 19.7 | 工程质量保修期限 | 自实际交（竣）工日期起计算1年 |
| 20.4 | 工程保险 | 工程保险包含：建筑工程一切险、第三者责任险及工伤保险，列在工程量清单中，按实结算且不高于所列金额。 承包人应按规定投保安全生产责任险，并在安全生产费用中列支。 |
| 25.4 | 安全生产目标 | 安全生产无责任事故。 |

专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件进行补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件和合同的组成部分。

1.1.1.1固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于响应文件的组成部分。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.8工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9项目技术负责人：指由承包人按响应文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同履行中双方签署的书面文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）其他合同文件。

1.5 合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下（2）方式确定承包合同价格：

（1）固定总价合同；

（2）固定单价合同。

1.5.2合同生效的其他条件：双方签字盖章后合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：

1.6.2发包人提供图纸1套。

1.7 联络

1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：

（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执的日期为准；

（3）人工送达以收件人签收日期为准。

1.8 转让

1.8合同转让：不允许转让。

2发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供现有的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿等工作。

2.3.2发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。

2.3.3发包人应在计划开工日期14天前，提供水、电、通讯的接点并保证施工期间的通畅和完好。

2.4 协助承包人办理相关证件和批件

2.4.1协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2协助解决对承包人施工有干扰的外部条件问题。

2.5 组织设计交底

2.5.1发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.8 其他义务

2.8.1发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

2.8.2发包人应协助承包人办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及校验测量和水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

3监理人

3.1监理人的职责和权力

监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的非主体和非关键性工作；

（2）根据第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.3款、12.3款、12.4款的规定发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术标准和要求或设计的变更；

（6）根据第 15.3 款发出的变更指令，确定变更价格；

（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；

（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第 15.8 款项下的暂估列金额；

（10）根据第 16.1 款规定，确定材料价格波动调整的合同价格；

（11）确定第 23.1 款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第 3.5 款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。

增加：

3.1.4监理人还应遵照《水运工程施工监理规范》以及监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理人应遵守上述办法、规定。

4 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.5保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人承担相应的责任。

4.1.5.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.10其他义务

4.1.10.1承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的船舶、机械、设备进行各项施工，在施工过程中所发生的一切安全责任均由承包人自行承担。

4.1.10.2承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。承包人的驻地建设应满足发包人的要求。

4.1.10.3承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应互相配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。承包人由此增加的费用（如：由此而引起的局部临时停工等造成的费用增加）应认为已包括在承包人的合同价格之中，发包人不另行支付。

4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续，并承担相关费用。

4.1.10.6承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全的问题，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。工程施工过程中，如工程确需影响到交通、港口等的正常运营以及附近建筑物的，承包人应申报监理人与发包人，并自行向相关部门申报（发包人可协助协调）获得批准后方可继续施工，并尽可能地缩短影响时间，因承包人的不作为或未按上述要求办理相关事宜而造成的有关部门的损失或相关费用，由承包人承担。

4.1.10.7承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人与监理人。承包人应采取适当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8承包人应充分考虑施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

补充 4.1.10.10～4.1.10.23 款：

4.1.10.10一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

4.1.10.11承包人必须加强对相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行相关对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

4.1.10.12因征地拆迁和设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)做好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿责任。

4.1.10.13除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。

4.1.10.14承包人应充分认识到本标段的场地条件、自然条件、施工安全要求的特点和难点，采取适当的措施保证工程的顺利实施，并承担相应责任。

4.1.10.15工程检查、验收时，承包人应负责提供工程检查、验收所必需的条件如船舶、测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在合同总价中。

4.1.10.16工程实施过程中，承包人应做好与海事、水利、渔政、林业、航政、环保等部门的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内海事、水利、渔政、林业、航政、环保等相关主管部门可能会根据各部门相关管理规定收取规费，相关费用由承包人自行考虑并承担，不单独计列，包含在投标人的投标总价及单价中。本项目涉及的通航安全评估费用包含在投标人的投标总价及单价中。

4.1.10.17施工船舶临时停泊水域由承包人自行解决，发包人协助办理。由此产生的费用含入工程量清单中相关工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。

4.1.10.18关于劳动用工和农民工工资：

① 关于劳动用工管理

a.承包人（包括其分包人）应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台（如有）进行用工实名登记、管理。未与承包人（包括其分包人）订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

b.承包人应在工程项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

c.承包人（包括其分包人）应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

② 关于农民工工资的支付

承包人要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、苏人社规〔2022〕3号《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、苏人社规〔2022〕4号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、苏交规2021年2号文《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。合同实施过程中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果由承包人自行承担。

④ 关于维权信息公示

承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

a.发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

b.当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

c.工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

4.3 分包

4.3.6分包：按照苏交规〔2025〕2号文件的规定执行。

4.5 承包人的项目经理

投标人在响应文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换，若承包人更换项目经理或技术负责人需经过发包人的同意。若未经过发包人同意擅自更换，将扣除项目经理（项目负责人）5万元/次、技术负责人（项目总工）3万元/次的违约金。

4.6 承包人人员的管理

补充 4.6.4.2～4.6.4.4 款：

4.6.4.2承包人的项目经理目前应没有参加其他在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。中标后，在整个工程实施过程中，承包人应成立项目经理部，派出响应文件中承诺的项目经理。合同签订后，项目经理证书交由发包人代为保管，合同工程完成后归还。发包人将对项目经理、技术负责人实行考勤制度，必须保证每月至少有22天在工地现场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、技术负责人，但业主有权根据工程实施情况要求承包人更换项目经理、技术负责人，对此，承包人不得拒绝。

4.6.4.3承包人在签署了合同协议书之日后，响应文件所列的承包人人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。

4.6.4.4未经监理人批准，上述承包人人员不应无故不到位或被替换，若确定无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准，撤换后人员的水平不得低于原有的水平。

4.9 工程价款应专款专用

4.9.1为本工程设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：无其他要求。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和业主所受的损失，从支付给承包人的款项中等额扣减。

6 施工设备和临时设施

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同施工中应提供的施工设备和临时设施：无。

7 交通运输

7.4 超大件和超重件的运输

7.4.1超大、超宽、超重物件的运输：应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1.1发包人应在计划开工日期14天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点等信息。

8.1.1.2承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2.10承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。补充9.2.11～9.2.15款：

9.2.11承包人应调查了解施工地点的水文、地质、气象及海潮等情况，负责防潮和防汛的工作。为执行本款要求而发生的费用均应认为已计入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

9.2.12为了保护项目免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.13承包人应与地方航政等相关主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.14在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任都应由承包人负责。

9.2.15承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全，改善作业环境。

9.4 环境保护

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

补充 9.4.8 款：

9.4.8

承包人在工程施工中，应严格遵守国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《江苏省内河水域船舶污染防治条例》和当地环保部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担相应的索赔或罚款。

①施工过程中应加强管理，减少对周围环境的影响。工程建设区须采取合理水土保持工程措施与植物措施，使施工等人为造成的水土流失得到有效防治，工程建设过程中损坏的植被得以适当地恢复；

②为缓解可能对工程水域造成污染的风险，施工单位应在施工过程中认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》的要求，积极维护当地自然环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏；施工单位应设专人负责环保工作，及时与地方政府环保机构建立联系，了解环保机构对土建施工的具体要求；施工中严格执行对取弃土等施工工序对环境的保护工作；

③施工船舶应设置油污水处理装置，并按有关规定进行油污水和生活垃圾的收存处理；施工区和生活区应保持整洁卫生，油污、生活垃圾应集中管理并按规定处理，生活污水应按规定排放；建立定期检查制度，实行专人负责制，对环境保护措施执行情况和效果进行跟踪检查，发现问题，及时改进。

④运料船舶的生活垃圾应集中堆放，严禁抛入河中。

⑤承包人的生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

⑥承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝材料漏洒。为此，承包人应使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农作物绿叶无扬尘污染。

⑦承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度，并满足环保的有关要求。

⑧承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁污染水域。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

⑨承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》的环保标准后，才能排放到河中。

⑩承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自行承担。

10 进度计划

10.1合同进度计划

10.1.1承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为得到批准。

10.1.2承包人应在每季度末25日前，向监理人报送下季度计划一式4份；每月20日前向监理人报送月度计划一式4份。

10.2合同进度计划的修订

10.2.1承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告作出批复，否则视为得到批准。

10.2.2对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

11 开工和竣工

11.1 开工

11.1.3分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知后48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4承包人不能按期开工时，应在接到开工令后24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告后24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予以答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.2 竣工

11.2.1重要节点工期：按照监理审批的工程进度计划进行施工。

11.2.2工程竣工验收后，若在缺陷责任期内出现质量问题，所发生的维修费用从相关责任单位的经费（含业主拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出未付款范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

11.2.3承包人应积极配合业主做好竣工验收工作。承包人未按要求提交竣工资料时，发包人有权在支付价款中扣除合同结算价的1%。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

- 持续高温：连续三日日最高气温38度以上；

- 持续低温：连续三日日最低气温-20度以下；

（3）大风天气：施工水域日风力在 6 级以上且持续时间不少于 4 小时，或阵风大于 8 级；

（4）暴雨天气：日降雨量 50mm 及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（5）暴雪天气：日降雪量 10mm 及以上；

（6）流速或波浪：内河 3.5 米/秒及以上流速，海上 2 米及以上的大浪和强浪；

（7）水淹：施工场地大部分或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过 1 天；

（8）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定执行。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误天数*P1，其中P1：1000元/天。逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的5%。

11.6 工期提前

11.6.1本款不适用。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1.1承包人承担的其他暂停施工：无。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4 质量标准

（1）现行水运工程质量检验标准；

（2）其他现行工程质量检验标准；

以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5 质量目标

本工程质量目标：合格。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

13.5.1.1承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工，若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明文件和有关确认文件。监理人可以进行考察，考察内容和方式：工程进展过程中确定。

14.1.5承包人与监理人不进行共同试验或检验。

14.2 现场材料试验

14.2.4承包人应委托有试验检验资质的单位进行试验检验。

14.2.5发包人应委托有试验检验资质的单位进行第三方试验检验。

15 变更

15.4变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人根据变更、签证工程资料、现行水运工程工程量清单计价规范及水运工程概预算编制规定、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价下浮率提出变更工程项目的单价，并应报发包人、跟踪审计确认后调整。（下浮率=(1-（中标价-暂列金额）/（最高投标限价-暂列金额）)*100%)；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法和通过市场调查等取得合理的市场价格和投标下浮率（询价材料除外）提出变更工程项目的单价，并应报发包人、跟踪审计确认后调整。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的 / %奖励承包人。

16 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

16.1.3物价波动引起的价格调整方法

当工程主要建筑材料价格发生波动时，价格不做调整。

17 计量与支付

17.1计量

详见专用合同条款数据表。

17.2 预付款

17.2.1预付款

本款修改为：详见专用合同条款数据表。

17.3 工程进度付款

17.3.3（2）补充：进度付款证书最低限额：/。

17.3.5工程进度款支付的方式和时间：见专用合同条款数据表。

17.3.6若发包人在合同约定的支付限期满14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。

17.5 竣工结算

17.5.1（1）补充：工程接收证书颁发后，承包人应在10天内向监理人提交竣工付款申请单一式4份。

17.6 最终结清

17.6.1	最终结清申请单

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在28天内向监理人提交最终结算申请单(包括相关证明材料)一式6份。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

增加 17.7 款：

17.7 农民工工资保障金

承包人要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、苏人社规〔2022〕3号《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、苏人社规〔2022〕4号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、苏交规2021年2号文《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。合同实施过程中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果由承包人自行承担。

18 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.4 承包人应在竣工验收 7 天前，向发包人提供竣工资料（要求详见合同专用条款前附表），竣工资料按照江苏省交通运输厅及相关部门文件档案归档的相关要求整理归档。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.1.1 缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算，分别为：

（1）疏浚工程不设缺陷责任期；

（2）水工工程缺陷责任期一年；

（3）其他工程：一年。

20.1 保险

见专用合同条款数据表。

22.1承包人违约补充如下内容：

（1）由于承包人原因造成工期延误的，承包人应支付逾期竣工违约金。发包人将对承包人处以1000元/天的逾期竣工违约金，逾期竣工违约金限额为合同价格的5％。时间自预定的竣工日期起至工程接收证书中写明的实际竣工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程的义务。

（3）如果在合同工程完成之前，已对合同工程内按时完成的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

（4）承包人未能在开工期限内提交开工报告或按期开工的，发包人将处以1000元/天罚款，并在当期工程价款支付中扣除。

（5）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，发包人将按照安全生产费的规定，扣除相应安全生产费。

（6）弃土乱抛乱弃或者违反环境保护的规定，随意排放废油或其他生产生活废弃物，发包人将处3000元/次罚款，并在工程价款支付中扣除。

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

①承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按3000元/次课以承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。

②发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

a.即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本标段及其缺陷修复；或

b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

c.发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本标段的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。

25其他约定

25.1 合同当事人和人员

25.1.1监理人施工现场派出机构：

25.1.2总监理工程师：详见专用合同条款数据表。

25.3 日期

25.3.1计划开工日期：      ；重要节点计划开工日期：      ；

25.3.2计划竣工日期：     ；重要节点计划竣工日期：    。

25.4 其他

详见专用合同条款数据表。

合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施            （项目名称），已接受            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目            标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况：                                           。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）水运工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）己标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

元（¥            ）

4.承包人项目经理：            。承包人项目总工：            。

- 5.工程质量符合合格标准。工程安全目标： 安全生产无责任事故。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为            日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.安全生产费的使用和支付按照现行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、财政部和应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》执行。

11.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日

承包人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月     日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人            (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目   标段的施工单位            (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行            （项目名称）   标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中存在违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方有严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定以外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位的纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为            （项目名称）   标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日

承包人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月     日

附件三：

安全生产合同

为在            (项目名称)   标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人            (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗时，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年            月            日

承包人：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年            月            日

第四章  项目需求

一、项目概况

如泰运河长江口门处航标（示位标）建设年代久远，原有航标高度已不适应现有水运发展要求，不能够全方位地为船舶安全航行提供保障和引导。为确保船舶在如泰运河航道中安全、准确、顺畅地航行，对如泰运河口门示位标拆除移位重建，新建示位标灯塔高度26.0m，标体总高度27.0m。

二、采购内容

工程施工，详见工程量清单及项目施工图。

★三、工期要求

- 50日历天，缺陷责任期：一年。

★四、工程款支付方式

工程交（竣）工验收合格并经审计结算后支付至审计结算价的97%，余款作为质保金，待工程缺陷责任期满1个月内付清余款（无息）。

★五、合同形式

固定单价合同。

六、报价说明

1.供应商的磋商响应报价，应是完成本项目全部工程的投标价，并以供应商在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。供应商所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单其他相关子目的单价或总额价之中，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目或单价、总额价中。供应商应按照发包人或监理人的指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能获得结算与支付。

2.中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向供应商征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用均由供应商摊入各工程细目的单价中。

3.本项目成交供应商应在发包人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再单独计列。

4.供应商应按采购人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点应自行考虑并承担相关费用）、处理，垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，采购人不再单独计列。

5.供应商须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在磋商报价中综合考虑，采购人不另计列。

6.供应商在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循公安、交通、水利、环保等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，经采购人同意并办理相关的行政审批手续。供应商的磋商响应报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临时安全设施设置费用、方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内，采购人不再单独计列。

7.供应商应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾（红线范围内的征地矛盾除外）和阻工问题，以及由此产生的工期延迟及费用增加，供应商自行负责解决，并支付所发生的一切费用。采购人协助做好协调工作，但采购人的协调不免除供应商自行解决矛盾的任何责任。

8.本项目交（竣）工验收合格后，供应商提交纸质交（竣）工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用由供应商承担，包含在磋商响应报价中，不单独计列。在本项目交（竣）工验收过程中，与本项目有关的交（竣）工会议相关费用等由供应商承担，包含在磋商响应报价中，不单独计列。

全部工程完工后，在全部工程的交（竣）工验收证书签发之前，供应商须按合同条款规定向采购人提交发包人或监理人认为完整、合格的交（竣）工文件。在缺陷责任期内，供应商应补充交（竣）工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

9.工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的报价基础，不能作为最终结算与支付的依据。支付应按实际完成的工程量，由供应商按技术规范规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由发包人或监理人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

★10.安全生产费：根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第 25号）和财政部和应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，供应商应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用列在工程量清单表中，总价控制。供应商在投标报价时不得对其计算方法或金额进行修改，否则将否决其响应文件。

★11.施工环保费：供应商在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公〔2016〕35号）等相关规定。相关施工环保费、扬尘污染防治增加费列在工程量清单表中实行总额控制，采购人计量支付，供应商在投标报价时不得对其计算方法或金额进行修改，否则将否决其响应文件。

★12.施工保险费：建筑工程一切险及第三者责任险由供应商以供应商与采购人联名投保，投保条件与保险费率由供应商根据江苏省保险行业协会有关公路水运工程保险的相关规定自行考虑。采购人有权全过程参与供应商保险合同的签订谈判，供应商应在签订合同协议书后28日内完成保险合同的签订谈判，并向采购人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，采购人在收到上述相关文件资料并确认后按实际发生费用纳入工程进度款予以计量支付。本工程相关保险费用列在工程量清单表中，总价控制，采购人计量支付，供应商在投标报价时不得对其计算方法或金额进行修改，否则将否决其响应文件。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即磋商供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，确定3家成交候选单位。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

对于本文件要求供应商在磋商期间提供的相关证明材料，成交后供应商应提供相应原件供采购人核查。因磋商供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由磋商供应商承担。

- 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查：

- 磋商小组将根据《资格性审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

- 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 《资格性审查要求》见下表：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖公章，自然人的身份证明）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告或财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单的供应商，其响应无效。 | 供应商提供查询截图，由采购人或采购代理在评审时进行复核。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商采购公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商采购公告》 | / |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《竞争性磋商采购公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 否 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商采购公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

《符合性审查要求》见下表：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；未改变清单设备配置、清单子目数量、单位及未出现清单报价漏项、缺失等。 |
| 4 | 报价的唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《项目需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件中的报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购的产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如属于国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益的情形； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》规定的视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） |  | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价/报价)×50（小数点保留两位） | 50 |
| 2 | 技术方案（30分） |  | 总体概述 对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，施工阶段划分呼应总体表述，划分清晰、合理情况进行评分。 - 1、表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体得6分； 2、表述较为清晰、完整、严谨、措施先进、具体得4分； 3、表述不清晰、完整、严谨、措施先进、具体的得2分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 施工计划和关键节点的控制措施 1、关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行得6分； 2、关键思路基本清晰、准确、完整，计划编制基本合理可行，关键节点的控制措施基本合理、可行得4分； 3、关键思路模糊，缺乏有效的计划编制和关键节点控制措施的得2分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 质量控制措施 1、质量保证体系及措施符合要求，各项措施方法可靠、详尽得6分； 2、针对项目实际情况提出具体、可行的措施，满足质量要求得4分； 3、质量控制措施基本满足质量要求得2分； 4、措施不可行或未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 安全、环保措施 1、安全、环保措施科学、合理、可行，得6分； 2、安全、环保措施一般、可行，得4分； 3、安全、环保措施不完整，得2分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 应急处理方案 1、应急方案内容非常合理，可行性高的得6分； 2、应急方案内容合理，可行性较高的得4分； 3、应急方案内容简单，可行性低的得2分； 4、未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 3 | 商务部分（20分） | 项目负责人职称（4分） | 拟投入的项目负责人（项目经理）具有港口与航道工程相关专业中级技术职称的得2分；具有港口与航道工程相关专业高级及以上技术职称的得4分。 - 备注：提供职称证书和社保机构出具的投标截止时间前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料扫描件并加盖供应商电子章（养老保险缴费证明材料为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 | 4 |
|  |  | 技术负责人职称（4分） | - 拟投入的技术负责人（项目总工）具有港口与航道工程相关专业中级技术职称的得2分；具有港口与航道工程相关专业高级及以上技术职称的得4分。 - 备注：提供职称证书和社保机构出具的投标截止时间前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料扫描件并加盖供应商电子章（养老保险缴费证明材料为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 | 4 |
|  |  | 供应商业绩（12分） | - 供应商完成过质量合格的类似航标施工项目的，每有一个业绩得3分，最多得12分。 - 备注：提供合同和验收证明扫描件并加盖供应商电子章，否则不得分。 | 12 |

注：1、供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

- 在本项评分标准中材料提供扫描件的，供应商须保证扫描件与原件一致，并加盖公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

3、项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日      期：

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

- 磋商报价表

- 分项报价一览表

- 资格证明文件

- 供应商资格声明函

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 类似项目一览表

- 拟投入本项目人员一览表

- 项目方案

- 服务承诺

- 磋商需要的其他证明文件及材料

附件一 中小企业声明函格式

附件二 残疾人福利性单位声明函格式

附件三 监狱和戒毒企业证明材料

目录一、竞争性磋商申请及声明格式（实质性格式）

竞争性磋商申请及声明

致：泰州市港航事业发展中心

根据贵方（项目名称）(项目编号)磋商邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的响应报价为           （大写）元人民币，项目负责人为        。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于        的时间内完成本项目规定的施工内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为完成         （项目名称），签署上述项目的响应文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：       年      月     日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权委托书

泰州市港航事业发展中心：

本授权委托书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），              （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于             年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：             年    月    日

附：委托代理人身份证扫描件

备注：无授权委托人的无需提供此授权委托书。

目录三、磋商报价表格式（实质性格式）

磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

分项报价一览表

此处附已填入单价的工程量清单并盖电子章。

目录五、资格证明文件（实质性格式）

1.第一章 竞争性磋商采购公告第二条第1款 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应提供的证明材料（证明材料详见评标标准）

- 2.第一章 竞争性磋商采购公告 第二条第2款应提供的证明材料

- 3.第一章 竞争性磋商采购公告 第二条第3款 本项目特定资格要求的证明材料：

- （1）资质证书

（2）安全生产许可证

（3）项目负责人建造师证书、安全生产考核合格证书（B类证）

（4）项目负责人未在两个或者两个以上单位受聘或者执业（提供承诺书加盖电子章，格式自拟。如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理）

（5）项目负责人无在建工程（提供承诺书加盖电子章，格式自拟。如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理）

（6）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类证）

（7）提供项目负责人、专职安全员的社保证明材料。（须提供投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明材料扫描件，养老保险缴费证明材料为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）

（8）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询截图。

查询方式如下：进入信用中国首页-点击信息公示，再点击对应栏目，输入单位名称后查询并截图，详见下图：

进入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页-点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称后查询并截图，详见下图：

以上资格证明均需加盖供应商电子章。

目录六：供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：泰州市港航事业发展中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条规定的情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

4、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

十一、我单位完全响应采购文件规定的响应文件有效期。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

目录七、技术条款偏离表格式（实质性格式）

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：1. 如响应人提交的响应文件技术条款及服务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规格偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”；

2.如果行数不够请自行增加。

目录八、商务条款偏离表格式（实质性格式）

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：

- 1.如响应人提交的响应文件商务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”。

- 2.如果行数不够请自行增加。

目录九、类似项目一览表

类似项目一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按磋商文件要求提供证明材料，否则将不作为评标的依据。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

目录十、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 本项目中任职 | 姓名 | 性别 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |

注：供应商应按磋商文件要求提供证明材料，否则将不作为评标的依据。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

目录十一、项目实施方案（根据评审方法编制，格式自拟）

目录十二：服务承诺（如有，格式自拟）

目录十三：磋商需要的其他证明文件及材料（如有）

磋商需要的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         （联合体）参加                   （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.             （标的名称） ，属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为         万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.            （标的名称） ，属于             （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为         万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果；

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供证明材料