竞争性磋商文件

项目名称：泰州市公安局泰州医药高新区分局通信业务租用服务

项目编号：JSZC-321200-NJGJ-C2026-0023

采购人：泰州市公安局泰州医药高新区分局

代理机构：南京国景工程项目管理有限公司

2026年9月

政府采购不见面交易特别提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的成交供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：成交供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请。

Q3：成交供应商要注意什么？

答：成交供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为成交供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护成交供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/联系电话：0523-82020605

二、不见面交易响应文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“kedt”）——将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作响应文件——导出加密的响应文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

网址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网——服务指南——下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交响应文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 参加磋商的供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章 响应文件的组成和格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

泰州市公安局泰州医药高新区分局通信业务租用服务（JSZC-321200-NJGJ-C2026-0023）的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2026-09-29 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-NJGJ-C2026-0023

项目名称：泰州市公安局泰州医药高新区分局通信业务租用服务

采购预算：176万元

最高限价：175.99648万元（采购包1:80.3080万元、采购包2:95.68848万元，两个包可兼投不可兼中，评标委员会根据采购包1、采购包2的顺序进行评审；在采购包1中标的成交供应商，继续参与采购包2的评审，但不再被推荐为成交候选人。）

采购方式：竞争性磋商

采购清单需求：泰州市公安局泰州医药高新区分局通信业务租用服务，内容详见第四章项目需求。

合同履行期限：2026.11.21-2027.11.20。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于信息传输业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目对符合条件的小微型企业给予10%的价格扣除。

2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对符合条件的监狱企业给予10%的价格扣除。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对符合条件的残疾人福利性单位给予10%的价格扣除。

注：以上政策不重复享受。

- 本项目的特定资格要求：

1.供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照；供应商为分支机构的须提供总公司出具的授权委托书；

2.供应商须具有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》（分支机构参与投标须提供其总公司的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》）；

注：根据银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况及本项目特点，允许上述行业的分公司或分支机构参与本项目磋商，但同一集团公司的不同分公司或分支机构，不得同时参加本项目。

（四）其他要求：

1.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：投标供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目磋商文件

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026-09-29  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、开启

时间：2026-09-29  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次采购不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市公安局泰州医药高新区分局

地 址：泰州市医药高新区药城大道779号

联系人：杨先生

电  话：0523-86325066

2.采购代理机构信息

名 称：南京国景工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区中嘉装饰城北区24幢5楼（北区西门第一个路口右拐金海洋瓷砖旁）电梯上五楼

联系人：王女士

电  话：18252600401

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　话：18252600401

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商，以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1本项目招标代理费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号文件收费标准计取，由采购人支付。

4.2参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（以采购代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前进行，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

6.2供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商自行承担。

6.3采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制

1.响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文译意为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制电子响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。响应文件应对磋商文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文译义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

扫描件必须加盖供应商单位公章，否则视为未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，但不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

2.3.1资格证明文件

资格条件证明文件：

（1）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）；

（2）★投标供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告；

（3）★投标供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；投标供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；提供相关主管部门证明或银行代扣证明扫描件；

（4）★投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供声明函，格式见附件）；

（5）★投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，格式见附件）；

（6）★本项目不接受联合体投标，中标（成交）后不得转包分包（提供声明函，格式自拟）；

（7）★未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信用中国查询报告）；

（8）★按照本文件第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求：（三）“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或证明材料等。

符合性审查：

- ★磋商响应函；

- ★磋商报价表；

- ★分项报价表；

（4）★投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（5）★投标供应商法定代表人身份证扫描件、授权代表人身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）★技术参数响应及偏离表；

（7）★商务条款响应及偏离表。

综合评审评分项：

根据评分细则需要提交的材料。

价格折扣文件格式：

（1）小微企业声明函

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中，如为中小微企业提供符合要求的中小微企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标供应商公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

2.4每一份完整的响应文件应包括资格证明文件和商务技术文件两部分。

3.磋商响应报价

3.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效响应处理。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用的处理

本次采购，磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，但磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的，按规定执行。

4.磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1.电子磋商响应文件的递交

1.1本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

1.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

1.3本次采购采用不见面开标模式，竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商按照操作手册进入不见面开标大厅，因供应商自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》。网址链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf)

1.4供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

1.5响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

1.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

2.提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商标包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

4.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

5.响应文件解密

5.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

6磋商响应有效期

6.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

6.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.磋商小组

1.1磋商会议结束后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

1.2采购代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

2.磋商评审过程的保密与公正

2.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

2.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审过程中的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作出澄清要求。

4.2本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件审查分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，并将查询结果留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（5）供应商在报价时采用选择性报价；

（6）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（7）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（9）供应商被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（10）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（12）响应报价超过最高限价（单价或总价）的；

（13）其他法律法规及本磋商文件规定属于非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变更采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交供应商，并编写评审报告。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，根据《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

6.1.4磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交备选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.质疑处理

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

六、合同签订相关事项

1.签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将服务、工程、货物进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

七、政府采购政策功能落实

1.中小企业政策

本项目不专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购，对符合规定情形的小微企业报价给予 10% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）

2.节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

3.政府采购需求标准

3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购

需求标准（试行）》的通知要求执行。

3.3绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

4.采购本国产品的支持政策

4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.5 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.7 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

八、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为信息传输业。

九、关于异常低价的审查

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评标委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合 同 条 款

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京国景工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰州市公安局泰州医药高新区分局通信业务租用服务 | 1 | 项 |

第二条 合同总价款本合同项下服务（货物）总价款为（大写）人民币        。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购（项目编号）的磋商采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）中标（成交）通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同的期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应遵循国家最新颁布的法律法规和服务标准，符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自合同签订生效之日起至三年或乙方的承诺期限（以孰晚为准），在此期间，乙方提供免费维护和服务。

第七条 合同款支付

1.付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款条件：本合同项下的合同价款在乙方符合付款相关条件，并向甲方提供合法有效发票（无息）后，由甲方按照财政相关管理要求支付相关款项，否则甲方有权拒绝或者延迟支付相应款项。

3.付款计划：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；余款从合同签订之日起的下一个季度开始，每季度根据供应商提供服务报告及使用量情况，按实支付。如第一季度实际使用量超过合同金额的30%则在签订合同的下个季度补足服务费，如第一季度实际使用量不足合同金额的30%则在签订合同的下个季度扣除多余服务费。若中标方在合同期间未能按照响应文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

4.其他约定：若乙方在合同期间未能按照响应文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

第八条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4.乙方如未按合同约定的要求完成服务的，一次处以2000元违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

5.其他违约责任的约定

第九条 不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十条 保密

1.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

2.本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后5年之内持续有效。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在解决争议期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）                       乙方：      （盖章）

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日                   二〇二六年  月  日

户名：                                 户名：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第四章     项目需求

- 采购清单

| 采购包1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务名称 | 数量 | 单项最高限价（元/月/条、卡） | 技术参数 | 租期 （月） | 每年费用（元） |
| 1 | 短信平台服务 | 71839 | 0.029 | 全国三网发送，速率不低于1万条/分钟。 | 12 | 25000 |
| 2 | VPDN卡（警务通手机卡） | 475 | 48 | 含有40G流量，1200分钟国内主叫，300M宽带和电视。 | 12 | 273600 |
| 3 | 普通宽带300M | 12 | 70 | 共享300M。 | 12 | 10080 |
| 4 | 互联网电视（ITV） | 45 | 20 |  | 12 | 10800 |
| 5 | 公安四级网备用 | 21 | 200 | 参数参照市局合同相关要求。 | 12 | 50400 |
| 6 | 万兆数字电路（公众信息网） | 1 | 3000 | 万兆线路含配套传输设备。 | 12 | 36000 |
| 7 | 流量卡（物联网卡） | 110 | 50 | 不限互联网流量及VPDN流量，动态流量池，单卡计费；高精度技术服务，空旷无遮挡区域水平优于1m，高程优于1m。 | 12 | 66000 |
| 8 | 流量卡（执法记录仪物联网卡） | 536 | 50 | 不限互联网流量及VPDN流量，动态流量池，单卡计费；高精度技术服务，空旷无遮挡区域水平优于1m，高程优于1m。 | 12 | 321600 |
| 9 | CN-2电路100M | 1 | 800 | 含配套传输设备。 | 12 | 9600 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 803080 |

| 采购包2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务名称 | 数量 | 单项最高限价（元/月/条、卡） | 技术参数 | 租期 （月） | 每年费用（元） |
| 1 | 语音中继（固定电话线路） | 2 | 2991.2 | 带宽2M，单条并发量不少于30门，安全策略。 | 12 | 71788.8 |
| 2 | 固定电话 | 1 | 900 | 集团内通话免费，免收30元/月/部月租费，免收6元/月/部来电显示。集团外通话费用按照市内首3分钟0.22元，以后每1分钟0.11元、长途0.3元/分钟标准收取。 | 12 | 10800 |
| 3 | 业务专线50M | 1 | 400 | 独享50M，静态IP地址5个，下行速率50Mbps，上行速率50Mbps。 | 12 | 4800 |
| 4 | 业务专线100M | 2 | 2954 | 独享100M，静态IP地址16个，下行速率100Mbps，上行速率100Mbps。 | 12 | 70896 |
| 5 | 业务专线200M | 2 | 4950 | 独享200M，静态IP地址32个，下行速率200Mbps，上行速率200Mbps。 | 12 | 118800 |
| 6 | 业务专线300M | 1 | 6900 | 独享300M，静态IP地址64个，下行速率300Mbps，上行速率300Mbps。 | 12 | 82800 |
| 7 | 公安四级网主用 | 21 | 2000 | 参数参照市局合同相关要求，四级网采用OTN组网方式，每个四级网传输设备提供4个千兆电口，4个百兆电口，3台48口千兆交换机，1台48口poe口千兆交换机，并能够被市局、分局网络管理软件纳管（支持SNMP协议进行纳管）。 | 12 | 504000 |
| 8 | 零散视频网线路 | 38 | 125 | 带宽50M。 | 12 | 57000 |
| 9 | 万兆数字电路（视频网） | 1 | 3000 | 万兆线路含配套传输设备。 | 12 | 36000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 956884.8 |

备注：

1.以上清单中所列数量均为预估数量，实际开通及使用数量以采购人提供的业务开通或拆停单为准。服务期内单价不变。

2.中标（成交）单位需根据采购人要求免费提供统一的线路运维检测平台，及配备专业运维检测终端设备，对线路进行24小时检测服务。免费提供基于公安网的统一通信业务管理平台，用于各业务部门通信业务的集中管理。

3.以上业务必须含相关配套的安全设备，确保提供符合国家及公安安全规范的服务。

- 项目实施要求

（一）总体服务要求

1.服务响应时间：自接到采购人通知后不超过1小时，故障修复时间不超过4小时。

2.线路开通时间：自接到采购人通知后，5个工作日内完成线路开通工作；对于应急线路，服务商在接到通知后24小时内开通。逾期未按上述要求完成线路开通的采购人有权不支付相应费用。

3.对于既有线路需进行割接的，成交供应商须于合同签订后3个工作日内向采购人提交详细割接方案，经采购人同意后于5个工作日内完成割接工作，割接过程中须保证原有业务中断时间不超过4小时，且相关协调工作均由成交供应商承担。

4.线路拆除时间：自接到采购人通知后，5个工作日内完成线路拆除工作。

5.线路迁移时间：自接到采购人通知后，5个工作日内完成线路迁移工作。

6.对于采购人要求的线路开通端地址，供应商须完全满足，相关进场协调工作及费用由供应商自行承担。

7.每月向采购人提供通信线路运行质量报告（报告内容包括但不限于通信线路的基础信息、各线路的光衰、网络时延、丢包率等状态信息，新增拆机移机等租赁服务信息等），确保通信线路各项运行指标正常。通信线路出现重大故障时，通信备用线路以及端点直连网络设备的备品备件能够随时应急启用。要求通信线路可用率平均达到99.99%；通信中断4个小时内线路抢修恢复率为100%；平均恢复时间小于2小时。

8.提供每月常态化全部通信线路的巡检、维护服务，每月巡检次数不少于1次，并提供全面巡检报告，巡检内容包括但不限于通信线路物理状态、行业通用技术指标、客户方定制的相关通信线路配置管理规定的合规性检查、通信线路台账、新增拆机移机情况、租费核准等，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

9.除人为破坏和不可抗力影响外，如通信线路发生大面积中断故障（故障比例达到线路总数3%及以上），时间连续超过4小时，成交供应商扣除1个月的全部通信线路租用费用；达12小时，成交供应商扣除2个月的全部通信线路租用费用；一年内发生大面积中断超过2次，采购人有权终止合同，成交供应商须承担相关法律责任。中断故障时间的计算，以成交供应商接到采购人通知或成交供应商查出中断的时间起至恢复通信服务时止。

10.除人为破坏和不可抗力影响外，如通信线路发生一般中断故障（单条线路中断时间达10分钟计为1次），每达3次，根据成交供应商的应答价格，扣除该条线路当月线路租赁费。

11.成交供应商需根据采购人的要求，及时派出技术维护人员到重要保障任务现场提供服务保障，在采购人提出的重要保障任务（重大活动、会议、警卫、安保等）中，如发生通信线路或相关网络设备故障造成采购人使用受到严重影响，根据成交供应商的应答价格扣除相应通信线路1月的线路租赁费用，如果一年内发生超过3次，扣除相应通信线路1年的线路租赁费用。

12.为便于现场管理与维护，供应商需分别派遣1人驻场，驻场时间每天8小时，每周不少于5天。

13.供应商需针对采购人业务需求，每年提供不少于2人次的国家权威机构认可的技术认证培训，培训考试等费用由供应商承担。

14.供应商提供的服务必须符合国家及公安相关安全相关规定，造成网络与数据安全事件（事故）的，采购人有权解除合同，并追究相关责任。

（二）其他要求

1.合同签订时，采购人将根据既有租赁线路实际使用情况，明确本项目初始线路分配清单，后续如有变化，根据采购人提供的线路开通或拆停单实时纳入本项目中实施，并据实结算费用。

2.各类线路租赁单价应包含线路费用、相关设备费用、施工费用、开户费用等所有费用，供应商不得再收取额外其他费用。

3.供应商须在每月前5个工作日内按采购人要求提供上月费用账单，经采购人核实无误后，方可按约定的费用支付方式结算。逾期未提供账单的，取消当月费用支付。

4.项目实施过程中，供应商须严格按照安全施工相关要求开展工作，如发生任何施工事故，后果均由供应商自行承担。

5.各分包根据具体采购内容对照上述要求实施。

6.供应商在响应文件中的所有承诺、方案等均须完全履约。在合同签订后，采购人将对响应文件中的内容进行核实，如有不实，视为虚假承诺，采购人有权取消合同，并按照供应商虚假承诺应标处理。

7.供应商为采购人提供物联网卡使用情况查询权限，须能实现查询采购人的全量物联网卡使用情况，包括流量、套餐、使用实时状况、不少于3个月的历史记录等。

8.供应商须接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果成交供应商发生与公安数据相关的安全违规或泄密事件，采购人有权终止合同，取消相关款项支付，并追究成交供应商的法律责任。（供应商须在响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自理）

9.本项目如在合同履行结束后出现空档期的费用（不高于一个月的费用）可按照本合同成交价进行支付。

（三）项目服务期限：2026年11月21日—2027年11月20日。

（四）付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；余款从合同签订之日起的下个季度开始分三次付清，每季度根据供应商提供服务报告及使用量情况，按实支付。如第一季度实际使用量超过合同金额的30%，则在签订合同的下个季度补足服务费；如第一季度实际使用量不足合同金额的30%，则在签订合同的下个季度扣除多余服务费。若中标方在合同期间未能按照响应文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

- 三、方案编制要求（技术服务方案）

供应商须在本项目采购需求基础上，编制并提交以下6项专项技术服务方案，作为响应文件的组成部分：

1.项目总体方案：包括系统架构、施工组织安排、线路使用计费方式等；

2.系统对接方案：包括租赁通信线路和采购人现有硬件、业务系统对接整体思路；接口适配、协议兼容、数据交互方式；联调步骤、对接测试方案；对接失败的处置措施；

3.项目实施方案：包括总体技术思路、组网架构、技术人员配置、相关软硬件设备配备等；

4.项目管理方案：包括项目全周期管理流程；项目经理及管理人员配置、权责划分；链路使用台账；账单生成、核对、异议处理流程；费用结算管控措施；

5.售后服务方案：包括完整的服务组织体系；售后人员配置、属地服务力量；报修渠道；分级服务响应时限；问题闭环流程、回访机制等；

6.运维保障方案：包括日常巡检项目、巡检频次；系统和配置数据备份策略、备份周期、恢复演练；各类链路中断、业务异常应急处置流程；重大活动通信保障专项预案、值守安排。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1.评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2.评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后两位）

3.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分10分。价格分按以下公式计算：价格分=评标基准价/最终报价×10。（小数点后保留两位） 价格扣除： 对小型和微型企业的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标供应商填写的是小、微型企业的，必须提供投标供应商《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责。 | 10分 |
| 2 | 企业业绩 | 根据投标供应商2023年1月1日以来承担过类似项目业绩的（类似业绩是指信息或通信租赁服务），每提供1个业绩得2分，最高得10分。提供业绩合同扫描件加盖电子公章，不提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 履约能力 | （1）投标供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1项证书得2分，最高得6分。提供有效的证书扫描件加盖电子公章，不提供不得分。 （2）提供业务连续性承诺函并加盖公章，承诺不影响业务中断，得2分。 注：投标供应商如为分支机构，使用上级单位证书参评的，须提供加盖投标供应商公章的上级机构授权函，无授权函对应证书不予计分。 | 8分 |
| 4 | 人员配备 情况 | - （1）项目负责人具有通信类专业高级工程师及以上职称的得4分，中级及以下职称的得2分； （2）项目团队人员中具有通信类专业中级职称证书或网络工程师证书的，每提供1个得2分，本项最多得4分； （3）供应商承诺中标后派遣1人驻场，驻场时间每天8小时，每周不少于5天；提供承诺书得2分。 注：响应文件中提供人员证书扫描件及供应商为该员工缴纳的近六个月（不含磋商当月）任意一个月的社保证明扫描件加盖电子公章，不提供或提供不全不得分。 | 10分 |
| 4 | 技术 | 项目总体方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 10分 |
|  |  | 系统对接方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 10分 |
|  |  | 项目实施方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 10分 |
|  |  | 项目管理方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 10分 |
| 5 | 服务 | 售后服务方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得11分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 11分 |
|  |  | 运维保障方案 （1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得11分； （2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； （3）方案略有遗漏、内容不丰富，基本满足采购需求的，得4分； （4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分； （5）未按要求提供的不得分。 | 11分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（正或副本）

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日   期 ：

一、 磋商响应函（格式）

致：

根据贵方的                     磋商文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方         （供应商名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件或中标（成交）后拒绝签订合同，我方将接受采购人相关处罚。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：                 电        话：

传        真：                 邮        箱：

供应商开户行：                 账        户：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日        期：       年    月    日

二、磋商报价表

本次为首次报价                   货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致的以大写为准；

3.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年  月   日

三、法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处担任（职务名称）职务，是（供应商单位名称）的法定代表人。

特此声明。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应扫描，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 |  | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

四、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：       （供应商单位名称）         （法定代表人姓名、职务）授权        （被委托代理人姓名、职务）为我方“        ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应扫描，身份证扫描件并加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 |  | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

五、分项报价表

| 采购包1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务名称 | 数量 | 单项最高限价（元/月/条、卡） | 单价（元） | 租期 （月） | 总价（元） |
| 1 | 短信平台服务 | 71839 | 0.029 |  | 12 |  |
| 2 | VPDN卡（警务通手机卡） | 475 | 48 |  | 12 |  |
| 3 | 普通宽带300M | 12 | 70 |  | 12 |  |
| 4 | 互联网电视（ITV） | 45 | 20 |  | 12 |  |
| 5 | 公安四级网备用 | 21 | 200 |  | 12 |  |
| 6 | 万兆数字电路（公众信息网） | 1 | 3000 |  | 12 |  |
| 7 | 流量卡（物联网卡） | 110 | 50 |  | 12 |  |
| 8 | 流量卡（执法记录仪物联网卡） | 536 | 50 |  | 12 |  |
| 9 | CN-2电路100M | 1 | 800 |  | 12 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

填写说明：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.相关调换费用、质保后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3.分项单价不得高于最高限价。

| 采购包2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务名称 | 数量 | 单项最高限价（元/月/条、卡） | 单价（元） | 租期 （月） | 总价（元） |
| 1 | 语音中继（固定电话线路） | 2 | 2991.2 |  | 12 |  |
| 2 | 固定电话 | 1 | 900 |  | 12 |  |
| 3 | 业务专线50M | 1 | 400 |  | 12 |  |
| 4 | 业务专线100M | 2 | 2954 |  | 12 |  |
| 5 | 业务专线200M | 2 | 4950 |  | 12 |  |
| 6 | 业务专线300M | 1 | 6900 |  | 12 |  |
| 7 | 公安四级网主用 | 21 | 2000 |  | 12 |  |
| 8 | 零散视频网线路 | 38 | 125 |  | 12 |  |
| 9 | 万兆数字电路（视频网） | 1 | 3000 |  | 12 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

填写说明：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.相关调换费用、质保后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3.分项单价不得高于最高限价。

## 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

## 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

## 八、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

- 1.按照基本技术要求详细填列；

- 2.项目需求如需提供佐证材料的，请在备注标明佐证材料页码；

- 3.行数不够，可自行添加。

- 商务条款响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

- 1.按照基本技术要求详细填列；

- 2.项目需求如需提供佐证材料的，请在备注标明佐证材料页码；

- 3.行数不够，可自行添加。

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加                的                ，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日　期：

注：供应商对所报相关数据的真实性负责，中标（成交）后将对相关内容进行公示。

残疾人福利单位发出声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。