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竞争性磋商文件



项目名称：电子化学品实验室洁净系统项目
项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0012






采购人：泰州市产品质量监督检验院
采购代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司
2026年10月



第一章  竞争性磋商公告

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]项目概况
[bookmark: OLE_LINK8]电子化学品实验室洁净系统项目JSZC-321200-HYZN-C2026-0012的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026-11-12 14:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0012
项目名称：电子化学品实验室洁净系统项目；
采购方式：竞争性磋商；
预算金额：149.5万元；
最高限价：149.5万元；
采购需求：开展电子化学品检测，改造面积约130平方米，相关检测室符合洁净度建设要求，满足环境噪声、废气排放标准。详见工程量清单及施工图纸（详见竞争性磋商文件第五章）。
合同履行期限：总工期90日历天
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且加盖公章及法定代表人的签字或印章）。
[bookmark: _Hlk197643503]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于建筑业，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。（提供中小企业声明函）
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk197643590]①供应商须具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（原件扫描上传）；
②供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（原件扫描上传）；
③拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程{提供拟派项目经理相关证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月养老保险证明材料，（原件扫描上传）。项目经理无在建工程承诺书（原件）}。
④未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
[bookmark: _Hlk197643676]1.获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk197643724]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: OLE_LINK10]3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的采购文件及有关资料。
[bookmark: _Hlk197643765]4.售价：免费。
四、提交首次响应文件
1.截止时间：2026-11-12 14:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、开启
1.时间：2026-11-12 14:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk197643825]1.现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。
（1）现场踏勘时间：2026年11月6日-2026年11月9日
（2）采购人现场踏勘联系人：陆先生；联系号码：0523-86999978。
2.磋商保证金：无须缴纳。
3.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
4.注意事项：
供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：泰州市产品质量监督检验院
地址：泰州市医药高新区天虹路9号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: OLE_LINK1]联系方式：陆先生 0523-86999978
2.采购代理机构信息
名称：泰州恒源工程咨询有限公司
[bookmark: _Hlk197643908]地　址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Hlk197643916][bookmark: _Hlk197643927]联系方式： 申先生 17768712139
3.项目联系方式
项目联系人：申先生
电　话： 0523-89998558
[bookmark: _Toc426469870]
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：泰州市产品质量监督检验院
地址：泰州市医药高新区天虹路9号
联系人：陆先生
联系电话 0523-86999978

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：泰州恒源工程咨询有限公司
地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
联系人：申先生
联系电话：17768712139

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：电子化学品实验室洁净系统项目
项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0012

	1.2.1
	付款方式
	合同签订后付款至合同价的30%，项目竣工验收合格后付至合同价的80%；余款质保期满后付清（说明：所有款项待财政预算到位后进行支付，此工程所涉及款项皆不计取利息）。

	1.3.1
	采购范围
	见第五章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	见竞争性磋商公告

	1.4.2
	要求供应商具备的特定条件
	见竞争性磋商公告

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]工程量清单、图纸（如有）

	3.1
	响应文件的组成
	1.响应函。
2.供应商基本资格条件承诺书。
3.中小企业声明函。
4.采购需求响应表。
5.报价表。
6.法定代表人身份证明、授权委托书。
7.投标承诺书
8.分项报价表。
9.偏离表
10.供应商认为应列入响应文件的其他材料。

	3.2.3
	报价的其他要求
	1. 按照磋商小组的要求，在规定的时间内提交最后报价。
2. [bookmark: _Hlk197386708]本工程采用固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、各项技术措施费、大型机械进退场费、各种风险费、政策性文件规定费用等等所有费用。

	3.3.3
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份，成交供应商须提供纸质版响应文件一正一副两本。

	3.3.4
	响应文件的签署
	响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）等响应文件均须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。由授权委托人签署的，须提供授权委托书。

	4.1.1
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同提交首次响应文件截止时间
地点：“苏采云”政府采购一体化平台

	5.1.1
	竞争性磋商小组
	小组人数：3人以上单数。

	7.1
	签订合同的
时间要求
	自成交通知书发出之日起30日内

	8.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形成：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式；
[bookmark: OLE_LINK9]（2）金额：合同价的10%；
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前；
（4）退还时间：工程建设完成验收合格后退还。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	文件的解释
	由采购人负责

	其他补充内容

	9.3
	9.3.1本项目采购代理服务费按固定金额壹万壹仟捌佰元整（¥11800元）收取；采购代理服务费由采购人支付。

	
	9.3.2一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的设定时间内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。
9.3.3参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业。
9.3.4承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及《泰州市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（泰人社发【2018】439号）文件规定要求严格落实劳动用工实名制管理、农民工工资按月足额支付、农民工工资（劳务费）专用账户、银行代发农民工工资、农民工工资保证金等制度，如若发现承包单位和个人有拖欠农民工工资行为，将依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规﹝2017﹞16 号）等文件规定进行联合惩戒。


[bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc367784996]1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc152045531]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc426469874]1.3采购范围与合同履行期限
1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc246996179]1.4供应商资格要求
1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc179632552]1.5费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc246996182]1.6语言文字
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc247085697]响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc343525513][bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc426469879]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc343525517]2.竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc247085702]2.1竞争性磋商文件的组成
2.1.1本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）竞争性磋商；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件的编制要求及参考格式；
（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320]2.2竞争性磋商文件的澄清
供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。
竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc383438607]2.3竞争性磋商文件的修改
采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc426469887]2.4竞争性磋商文件的重新发布
竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。
3.响应文件
[bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc426469888]3.1响应文件的组成
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]响应文件的组成：见供应商须知前附表。
3.2报价
3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。
3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469892]3.3响应文件的编制
3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。
3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc426469893][bookmark: _Toc367785014]3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。
3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.4响应文件的递交
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。
3.5响应文件的修改与撤回
在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。
3.6响应文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。
3.7响应文件的拒收
在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
4.响应文件的开启
4.1响应文件的开启
响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。
4.2特殊情况的处置
4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）其他无法保证信息安全的情形。
4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。
4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。
4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。
5.响应文件的评审
5.1竞争性磋商小组
5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。
5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
5.2评审
评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。
6.成交
6.1确定成交人
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
6.2成交公告及成交通知书
自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
7.合同
7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。
7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
8.履约保证金
8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。
8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
9.标的物的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
10.政府采购履约资金扶持政策
依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
11.验收及付款
11.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
11.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商、第三方机构或相关领域专家参与验收，如涉及相关费用，由成交供应商承担。参与验收的专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
11.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
11.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
12.付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：合同签订后付款至合同价的30%，项目竣工验收合格后付至合同价的80%；余款质保期满后付清（说明：所有款项待财政预算到位后进行支付，此工程所涉及款项皆不计取利息）。
13.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
13.1采购本国产品的支持政策
13.1.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
13.1.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
13.1.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
13.1.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
13.1.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
13.1.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
13.1.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
13.2政府采购需求标准
13.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
14.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。


第三章  竞争性磋商
竞争性磋商前附表
	1.1资格审查

	评审
事项
	评审因素
	评审标准

	资格
审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》）

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于建筑业，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。（提供中小企业声明函，内容及格式参照第六章）

	
	采购人根据本项目特点，要求供应商具备的条件
	按照竞争性磋商公告中本项目的特定资格要求

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	4.2响应性评审

	评审
事项
	评审因素
	评审标准

	响应性
评审
	报价
	有且只有一个有效报价，投标单价和总价均未超过控制价单价和最高限价

	
	响应文件制作
	1.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；
2.改变采购文件规定的暂定价格或降低不可竞争费用标准的；
3.响应文件改变或实质性遗漏磋商文件（含工程量清单、招标控制价）中规定的暂列金额、暂估价、采购人自行采购材料单价或数量的；
4.改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
5.首次响应报价表、最终报价表中的暂列金额总额与已标价工程量清单报价表中的暂列金额总额不一致的；

	
	技术要求
响应
	如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料

	
	商务要求
响应
	如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料

	
	合同草案条款响应
	如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	5.2详细评审

	评审因素
	评审内容及标准

	一、报价评审（30分）

	报价评审           （30分）
	资格审查和响应性评审合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（保留两位小数）。
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

	[bookmark: OLE_LINK26]二、商务评审（12分）

	[bookmark: OLE_LINK17]企业业绩（12分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似实验室装修工程业绩的，有1项得3分，最高得12分。
须同时提供下列证明材料：①合同关键页（工程内容、甲乙双方名称、合同签订时间和盖章页）；②该合同项下任意一张对应发票。提供相关材料原件扫描件，未提供、提供不全或提供不清晰的不予计分。

	[bookmark: OLE_LINK25]三、技术评审（58分）

	[bookmark: _Toc28627]施工方案
（8分）
	方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
方案较合理、严密，描述较为详细，不存在实施难度的得6分；
方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3分；
方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；其余不得分。

	质量控制措施
（8分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
措施较合理、严密、描述较为详细，得6分；
措施基本合理、描述一般，得3分；
措施具有不合理项、描述略欠缺得1分；其余不得分。

	安全控制措施
（8分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
措施较合理、严密、描述较为详细，得6分；
措施基本合理、描述一般，得3分；
措施具有不合理项、描述略欠缺得1分；其余不得分。

	进度控制措施
（8分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
措施较合理、严密、描述较为详细，得6分；
措施基本合理、描述一般，得3分；
措施具有不合理项、描述略欠缺得1分；其余不得分。

	[bookmark: OLE_LINK2]劳动力、机械设备投入计划
（8分）
	投入本项目的技术设备和人力资源安排充足的得8分；
设备和技术人员安排稍有欠缺的得6分；
有明显欠缺的得3分；
设备和技术人员力量较弱的得1分；其余不得分。

	现有设施保护和突发事件应急措施（4分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；
措施较合理、严密、描述较为详细，得3分；
措施基本合理、描述一般，得2分；
措施具有不合理项、描述略欠缺得1分；其余不得分。

	满足验收合格的保证措施
（4分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；
措施较科学、严密、合理，描述较详细的得3分；
措施基本合理、描述一般的得2分；
措施具有不合理项、描述略欠缺得1分；其余不得分。

	服务保障
（10分）
	供应商提出后期质保承诺、维护响应、服务方式等。
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分；
方案具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的得1分；其余不得分。

	[bookmark: OLE_LINK32]特别提醒：响应单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。


1.资格审查
1.1资格审查
1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。
1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。
2.磋商
2.1确定磋商对象
磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。
2.2磋商
2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系且密切关注苏采云开评标系统，避免因供应商专职人员失误导致错失二轮报价的机会，造成废标的情况发生。
2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。
2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。
2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
3.再次提交响应文件
3.1技术、服务要求和合同草案条款响应
供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。
3.2最后报价
供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。
4.响应性评审
4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。
4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
5.详细评审
5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。
5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
6.推荐成交候选人
磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
7.确定成交供应商
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
8.澄清、说明或补正
8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
9.评审过程中特殊情况的处理规定
9.1磋商小组成员的更换
9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。 
9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。
9.2异常低价的处理
参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×65%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
4、采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5、异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
9.3争议解决
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。
9.4评审终止
磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。
9.5得分相同
评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人采取随机抽取方式确定。
9.6评审报告签署
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.判定无效响应的规定
10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
10.1.1响应文件无法解密；
10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。
10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。
10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。
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第四章  合同条款
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建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
6.工程承包范围：。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）采购文件
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。



发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)


法定代表人或其委托代理人： （签字）   法定代表人或其委托代理人：     （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：
地址：                                地址：
邮政编码：                            邮政编码：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
电话：                                电话：
传真：                                传真：
电子信箱：                            电子信箱：
开户银行：                            开户银行：
账号：                                账号：
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第二部分 通用合同条款

 采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
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第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
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1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：（1）采购文件（2）合同协议书（3）中标通知书（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）投标书及其附件（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）工程量清单（10）工程报价单或预算书；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.2永久占地包括：。
1.1.3.3 临时占地包括：。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有关建设工程的标准和规范、规程；建设质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。      
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称： /。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
[bookmark: _Toc54867143][bookmark: _Toc11671813][bookmark: _Toc41327799][bookmark: _Toc119597880][bookmark: _Toc499560828][bookmark: _Toc30622595][bookmark: _Toc472686039][bookmark: _Toc467144125][bookmark: _Toc30004136][bookmark: _Toc473034358][bookmark: _Toc9974926]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 按照通用条款执行 。
[bookmark: _Toc54867144][bookmark: _Toc119597881][bookmark: _Toc473034359][bookmark: _Toc30004137][bookmark: _Toc467144126][bookmark: _Toc41327800][bookmark: _Toc30622596][bookmark: _Toc472686040][bookmark: _Toc11671814][bookmark: _Toc9974927][bookmark: _Toc499560829]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前         ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 叁套        ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等, 承包人在各分项工程施工前必须上报完整的施工组织设计，报监理、发包人审核通过方可实施，危大工程必须编制专项施工方案，超规模的必须经专家论证通过后方可实施；
承包人提供的文件的期限为：在工程或相应部位施工前；
承包人提供的文件的数量为：叁套        ；
承包人提供的文件的形式为：纸质书面材料并签字盖章  ；
发包人审批承包人文件的期限： 7天       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc473034360][bookmark: _Toc30004138][bookmark: _Toc11671815][bookmark: _Toc472686041][bookmark: _Toc41327801][bookmark: _Toc30622597][bookmark: _Toc119597882][bookmark: _Toc54867145][bookmark: _Toc499560830][bookmark: _Toc9974928][bookmark: _Toc467144127]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场或建设单位办公室；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：施工现场或建设单位办公室  ；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：施工现场或建设单位办公室  ；
监理人指定的接收人为：。
[bookmark: _Toc499560831][bookmark: _Toc11671816][bookmark: _Toc54867146][bookmark: _Toc473034361][bookmark: _Toc9974929][bookmark: _Toc30004139][bookmark: _Toc119597883][bookmark: _Toc467144128][bookmark: _Toc41327802][bookmark: _Toc472686042][bookmark: _Toc30622598]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc11671818][bookmark: _Toc54867148][bookmark: _Toc41327804][bookmark: _Toc467144130][bookmark: _Toc473034363][bookmark: _Toc30622600][bookmark: _Toc30004141][bookmark: _Toc119597885][bookmark: _Toc9974931][bookmark: _Toc499560833][bookmark: _Toc472686044][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156]1.10.1 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：电通、路通、水通，开工前壹周内完成。
[bookmark: _Toc9974932][bookmark: _Toc472686045][bookmark: _Toc473034364][bookmark: _Toc54867149][bookmark: _Toc499560834][bookmark: _Toc41327805][bookmark: _Toc30004142][bookmark: _Toc11671819][bookmark: _Toc467144131][bookmark: _Toc30622601][bookmark: _Toc119597886]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc499560835][bookmark: _Toc11671820][bookmark: _Toc54867150][bookmark: _Toc30004143][bookmark: _Toc467144132][bookmark: _Toc119597887][bookmark: _Toc472686046][bookmark: _Toc30622602][bookmark: _Toc9974933][bookmark: _Toc473034365][bookmark: _Toc41327806]1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单变化的修正
[bookmark: OLE_LINK5]如出现工程量变化，设计和监理单位先确认后送交采购人确认后予以调整。
合同价格的工程量偏差范围：执行计价规定。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
[bookmark: _Toc9974934][bookmark: _Toc30622603][bookmark: _Toc472686047][bookmark: _Toc499560836][bookmark: _Toc467144133][bookmark: _Toc41327807][bookmark: _Toc119597888][bookmark: _Toc30004144][bookmark: _Toc54867151][bookmark: _Toc473034366][bookmark: _Toc11671821]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等，需要在监理人的配合下完成，但最终需经发包人书面同意。
[bookmark: _Toc41327808][bookmark: _Toc499560837][bookmark: _Toc119597889][bookmark: _Toc54867152][bookmark: _Toc472686048][bookmark: _Toc30004145][bookmark: _Toc473034367][bookmark: _Toc30622604][bookmark: _Toc9974935][bookmark: _Toc467144134][bookmark: _Toc11671822]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前壹周内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
[bookmark: _Toc41327809][bookmark: _Toc11671823][bookmark: _Toc30004146][bookmark: _Toc472686049][bookmark: _Toc467144135][bookmark: _Toc119597890][bookmark: _Toc30622605][bookmark: _Toc54867153][bookmark: _Toc473034368][bookmark: _Toc9974936][bookmark: _Toc499560838]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保：  /。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定，完成竣工资料的立卷及归档 。
承包人需要提交的竣工资料套数：按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：验收合格一个月之内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面资料及电子文档  。
（10）承包人应履行的其他义务：/ 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包商履行合同所必需的一切权力。
[bookmark: OLE_LINK22]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于 5 天，且不少于 40 小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   取消中标资格，并上报行政主管部门  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人抽查发现不在现场计 1000 元/次的罚款，一个月内累计擅自离岗三次以上，其公司一年内不得参加我院实施施工项目的投标。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的项目负责人与投标时不一致，又未经发包人同意更换，则发包人可自行解除施工合同并没收履约保证金，并保留进一步追究其责任的权利。
[bookmark: _Toc11671824][bookmark: _Toc467144136][bookmark: _Toc54867154][bookmark: _Toc30004147][bookmark: _Toc41327810][bookmark: _Toc473034369][bookmark: _Toc30622606][bookmark: _Toc119597891][bookmark: _Toc499560839][bookmark: _Toc9974937][bookmark: _Toc472686050]3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令停工整改，并由承包人按签约合同价的1‰承担违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：责令停工整改，并处2000元人民币罚金每人，由此造成的损失由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工人员离开现场每月累计不超过5天，应报监理人同意。超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：责令停工整改，并处2000元人民币罚金每人，由此造成的损失由承包人承担 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处500元人民币罚金每次，由此造成的损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296503160]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
[bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297216153]主体结构、关键性工作的范围：根据规范要求。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包移交施工现场之日起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金或保函，金额：成交价的10%  ，提交时间：中标通知书签发后，合同签订前。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理,涉及工程、工期、质量标准等事项的变更，需发包人书面确认。
关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公室一间。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）   /；
（3）/。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367]5. 工程质量
[bookmark: _Toc30004148][bookmark: _Toc54867155][bookmark: _Toc30622607][bookmark: _Toc119597892][bookmark: _Toc9974938][bookmark: _Toc467144137][bookmark: _Toc473034370][bookmark: _Toc499560840][bookmark: _Toc472686051][bookmark: _Toc41327811][bookmark: _Toc11671825]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。
关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc54867156][bookmark: _Toc41327812][bookmark: _Toc30004149][bookmark: _Toc9974939][bookmark: _Toc11671826][bookmark: _Toc119597893][bookmark: _Toc472686052][bookmark: _Toc30622608][bookmark: _Toc499560841][bookmark: _Toc467144138][bookmark: _Toc473034371]5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人检查 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/ 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：/    。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/    。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.21施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款 。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：通用条款 7.5.1 中（1）至（6）条造成的工期延误经发包人与监理确认后予以顺延，但费用不予以索赔。
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[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际施工工期若延误，每延误一天扣除签约合同价的2‰。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。
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[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：另行协商。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）24小时内降水量达到50—99.9mm的暴雨；
（2） 风速达到8级的台风；
（3） 日气温超过38度或低于零下10度；
（4） 其他另行协商。
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7.9.2提前竣工的奖励：/。
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[bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/
[bookmark: _Toc472686054][bookmark: _Toc54867158][bookmark: _Toc9974941][bookmark: _Toc11671828][bookmark: _Toc467144140][bookmark: _Toc30004151][bookmark: _Toc119597895][bookmark: _Toc41327814][bookmark: _Toc499560843][bookmark: _Toc473034373][bookmark: _Toc30622610]8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程实际情况双方商定。
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8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
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[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：/ 。
施工现场需要配备的试验设备：/  。
施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。
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现场工艺试验的有关约定：/。
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[bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296347193]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：/ 。
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10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：/
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监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
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10.4 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款  。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：否 。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：包含一切风险。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：根据付款方式  。
预付款支付期限：根据付款方式  。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量清单中的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：严格执行《现场工程计量管理规定》的规定，如有违反不作为工程结算。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同签订后付款至合同价的30%，项目竣工验收合格后付至合同价的80%；余款质保期满后付清（说明：所有款项待财政预算到位后进行支付，此工程所涉及款项皆不计取利息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：通用条款第12.4.4条第（1）款不执行，发包人在7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
12.4.6 支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：/。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。
12.5支付账户
（1）账户信息
发包人应将合同价款依照合同约定，支付至合同协议书中约定的承包人账户，账户信息以合同协议书中承包人的开户银行和账号为准。
（2）账户变更
合同双方是否能自行变更支付账号：是  ¨否
如勾选“否”，则变更支付账号，需经原账户开户银行书面同意。”
注：承包人账户信息（开户行、账号），在主合同“合同协议书”中有明确表述。
[bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc297123564]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接受证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：如有，双方另行约定。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期每延误一天扣除签约合同价的2‰。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc9974946][bookmark: _Toc119597900][bookmark: _Toc472686059][bookmark: _Toc41327819][bookmark: _Toc499560848][bookmark: _Toc54867163][bookmark: _Toc30622615][bookmark: _Toc11671833][bookmark: _Toc467144145][bookmark: _Toc30004156][bookmark: _Toc473034378]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：另行协商。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
[bookmark: _Toc41327820][bookmark: _Toc473034379][bookmark: _Toc9974947][bookmark: _Toc467144146][bookmark: _Toc499560849][bookmark: _Toc30622616][bookmark: _Toc472686060][bookmark: _Toc119597901][bookmark: _Toc30004157][bookmark: _Toc54867164][bookmark: _Toc11671834]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：通用条款第14.2条第（1）款不执行，收到承包人提交的完整结算资料后，由发包人委托造价咨询公司在60天内完成审计。
发包人完成竣工付款的期限：根据本项目付款方式。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用条款。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：通用条款第14.4.2第（1）款不执行，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：项目验收合格之日起36个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第/种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式：                。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:             /            。
关于质量保证金的补充约定：承包人须按要求在发包人最后一次支付工程款之前提交工程质量保证金保险或保函。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：双方约定。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc473034384][bookmark: _Toc11671839][bookmark: _Toc499560854][bookmark: _Toc472686065][bookmark: _Toc41327825][bookmark: _Toc9974952][bookmark: _Toc119597906][bookmark: _Toc30004162][bookmark: _Toc54867169][bookmark: _Toc30622621][bookmark: _Toc467144151]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   工期顺延   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc473034385][bookmark: _Toc119597907][bookmark: _Toc499560855][bookmark: _Toc54867170][bookmark: _Toc11671840][bookmark: _Toc467144152][bookmark: _Toc41327826][bookmark: _Toc9974953][bookmark: _Toc472686066][bookmark: _Toc30004163][bookmark: _Toc30622622]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：①承包人应承担其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期,增加的费用和(或)延误的工期由监理方和造价控制方确认。②承包人转包工程或非法分包工程的，发包人有权解除合同，并由承包人承担签约合同价10%的违约金，同时对承包人已完合格工程量按80%的标准进行结算。③由于承包人违约导致发包人解除合同的，承包人需配合发包人在28天内对已完合格工程量进行确认并退场，承担签约合同价10%的违约金，同时对承包人已完合格工程量按80%的标准进行结算。如承包人拒不配合确认工程量，发包人可以会同监理方、造价控制方对现场已完工程量进行测量、确认。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无偿使用。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
[bookmark: _Toc473034386][bookmark: _Toc11671841][bookmark: _Toc30622623][bookmark: _Toc467144153][bookmark: _Toc472686067][bookmark: _Toc54867171][bookmark: _Toc41327827][bookmark: _Toc499560856][bookmark: _Toc119597908][bookmark: _Toc9974954][bookmark: _Toc30004164]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人支付。
[bookmark: _Toc119597909][bookmark: _Toc472686068][bookmark: _Toc467144154][bookmark: _Toc41327828][bookmark: _Toc54867172][bookmark: _Toc473034387][bookmark: _Toc9974955][bookmark: _Toc30622624][bookmark: _Toc11671842][bookmark: _Toc499560857][bookmark: _Toc30004165]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人自行考虑。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc472686069][bookmark: _Toc119597910][bookmark: _Toc473034388][bookmark: _Toc9974956][bookmark: _Toc499560858][bookmark: _Toc41327829][bookmark: _Toc30622625][bookmark: _Toc30004166][bookmark: _Toc54867173][bookmark: _Toc467144155][bookmark: _Toc11671843]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  
[bookmark: _Toc119597911][bookmark: _Toc41327830][bookmark: _Toc499560859][bookmark: _Toc472686070][bookmark: _Toc30004167][bookmark: _Toc467144156][bookmark: _Toc9974957][bookmark: _Toc473034389][bookmark: _Toc54867174][bookmark: _Toc11671844][bookmark: _Toc30622626]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：执行通用条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。
其他事项的约定：无。
[bookmark: _Toc473034390][bookmark: _Toc9974958][bookmark: _Toc11671845][bookmark: _Toc472686071][bookmark: _Toc467144157][bookmark: _Toc499560860][bookmark: _Toc30622627][bookmark: _Toc54867175][bookmark: _Toc119597912][bookmark: _Toc41327831][bookmark: _Toc30004168]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc499560861][bookmark: _Toc41327832][bookmark: _Toc11671846][bookmark: _Toc9974959][bookmark: _Toc30004169][bookmark: _Toc54867176][bookmark: _Toc473034391][bookmark: _Toc467144158][bookmark: _Toc30622628][bookmark: _Toc119597913][bookmark: _Toc472686072]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向泰州市人民法院起诉。

附件
协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：主要建设工程文件目录
附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件4：承包人主要施工管理人员表
附件5：分包人主要施工管理人员表
附件6：安全生产合同

附件1： 
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就     （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc41327833][bookmark: _Toc119597914][bookmark: _Toc54867177]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括：本工程承包人全部施工范围内的所有施工项目。
具体保修的内容，双方约定如下：合同约定施工项目存在由施工质量引起的质量缺陷问题和由此引发的工程、设施等损坏，没有达到其产品寿命。
[bookmark: _Toc54867178][bookmark: _Toc119597915][bookmark: _Toc41327834]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．市政基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
3．给排水设施、道路等配套工程为2年；
4．其他项目保修期限约定如下：以上没有说明的其他项目的保修期为2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc119597916][bookmark: _Toc54867179][bookmark: _Toc41327835]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。
[bookmark: _Toc41327836][bookmark: _Toc54867180][bookmark: _Toc119597917]四、质量保修责任
[bookmark: _Toc119597918][bookmark: _Toc54867181][bookmark: _Toc41327837]1、根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由承包人履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc119597919][bookmark: _Toc41327838][bookmark: _Toc54867182]2、本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准、施工验收规范、采购文件、设计文件及合同中对工程质量的要求，期间出现相关质量问题。
[bookmark: _Toc41327839][bookmark: _Toc119597920][bookmark: _Toc54867183]3、本工程在保修期限内出现质量缺陷，发包人向承包人发出保修通知，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修（出现严重质量缺陷，存在安全隐患的，接到通知后需立即派人维修）。承包人不在约定时间内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从工程款内扣除。
[bookmark: _Toc41327840][bookmark: _Toc54867184][bookmark: _Toc119597921]4、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承包。
[bookmark: _Toc41327841][bookmark: _Toc54867185][bookmark: _Toc119597922]5、质量保修期完成后，由发包人组织验收。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：  /     。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期自订立时间起至保修期限满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：
地  址：                                    地  址：
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：
电  话：                                    电  话：
传  真：                                    传  真：
开户银行：                                  开户银行：
账  号：                                    账 号：
邮政编码：                                  邮政编码：


附件2：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件5：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296503231]
附件6：
安全生产合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同自双方均加盖公章并签字后生效。
5.本合同正本—式陆份，合同双方各执叁份。
发包人：（盖单位章）                   承包人：（盖单位章） 
法定代表人：（签章）                   法定代表人：（签章）
年月日                                  年月 日
[bookmark: _Toc1792836188][bookmark: _Toc2133128467]

第五章  采购需求
[bookmark: _Toc21393][bookmark: OLE_LINK14]采购标的： 
	[bookmark: _Hlk210927789]序号
	标的名称
(对应中小企业划分标准)
	所属行业
(对应中小企业划分标准)

	1
	[bookmark: OLE_LINK15]电子化学品实验室洁净系统项目
	建筑业


项目属性：工程类
[bookmark: OLE_LINK41]一、项目概况
1、项目名称：电子化学品实验室洁净系统项目
2、本项目设定最高限价，最高限价为149.5万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
3、工期要求：合同签订后90个日历天内完成整个工程的工程量并且合格，可交付采购人竣工验收投入使用。
4、工作内容：图纸、技术参数及技术要求、工程量清单范围内的所有工程施工。（详见附件）。
5、供应商应确保其技术建议以及所提供的设施的完整性、实用性，保证全部工作面及时投入正常使用。所有施工材料应符合要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因供应商提供的设施不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。
6、验收：采购项目总体验收。项目施工完成后，由采购人会同本项目中标供应商组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，中标供应商应无条件进行整改直至验收通过。
二、投标须知
1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。投标人投标报价应有详细的报价组成，其中暂列金额、暂估价、安全文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费，不计入让利基数，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。
2、本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。
3、本工程结算价需经有关部门审定确认，合同价中的安全文明施工措施费结算时按江苏省、泰州市现行计价规范及有权部门的核定结果调整；合同价中的暂列金额（规费、税金前），未实际发生的部分在进度款支付及结算审定中据实扣除。
4、投标人自行决定是否踏勘现场，充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。施工过程中不再因投标人未踏勘现场或探勘现场时未认真仔细而造成的工程量变动增加任何费用。
5、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由中标供应商承担；建设工程不能影响整体美观，不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展，相关费用已包含在综合单价内。
6、施工过程中，中标供应商需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因中标供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标供应商承担，由中标供应商原样修复并自行承担相关费用。
7、工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及开标一览表中的总价相符，不符时以单价数量的总和为准。
8、报价中单价、合价均采用人民币表示。分项报价表必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除供应商根据工程实际情况结合施工组织设计要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
9、供应商应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得让利或降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（详见附件）；（6）专业工程暂估价（详见附件）；（7）暂列金额（详见附件）。
10、属可竞争费用由供应商自主报价的，须满足下列要求：供应商根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于市场平均水平时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于报价当期泰州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于计国家及省计价规范标准时，应提供详细的分析资料。


[bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第六章  响应文件的编制要求及参考格式

[bookmark: _Toc382811203][bookmark: _Toc282446333][bookmark: _Toc382812317][bookmark: _Toc120614286][bookmark: _Toc382812508][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc382811608][bookmark: _Toc49090579][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc288030361]1.响应文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见第二章3.1条。
2.响应文件的编制内容及编制要求
2.1报价一览表
2.1.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2报价一览表中的价格应与响应文件中的价格一致；
2.1.3报价一览表格式见附件。
2.2响应函
2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2响应函必须加盖CA电子公章并经法定代表人签字或签章。
2.3资格条件证明文件
2.3.1供应商基本资格条件承诺书；
2.3.2征集文件要求的其他资格条件证明材料。
2.4采购需求响应表
供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料
供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式（供应商按照本章节“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件）





响应文件



项目名称：
项目编号：








[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]供应商名称：  （盖CA电子公章）     
联系人：
联系电话：
邮箱：
日期：      年      月      日


3.2报价一览表
报价一览表
[bookmark: _Hlk197646767]     按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函
[bookmark: _Toc367785041]响 应 函
致：（采购人名称） 
根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1.报价为（大写）：                  。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
2.合同履行期限：                  。
3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规承担相应责任。


供应商名称(盖CA电子公章)：
法定代表人(签字或签章)：
[bookmark: _Hlt26955041]日期：   年  月  日

3.4供应商资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺书
供应商基本资格条件承诺书
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。


供应商名称(盖CA电子公章)：
法定代表人(签字或签章)：
日期：   年  月  日

（2）中小企业声明函
中小企业声明函
本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，提供的服务全部由本企业提供。我方的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK33]  标的名称  ，属于 建筑业 ；本企业从业人员        人，营业收入        万元，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的中小企业划分标准，本企业属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖CA电子公章）：
日  期：
备注说明：
1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）授权委托书
[bookmark: _Toc26214][bookmark: OLE_LINK35]法定代表人身份证明


供应商名称：                     
单位性质：                       
地    址：                       
成立时间：    年   月   日
姓名：     性别：     年龄：     职务：     
系   （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。
联系电话：               电子邮箱：             

（须附法定代表人扫描件）

                            供应商：（盖CA电子公章）
                   年  月  日


[bookmark: _Toc20318]
授权委托书

委托人（供应商）：                     
地  址：                         
法定代表人：                     
受委托人：                       
受委托人身份证号码：                     
受委托人电话：                     
电子邮箱：               
现委托上述受委托人在  （采购项目名称）采购投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自     年     月     日起，至     年     月     日止。

[bookmark: OLE_LINK4]    （须附法定代表人、受委托人身份证扫描件）                

委托人：（盖CA电子公章）
法定代表人：（签字）
受委托人：（签字）


3.5采购需求响应表
采购需求响应承诺
一、我方已经仔细阅读并充分理解本征集文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。
二、技术要求响应。
三、商务要求响应。


供应商名称(盖CA电子公章)：
法定代表人(签字或签章)：
日期：   年  月  日





[bookmark: _Hlk197647257][bookmark: _Hlk197647180]3.6投标承诺书
投标承诺书

本公司承诺：
一、不与采购人（招标代理）或其他投标供应商串通投标。
二、不向采购人（招标代理）或评标委员会成员行贿，以谋取成交。
三、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取成交。
四、成交后在采购文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
五、不转包、违法分包成交项目。
六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
七、本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。
八、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
九、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
十、本公司承诺不以本项目采购文件中相关图纸和造价瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。
十一、本单位充分了解项目位置、场地情况、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况，清单和图纸中如有描述不到的参考现场实际情况，均包含在报价中。
十二、本公司承诺按期完成项目建设，确保质量，如未在规定时间内完成工程、质量验收不合格，我方接受采购人处罚!
十三、本公司承诺履约保证金在在成交后签订合同前一次性足额缴纳至采购人指定账户，并按采购人要求及时签订合同。
本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

[bookmark: OLE_LINK20]供应商：           (盖CA电子公章)
法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)
年   月    日


3.7分项报价表：
1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样, 不得缺项。
2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与采购文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
3、单价和总价均应包括但不限于报价应包含了工程的深化设计、施工、安装、调试结束，直至交付买方使用的价格。即包括人工费、全部设备、材料的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（含二次搬运费、垂直运输费）、脚手架费、管理费、保险费、安装费、配合费、调试费，竣工检测费、买方有关人员培训费、配合费、本工程税金、利润、风险及投标人认为需要的其他所有费用等。


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(盖CA电子公章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3





3.8商务技术偏离表
	序号
	采购文件章节及具体内容
	响应文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。













3.9拟选派项目负责人简历表
拟选派项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的
奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。
2、如中标，项目负责人须按本表承诺实施，不得更换。


供应商名称：（加盖CA电子公章）


3.10项目负责人无在建承诺书
项目负责人无在建承诺书
致：（采购人名称）
本人      系          法定代表人，现承诺我公司派往         的项目负责人       ，身份证号：                 ，现阶段符合以下条件：1.项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。同时我公司承诺在本工程未竣工之前该项目负责人不会派往其他工程担任项目负责人。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视我公司提供虚假信用信息，并愿接受相关处罚。
特此承诺！

供应商：           (盖CA电子公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
年   月    日


3.11项目负责人身份证扫描件（正反面）及社保缴纳证明材料（投标文件截止时间前六个月内至少一个月）












3.12企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子版。



3.13供应商认为应列入响应文件的其他材料
19

