竞争性磋商文件

项目名称：泰州市互联网+监管平台

项目编号：JSZC-321200-JZCG-C2024-0035

泰州市公共资源交易中心

2024年6月28日

总  目 录

・  磋商邀请……………………………………

・       供应商须知…………………………………

・       合同文本……………………………………

・       采购需求……………………………………

・       评审方法与评审标准………………………

・       响应文件格式………………………………

第一章 磋商邀请

受泰州市市场监督管理局的委托，泰州市公共资源交易中心就泰州市互联网+监管平台(JSZC-321200-JZCG-C2024-0035]) 项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泰州市互联网+监管平台竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于   2024年 7月11 日 9 点 30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-C2024-0035

2.项目名称：泰州市互联网+监管平台

3.预算金额： 300万元

4.采购需求：详见第四章

5.合同履行期限：签订合同之日起30日内须完成项目实施。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至 2024年7月5日24：00：00截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

1. 供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

1.  2024 年 7 月11日 9 点 30 分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：泰州市市场监督管理局

地址：泰州市海陵南路315号

联系人：陈先生

联系方式：18951162266

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 张先生

联系方式：0523-86897159

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心组织的               项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：泰州市

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 合同款项支付

合同签订后支付合同金额的90%，验收合格后支付合同金额的10%。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

- 项目需求

## 项目概述

### 建设目标

建设综合市场监管平台为各部门各业务条线的监管部门监管人员能通过一个平台开展对监管对象的监督检查工作；通过一个平台进行数据的查询、统计、分析可使用应用，通过一个平台统一进行数据的共享交换。

（一）共建共享、一体协同、开放共治。

整合全市监管部门的数据力量，打造统一的数据底座，进一步强化交流合作，推动部门间公共数据开放、共享交换、数据开发利用，协同推进智慧监管的数字化转型。

（二）建设综合监管 “多跨应用 ”。

建设跨层级、跨领域、跨部门的综合治理场景，打通条块的固有思维，用数字融合推进业务整合，创新监管方式；建立市场主体数字化信用档案，实现对市场主体的精准监管，有效提升监管效能。

### 建设内容

基于目前数据汇集的基础，开发搭建挖掘分析模型，形成的挖掘分析模型进入泰州市市场监督管理局数据中心中作为专题资产。

（一）综合市场监管平台

按照“一套检查事项、一套账号体系、一套检查对象”设计理念，完成综合监管平台的开发，集成日常检查、专项检查、双随机检查等监管应用，方便泰州市各部门完成相关监管工作。

（二）扫码监管平台

托企业营业执照二维码，推进“扫码进企、双向监督”，实行市场监管部门对涉企监管执法现场扫码登记，配置多业务条线的扫码监管业务流程，企业扫码确认、监督、评价、反馈，建立监管行为数据在线追溯机制。

（三）应用支撑平台

通过“统一应用开发、统一门户集成、统一身份认证、统一访问权限、统一移动应用、统一消息管理、统一安全管理”为不同的业务子系统提供相同的公共基础服务，为各业务系统间的数据无缝集成和业务协同建立基础。

## 详细建设要求

### 泰州市综合监管平台

#### 一单两库管理

##### 监管对象管理

汇聚各级各部门监管对象数据，提供监管对象管理的功能，将各来源的监管对象集中管理。根据不同的监管业务对监管对象进行分类，同时可根据具体监管需求建立监管对象子库。

监管对象采集的方式包括系统数据对接、在线录入、人工导入，根据不同的分类设计不同的查询界面，每一种监管对象均提供单独的查询界面。系统支持对各类监管对象进行查询，提供统一社会信用代码/身份证号、许可证号等精确搜索功能，同时提供多种条件组合搜索功能，可查询出相关企业信息，包含注册登记信息、许可信息、有效日期、信用信息等，支持在GIS地图上查看符合条件企业的分布情况。

##### 监管事项清单

建设统一管理各业务条线监管事项的功能，通过实施配置将不同业务条线的监管内容配置进系统。可将各监管子系统的监管工作内容转化为清单式监管事项指标进行统一维护管理。

系统提供事项管理功能，可通过在线录入或者电子表格批量导入的方式新增监管事项指标，采集的事项内容包括监管单位、监管事项、法律依据、业务分类等属性，针对不同的业务领域，可配置个性化的事项属性。各职能部门可维护自己本部门的事项清单，支持职能部门进行新增、 修改、删除、模板下载和批量 Excel导入。政府人员可查看同级机构录入的完整事项清单，但不可修改。

###### 认领监管事项

该模块支持用户通过组合各种查询条件，从上级部门维护的监管事项库中进行搜索查询，查找属于本部门监管的事项添加到本部门的监管事项库中。

###### 新增监管事项

不同业务领域的用户通过平台可以录入自己部门的日常监管事项清单信息，配置不同业务领域新增监管事项的事项信息填写表单，采集信息包括事项编号、事项名称、检查内容编号、检查内容、检查事项依据、检查方式、风险分值、符合的结论、基本符合的结论、不符合的结论、所属业务条线、录入人、录入时间、所属部门等信息。针对不同的业务领域，可配置个性化的事项属性。

###### 修改监管事项

不同业务领域的用户通过平台可以修改自己部门的日常监管事项清单信息，配置不同业务领域新增监管事项的事项信息修改表单。

###### 删除监管事项

不同业务领域的用户通过平台可以删除自己部门的日常监管事项清单信息。

###### 批量导入监管事项

该模块支持模板下载和批量导入（导入时需按模板要求进行填写，否则导入不成功），可将自己想要监管的日常监管事项信息通过 Excel 导入的方法导入日常监管事项库中。

根据不同业务领域的监管事项的属性不同，配置不同业务领域的监管事项批量导入模板及匹配功能。

###### 监管事项详情查询

提供日常监管信息查询功能，用户可以通过事项编号、事项名称、检查内容编号、检查内容、所属条线、所属部门等精确搜索功能，同时提供多种条件组合搜索功能，查询出日常监管事项信息。并支持批量导出成excel。

##### 执法人员管理

系统提供监管人员管理功能，管理员通过该功能采集每个部门监管人员信息。

###### 监管人员查询

系统提供人员名称/人员工号的搜索，同时也提供了更多高级搜索功能，如所属部门、业务科室、性别、联系方式等条件查询监管人员基本信息。

###### 角色权限管理

增加各监管业务条线的不同角色、权限的设定，实时配置新的角色、权限，满足各监管子系统用户的角色权限设定。

            - 角色管理

为了方便地对不同监管子系统的不同监管人员用户分配权限，管理员可以根据各监管子系统的需求，动态地为一批权限相同或者相近的用户建立独立的角色，为角色分配相应的权限，然后将角色分配给用户。当这批用户的权限变化时只需要修改角色的权限，而不用逐个用户修改。

            - 权限管理

具备完善的授权管理机制，能满足不同监管子系统的复杂权限控制需求，可以对用户、角色等授权，可以通过权限继承与过滤和分级授权等机制方便地实现实际的授权需求。授权管理能够基于角色、用户的访问控制策略，对用户和角色进行灵活授权，使同角色用户具有相同的权限。

#### 通用监管任务建设

建设各级各部门通用的日常监管、专项监管、双随机监管，实现日常专项和“双随机”一体。集成全市监管业务涉及的日常监督检查、专项监督检查，实现“进一次门、查多项事”。

##### 日常监管

日常检查是综合监管的重点模块，用于各级各监管部门开展日常监管工作需要，主要功能包含：新建检查任务、任务下达执行、添加检查人员、添加监管对象、检查任务清单、检查对象清单、检查反馈、检查结果记录查询、检查覆盖率统计。可通过平台的表单应用、移动应用、报表工具等实现对日常检查功能模块的配置。

##### 专项监管

专项检查可满足各级各监管部门开展各类专项监管工作需求，可以针对上级部门下达相关专项检查通知要求，发起各类专项检查任务，主要功能包含：新建检查任务、任务审批、任务下达执行、添加检查人员、添加监管对象、检查任务清单、检查对象清单、检查反馈。可通过平台的表单应用、移动应用、报表工具等实现对专项检查功能模块的配置。

#### 综合监管一件事

##### 数据汇聚

汇聚相关部门的数据，包括但不限于行政许可、行政检查、行政处罚、监管主体等数据。

##### 数据全域标签化管理

对监管对象、监管事项、执法人员全部支持打标功能，实现数据全域标签化管理，方便各单位各部门提升监管的精准性、有效性。

提供标签建库功能，用户可以通过对要开展综合监管的企业进行分类标记各类标签属性，并与企业的社会公用信用评价结果、企业的信用评价等级、企业的专业领域信用评价等级的融合关联，查询出风险较高的企业进行综合监管。

##### 线索移交处置

###### 线索录入

监管部门在日常执法过程中，一旦发现存在其他监管部门监管范围的线索，可以通过“线索移交处置”将该线索提交给相关部门。

###### 线索告知共享

监管人员在现场监管过程中发现被监管对象可能存在某些异常情况，而这些异常情况超出本部门的监管范围，可直接通过移交功能向相关监管责任部门移交该监管对象。实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务监管数据有序共享。

###### 线索联合处置

监管部门接收到其他部门推送的线索信息后，前往现场检查，并将检查结果录入系统中，系统将检查结果回告至线索移交部门。

###### 线索移交流程跟踪

线索移交后续处理情况和流程，可在系统中展示，可以跟踪线索的处理流程，查看最终的反馈结果。

##### 综合分析

###### 监管数据分析

可对各行业数据进行综合分析和应用，为各部门实施综合监管、高效履职提供数据支撑；对监管比例、抽查率、问题发现率等按照部门、年度等进行统计分析。

###### 主体生产经营情况分析

以“综合监管一件事”的业务场景为切入点，分析监管对象生产经营情况及其规律特征。

##### 数据共享

综合监管产生的过程信息和结果信息等数据，各部门可根据实际需求进行数据申请，申请后可将数据进行共享。

##### 跨部门一体化综合监管

###### 计划任务发起创建

每个部门根据自身监管需要，可个性化定制本部门重点领域监管任务，在特殊行业、重点领域，实现重点监管计划任务的发起功能。

###### 任务流程跟踪

任务发起后，可在系统中跟踪任务的检查进度；查看各级各部门的检查情况。

###### 任务结果反馈

任务完成后，执法人员在系统中录入检查结果，系统自动记录该检查结果并反馈给具体的企业。

###### 重点领域任务清单管理

各部门可以根据本部门职能自行配置重点领域任务清单，可对已经配置的重点领域监管清单进行修改、删除等操作，也可以新增重点领域任务清单。

##### 工作评估

针对监管工作进行相关数据分析，提供相关绩效分析的依据。

### 扫码监管平台

依托企业营业执照二维码，推进“扫码进企、双向监督”，实行部门对涉企监管执法现场扫码登记，配置多业务条线的扫码监管业务流程，企业扫码确认、监督、评价、反馈，建立监管行为数据在线追溯机制。

#### 监管端应用

##### 监管业务配置

根据监管业务条线配置不同监管任务流程，涉及的监管业务包括：登记信用监管，特种设备监管，食品生产监管，食品流通监管，餐饮业监管，药品流通监管，药品生产监管，网络交易监管，商标监管等。

###### 专项任务

可开展相关领域的专项任务，针对重大节假日、重要活动，以及媒体曝光、领导批示、消费者举报等群众关注的热点问题，组织开展检查，需要实现任务的全流程闭环监管。并根据分级分类监管中企业风险等级，进行差异化监管，随着信用等级的变化动态调整监管模式。

###### 日常监管

开展相关领域的日常监管任务，实现全流程闭环监管。

###### 责令整改

对监管工作中已下达责令整改的监管对象，系统根据责令整改期限自动生成责令整改任务，督促执法人员对责改情况进行核查。

##### 监管效能分析

利用系统运行过程产生的的监管行为及结果数据，实现各部门对监管对象、监管结果、监管事项各个维度的统计和分析，让业务人员对监管情况有全面了解，为下一阶段的监管工作提供参考。

建立统计分析子系统，充分利用归集的监管信息数据，实现监管过程全周期记录的信息调阅，确保监管全过程“看得见”、可追溯，实现对地方监管工作情况的有效监督，强化监管的“监管”。不同的角色关注的内容不同，统计分析子系统从不同角色用户出发，为各角色用户制定独特的统计分析内容。

###### 监管概况统计

展示时间段内用户管辖范围内监管总体情况，包括本部门监管对象、监管事项清单、监管人员情况，监管任务执法等情况。

###### 监管对象分析

实现分别从区域、规模等维度对本辖区监管任务中涉及监管对象的数量进行分析，同时也可查看各维度分析中监管对象检查合格率情况。

###### 监管任务分析

实现对本辖区任务开展情况的全面分析。

##### 移动监管

###### 我的首页

为监管人员定制监管工作门户，包含：消息中心，用于接收消息通知；待办事项，显示需要用户处理的检查任务；统计展示和自己相关的监管对象、监管任务情况等KPI指标；同查提醒，了解是否存在待处理检查对象存在于多个检查任务中，方便检查人员一次上门完成全部检查任务；检查计划，查看维护安排的检查计划情况。

###### 扫码监管反馈

            - 检查反馈

根据各业务条线配置的监管事项，监管人员在扫码监管时，系统将提供清单化的检查事项反馈页面，支持上传现场取证附件，支持电子文书。

###### 信息查询

            - 基本信息查询

移动执法端不仅满足执法人员进行现场监管执法反馈的需求，同时提供丰富和全面的信息查询服务，监管人员通过移动执法端可查看本所各类信息。

            - 任务查询

信息查询页面可以查询监管对象的基本信息，同时也可以对监管任务进行查询。

###### 信息录入

监管人员在移动执法过程中发现新的执法线索，可实现监管人员在现场执法时通过移动端信息录入界面快速录入监管线索信息，同时也可查看添加线索处理状态。

###### 个人中心

包含个人相关的基础信息展示、查看操作手册等功能。

#### 法人服务端应用

开发全市部门精细化的法人服务，提供统一的互联网企业端应用，实现部门与企业的信息推送、企业自查、风险预警、企业信息服务等各类企业应用，方便企业处理各类监管业务，提高监管部门的工作效率。

### 统一平台身份认证平台建设

统一平台建设是整个系统建设的基础，它承载所有业务应用，将所有业务系统的公用部分剥离出来。

本次建设将基于泰州市市场监督管理局的市场监管全数据归集平台，对其功能进行升级改造，以满足为其他监管单位服务提供支撑。

其建设目标和思路是建设底层基础服务支持层。避免重复开发，降低开发成本和投入；建设统一门户入口，提升安全性和用户使用体验。

#### 统一机构用户管理升级

本项目建设将基于泰州市市场监督管理局的市场监管全数据归集平台，对组织机构管理、用户管理、职务管理、岗位管理等部分功能进行升级，支撑统一管理除市场监管局以外的各单位各层面的机构部门及用户信息。

#### 统一权限管理升级

基于泰州市市场监督管理局的市场监管全数据归集平台，对角色管理、权限管理等部分功能进行升级，支撑本次建设各应用系统的角色权限管理，支撑对除市场监管局以外各单位各层级用户的角色权限定义管理。

权限管理功能实现管理员对平台访问的管理和控制，创建不同角色和权限，管理员可对每个用户设定用户角色，并对每类角色分配不同的使用权限。包括对岗位信息、用户岗位、角色、资源权限和行政机构权限的管理。

各应用系统可以根据各自业务特点及规则定义资源（如权限集合，如菜单树、页面集合、功能集合）；然后根据实际业务场景创建角色集，且为每个角色集赋予已创建的资源，同时为实际使用者进行鉴权操作。

#### 统一门户集成

提供统一门户入口机制：页面嵌入式和外部链接式，新开发的应用系统可以使用页面嵌入式的方式，这样可以将各种业务系统的使用体验统一到一个综合门户页面，用户使用更便捷。遗留系统可采用外部链接模式。

#### 统一身份认证升级

基于泰州市市场监督管理局的市场监管全数据归集平台，对内部用户的身份认证功能进行升级，支撑除市场监管局以外各单位各层面用户基于一套账号体系访问本项目建设各应用系统。

### 优化审管联动

#### 审管联动配置管理

获取省政务服务平台中的事项库以及省监管平台中的监管事项库，将监管事项与政务服务事项配置建立联动关系。

#### 审批办件管理

对接市政务服务平台，获取系统中的办件信息及省政务服务平台回流的办件信息，能够查询到所有办件的办理情况。

#### 执法案件管理

对接省政务服务平台，获取泰州回流的执法案件信息，对接泰州本地自建的综合执法系统，获取执法相关案件信息，汇聚至监管平台。

#### 联动核查

对于所有新审批的办件，主动推送审批情况至监管部门，并生成核查任务，监管部门根据核查任务，按照计划上门核查，并将核查结果反馈至任务中。

### 系统集成与对接

获取泰州市一体化综合监管平台中的各类监督检查数据如：食品生产企业监督检查数据、食品小作坊监督检查数据、医疗器械经营企业监督检查数据、重点产品生产企业监督检查数据、特种设备单位监督检查数据、餐饮服务单位监督检查数据，内容包含检查记录、检查记录明细数据、检查人员数据等数据；按照“江苏省一体化综合监管平台数据标准规范V2.4”更新上报省平台前置库接口。涉及30张表结构调整以及接口开发，汇集、分析、制作检查行为事项数据，并向省平台报送；搭建中间库，向市场监督管理局一体化平台推送监管基础数据（组织架构、行政相对人、执法人员信息）。

### 深化拓展非现场监管

#### 视频监管

非现场监管系统负责整合接入泰州市级局办单位的视频监控资源，实现统一调度应用，同时把整合接入的视频监控资源以GB28218的标准共享给省级互联网+监管平台，实现视频监控资源的互联互通、资源共享。从而实现泰州市视频监管资源的采集、汇聚、管理和调度应用。

## 平台性能要求

平均响应时间：在网络稳定的环境下操作性界面单一操作（50用户）基本信息查询、业务提交请求响应时间小于3秒；统计、复杂联合查询等请求响应时间小于10秒；操作平均响应时间不超过5秒。

并发用户数：支持不少于100用户并发访问。

吞吐量：系统支持一天点击量不低于50万次。

稳定性：系统应提供7×24小时的连续运行，平均故障修复时间<30分钟；各业务系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。系统需有出错处理机制，当系统运行过程中发生错误时，系统将明确提示错误信息并指导用户按照系统错误处理手册进行处理。系统应提供运行监视和故障恢复机制，建立系统运行日志文件，能跟踪系统的所有操作。系统配备软件异常处理措施。

易用性：系统用户界面友好，主页满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。对于常用不变的数据项、重复数据项、可枚举的数据项、自动产生的数据项，设置为缺省值或自动提供，以减少用户录入。

可维护性：应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份、灾难事件处理等文档应当详尽完备，方便维护人员对系统进行诊断和修复。

## 安全要求

（1）网络安全要求

系统平台应符合网络安全保障体系相关标准规范和市场监管有关安全管理要求，系统应符合国家信息化系统相关标准规范和市场监管领域数据规范要求，保证系统数据的完整性。

要求整体平台网络安全能通过网络安全二级以上等保要求，具体等保等级视等保备案审核后确定的安全等级来要求。投标人应协助采购人完成本项目涉及的信息系统安全等级保护测评认定工作。

（2）系统安全要求

系统应具备完善的用户识别体系。通过对主客体进行正确的标识和标注，执行自主访问控制和强制访问控制混合的访问控制机制，保证授权访问的可控性。

（3）数据安全要求

分析结果数据是本项目的关键性数据，要保证数据的安全和隐私，因此系统的建设需考虑到：数据库应设置预定的备份策略、按照用户级别来授权用户对数据访问、关键数据的修改记录应记录详细的操作日志、以备追查、数据的传输与关键敏感的数据的存放需进行一定的加密处理。

（4）安全管理要求

建立健全相关信息安全管理责任制度；禁止在系统中使用未经批准的应用程序，禁止在系统上加载无关软件，严禁擅自修改系统的有关参数；用于开发、测试的系统需与正式系统严格分开；监视系统运行记录，及时审查日志文件，认真分析告警信息，及时掌握运行状况，对系统可能发生的故障做好应急方案。

## 其他要求

### 系统适应性要求

兼容性和扩展性：操作系统兼容性（windows、linux、unix、国产操作系统）、浏览器兼容性（chrome、IE、360安全浏览器等）、数据库兼容性（国产数据库、传统关系型数据库、Hadoop家族、分布式数据库、列式数据库等）。

### 系统易用性要求

界面简洁直观，尽量减少菜单的层级和不必要的点击操作，保证用户在使用系统时一目了然，符合用户的工作方式和习惯，方便非计算机专业人员的操作。

系统为B/S架构，对于用户客户端需要安装的插件等采用一键安装的集中打包方式进行，无需用户单独自行安装。

满足良好的操作易用性，系统要具有实时的联机帮助功能，提供交互式的操作向导，对每一步骤的操作能够进行如上一步、下一步这种导向式的指引。提供文字、图形、视频等手段帮助用户使用。

### 项目实施要求

（1）投标人应具备大型软件开发建设经验，具有较好的软件开发实力与企业信用。

（2）投标人具有与本项目相关（有利于本项目实施的）的应用软件开发经验。

（3）投标人有完善的质量管理体系。

### 项目组织及人员要求

（1）投标人投标时应提供实施投标项目的组织机构和人员配置管理计划，在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施。根据工作的业务性质，明确项目经理及组成人员信息、类似项目的经验及分工职责。项目经理对项目总负责，项目建设期间必须全程驻场，仅负责本项目。投标文件中指定的承担本项目的项目组成员须和实际实施人员一致，且均须在投标人单位工作，并提供社保证明材料。

（2）在项目开发阶段，项目团队驻场稳定成员不少于4人，负责驻场调研、开发、测试和实施；在项目试运行和验收阶段，项目团队驻场应不少于3人；在维护与售后服务阶段，项目团队驻场应不少于1人。上述驻场人员须标明分工，其中项目经理必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前项目经理和主要开发人员无故不得更换，确需人员更换须经采购人同意。驻场服务时间每天不少于8小时。

### 项目实施计划

投标人应在合同签订后3日内进场启动项目建设，实施团队核心成员（项目经理、技术负责人等）同时进场。进场后两周内完成项目详细需求调研（包括项目建设内容相关的市局业务处室、直属单位），并完成深化设计方案和具体实施计划方案，实施方案应包括系统开发及部署环境要求。由采购人组织专家对方案进行评审通过后开始项目的开发建设。中标人应按照项目计划按期实施。

### 质量保证要求

本系统应用软件开发要求采用通用的规范化的软件开发、软件工程实施和项目管理方法，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制；对应用系统软件必须进行充分的测试，确认其正确性和可靠性；同时必须有详细易懂的系统的安装、运行、验收测试的技术文件；所有的技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写。中标人需提供本项目质量管理方案；中标人需提供本项目过程中研发管理方案及代码标准；中标人需提供本项目过程中测试方式；采购人可定期对项目的情况进行质量检查。

### 培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，投标单位应在投标文件中提出培训计划。

### 验收要求

本项目由中标人提出申请，招标人组织验收。验收合格，双方签字确认后视为实施完成。

验收标准：招标文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

### 售后服务要求

投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。

（1）质保期为一年，自项目终验之日起算。质保期内提供免费的售后服务。

（2）所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，提供现场服务方式

二、 付款方式

合同签订后支付合同金额的90%，验收合格后支付合同金额的10%。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准：

| 项目 | 序号 | 评分内容和标准 | 补充内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分值（10分） | 1 | 价格权值 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： | 10 |
|  |  |  | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |
| 商务资信分（35分） | 1 | 团队能力 | 1、项目经理具备信息系统项目管理师认证、网络安全能力认证(CCSC)、高级工程师、注册信息安全工程师(CISE）认证，每有一个得1分，最高得4分； 2、项目技术负责人具备信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、国家注册安全信息证书(CISP)，每有一个得1分，最高得3分； 3、项目运维负责人具备CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维(专业级)OM/PL）、软件设计师、网络工程师，每有一个得1分，最高得3分； 4、项目团队成员具备软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书，每有一个得1分，同一证书不重复得分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件以及投标单位近三个月中任意一个月为相关人员缴纳社保的证明材料，未提供不得分） | 13 |
|  | 2 | 公司资质 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证，每提供1项有效证书得1.5分，最多得6分。 （须提供以上证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） | 6 |
|  | 3 | 履约能力 | 1、投标人具备CCRC信息安全服务资质（安全集成）、CCRC信息安全服务资质（安全运维）、CCRC信息安全服务资质（软件开发）、信息系统业务安全服务资质认证，每提供一个得1.5分，最高得6分。 2、投标人具备互联网+政务、智慧政务相关软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （投标人所提供的证书获证日期须在招标文件挂网公示日期之前） （须提供以上证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） | 7 |
|  | 4 | 项目业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以后相关信息化类似项目案例，每提供一项得3分，最高得9分。（提供业绩合同复印件并加盖单位公章） | 9 |
| 技术分值（55分） | 1 | 总体设计方案 | 投标人根据项目需求提供投标总体方案，根据以上内容由评委对投标总体方案进行综合评分：包括总体框架、功能结构图、技术路线等详细内容。方案内容全面、合理、可行得3分；方案内容较为全面、合理、可行得2分；方案内容不全面、有缺漏得1分。 | 3 |
|  | 2 | 项目熟悉程度 | 本次项目的数据来源于现有泰州市市场监管全数据归集库，需要投标人能够充分熟悉现有市场监管全数据归集库的数据结构，投标人提供对现有全数据归集库的理解，根据以上内容由评委综合打分。对现有全数据归集库理解清晰，表述完整丰富，熟悉现有数据结构的，得5分；能够基本熟悉现有全数据归集库，对数据结构有基本的理解，得3分；对现有全数据归集库的理解不够全面，对数据结构不够熟悉，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 3 | 泰州市互联网+监管平台需求、技术方案的合理性、科学性、全面性等（综合评定对比打分） | 投标人提供“一库两单管理”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 4 |  | 投标人提供“通用监管任务建设”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得3分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得2分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 3 |
|  | 5 |  | 投标人提供“综合监管一件事”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 6 | 扫码监管平台需求、技术方案的合理性、科学性、全面性等（综合评定对比打分） | 投标人提供“监管端应用”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 7 |  | 投标人提供“法人服务端应用”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得3分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得2分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 3 |
|  | 8 | 统一平台身份认证平台需求、技术方案的合理性、科学性、全面性等（综合评定对比打分） | 投标人提供“统一机构用户管理升级”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得2分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得1.5分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 2 |
|  | 9 |  | 投标人提供“统一权限管理升级”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得2分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得1.5分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 2 |
|  | 10 |  | 投标人提供“统一门户集成”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得2分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得1.5分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 2 |
|  | 11 |  | 投标人提供“统一身份认证升级”设计方案的成熟度，技术方案的可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得2分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得1.5分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 2 |
|  | 12 | 保证进度和项目完成的方案、措施等（综合评定对比打分） | 根据本项目要求投标人提供详细的项目组织实施方案，根据内容由评委综合打分。内容阐述详细、清晰，符合招标文件需求且可行的，得3分；内容阐述较详细、较清晰，基本符合招标文件需求且可行的，得2分；内容阐述不够详细或不够清晰，但基本符合招标文件需求且可行的得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 3 |
|  | 13 | 投标人进行系统功能演示，依据演示效果，综合评定对比打分 | 投标人需演示系统功能，按照下述评分点进行完整演示，以下演示内容使用真实系统演示，满分15分，不演示不得分。（演示时间不超过15分钟），本项目演示使用录播上传形式： 一、市场监管全数据归集库演示要求 1、数据填报演示（4分） （1）支持将excel表格导入系统并生成可视化展示表单，展示的内容、表格样式与原EXCEL保持一致，带格式带表头，并且支持计算公式导入。（1分） （2）可对上述生成的表单进行编辑，支持在表头单元格上添加双斜线，支持对表头、行、列调整其宽度和高度，支持合并单元格以及调整字体大小等操作。（1分） （3）支持将其他Excel文件中的局部数据拷贝粘贴到上述表单，包含计算公式的单元格能自动计算结果。（l分） （4）支持在任意中间位置插入列（字段），并指定列名，且不影响该表中己填报的其他数据。（1分） 2、企业风险预警演示（4分） （1）展示企业风险预警清单，可以根据不同条件查询对应条件下的风险清单。（1分） （2）设计企业风险预警模型，指标项应包括一地多企、变更频繁、异常名录等，支持调整模型的指标、权重以及阈值，模型调整后企业风险指数实时变化。（2分） （3）生成风险企业、风险等级、风险类别等测算结果，并支持调整前后数据的对比。（1分） 3、数据分析可视化演示（3分） （1）通过拖、拉、拽的可视化操作方式制作一张反映食品安全主体情况的可视化图表，要求页面中包含柱状图、线状图、面积图、泰州市地图、表格等。（1分） （2）将上述制作完成的可视化图表支持一键切换风格（至少支持两种不同的页面风格切换），支持在不同浏览器窗口大小下自适应展示（图表、文字均能按比例缩放），支持一键无失真导出成非图片格式PPT，导出的PPT可以继续编辑（可移动文字位置、修改文字内容、调整图形颜色、编辑数据等）。（2分） 4、移动执法演示（4分） （1）演示检查人员在企业现场进行监督检查，检查完成后直接通过移动端录入检查结果，支持同时录入多个检查事项的检查情况，支持对单个检查事项上传视频、图片等证据。（2分） （2）检查完毕后，生成电子版《现场检查记录表》，支持执法文书电子化送达。（2分） | 15 |

第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2022或2023年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2022或2023年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期届满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明确所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

（不接受联合体或不是联合体参与投标的供应商可不填写此表）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。